**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 15.10.2013№ 1360

р.п. Степное

* **внесении изменения в постановление администрации**

**Советского муниципального района от 04.03.2013 № 234**

* соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257- ФЗ «Об

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и

* внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и руководствуясь Уставом Советского муниципального района, администрация Советского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Советского муниципального района от 04.03.2013 № 234 «Об утверждении среднесрочной муниципальной целевой программы Советского муниципального района «Повышение безопасности дорожного движения в Степновском муниципальном образовании Советского муниципального района на 2013-2015 годы» (с последующими изменениями) следующее изменение:
* приложение к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
1. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному обнародованию в установленном порядке.

**Глава администрации**

**Советского муниципального района С.В. Пименов**

Касимова И.В.

5-00-37

 Приложение

* среднесрочной муниципальной целевой программе Советского муниципального района «Повышение безопасности дорожного движения в Степновском муниципальном образовании Советского муниципального района на 2013-2015 год ы»

**Перечень**

**мероприятий и финансирование обеспечения среднесрочной муниципальной целевой программы Советского муниципального района «Повышение безопасности дорожного движения в Степновском муниципальном образовании Советского муниципального района на 2013-2015 годы»**

* **Наименование мероприятий Срок Объем в том числе за счет средств Ответственные за Ожидаемые**

**п/п**

**1**

**2**

Ремонт внутрипоселковой дороги по ул. Димитрова 1

(карты) общей площадью 2000 кв.м.

**исполнения, годы**

**3**

2013

**финансирования, руб.**

**4**

1680000,0

**федерального бюджета (прогнозно)**

**5**

0,00

**областного бюджета (прогнозно)**

**6**

0,00

**местного бюджета (прогнозно)**

**7**

1680000,0

**исполнение**

**8**

**результаты**

**9**

* Ямочный ремонт 2013 571000,0 0,00 0,00 571000,0

3

4

5 6

Осуществление технического надзора за проведением

ямочного ремонта

Ремонт участка автодороги от ул.Димитрова до

ул.Лапина (съезд в микрорайон Черемушки)

Осуществление технического надзора за проведением ремонта участка автодороги от ул.Димитрова до ул.Лапина

Технический надзор за ремонтом дороги по ул.Димитрова

Установка дорожного бордюра по адресу:

2013

2013

2013 2013

7826,0

410000,0

6269,0 30579,25

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

7826,00

410000,0

6269,0 30579,25

Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, отдел промышленности,

7

8

9

левая сторона ул. Димитрова (от многоквартирного

жилого дома № 37 по ул. Димитрова до пересечения ул. Димитрова с ул. Карла Маркса), протяженностью 291 метр

Осуществление технического надзора за установкой дорожного бордюра, расположенного по адресу: Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, левая сторона ул. Димитрова (от многоквартирного жилого дома № 37 по ул. Димитрова до пересечения ул. Димитрова с ул. Карла Маркса), протяженностью 291 метр

Установка дорожного бордюра по адресу: Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, правая сторона ул. Димитрова (от многоквартирного жилого дома № 37 по ул. Димитрова до пересечения ул. Димитрова с ул. Карла Маркса), протяженностью 373 метра

Осуществление технического надзора за установкой дорожного бордюра, расположенного по адресу: Саратовская область, Советский район, р.п. Степное,

2013

2013

2013

378335,0

5922,0

500000,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

378335,0

5922,0

500000,0

теплоэнергетического комплекса, капитального строительства и архитектуры администрации Советского муниципального района

Предусматривается ямочный ремонт и ремонт дорог по ул. Димитрова,Молодежная, Безымянная и ул. Кирова

10

правая сторона ул. Димитрова (от многоквартирного жилого дома № 37 по ул. Димитрова до пересечения ул. Димитрова с ул. Карла Маркса), протяженностью 373 м

2013

7872,0

0,00

0,00

7872,0

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  10 Приобретение дорожных знаков (28шт.)  | 2013  | 36839,97  | 0,00  | 0,00  | 36839,97  |   |
| Установка дорожных знаков (28 шт.), искусственной  |  |  |  |  |  |   |
| 11 неровности в районе Пенсионного фонда и ремонт искусственных неровностей в р.п. Степное  | 2013  | 27 753  | 0,00  | 0,00  | 27 753  |   |
| 12 Нанесение линий дорожной разметки  | 2013  | 15 407,03  | 0,00  | 0,00  | 15 407,03  |   |
| Проведение мероприятий (конкурсов), направленных  |  |  |  |  |  |   |
| 13 на профилактику детского и юношеского дорожного травматизма  | 2013  | 5000,0  | 0,00  | 0,00  | 5000,0  |   |
| Размещение тематической наружной рекламы в 14  | 2013  | 3000,0  | 0,00  | 0,00  | 3000,0  |   |
| общественных местах  |  |  |  |  |  |   |
| Ремонт внутрипоселковой дороги по ул.Молодежная,  |  |  |  |  |  |   |
| 15 протяженностью 0,68 км  | 2014  | 1928289,00  | 0,00  | 0,00  | 1928289,00  |   |
| Ремонт внутрипоселковой дороги по ул. Безымянная 16  | 2015  | 1878791,00  | 0,00  | 0,00  | 1878791,00  |   |
| 17 Ремонт внутрипоселковой дороги по ул.Кирова,  |  |  |  |  |  |   |

протяженностью 0,3 км. 2015 873315,00 0,00 0,00 873315,00

**Итого:**

**8366198,25**

**0,00**

**0,00**

**8366198,25**

**Верно: Начальник отдела делопроизводства**

* **контроля администрации**

**Советского муниципального района**

**Н.В. Черникова**