

#### АДМИНИСТРАЦИЯ

#### СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

#### САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 05.07.2019 № 375

р.п. Степное

****Об утверждении муниципальной программы** «**Комплексное р****азвитие сельских территорий Советского муниципального района ****Саратовской области**** на 2020-2025 гг.**»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 31.05.2019 № 696 «О утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»», руководствуясь Уставом Советского муниципального района, администрация Советского муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное р**азвитие сельских территорий Советского муниципального района Саратовской области на 2020-2025 гг.**» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Советского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в установленном порядке.

**Глава Советского**

**муниципального района С.В. Пименов**

Касимова И.В.

5-00-37

Приложение к постановлению

администрации Советского

муниципального района

от 05.07.2019 № 375

Муниципальная программа

«Комплексное развитие сельских территорий Советского муниципального района Саратовской области

на 2020-2025 гг.»

р.п. Степное

2019 г.

Паспорт

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной программы: | «Комплексное развитие сельских территорий Советского муниципального района Саратовской области на 2020-2025 гг.» (далее - Программа) | | | | | | |
| Цель муниципальной программы: | - сохранение доли сельского населения в общей численности населения Советского муниципального района;  - завершить строительство и обеспечить ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения;  - обеспечить к концу 2025 года ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции;  - реализация проектов по благоустройству сельских территорий с участием жителей сельских территорий. | | | | | | |
| Задачи муниципальной программы: | - развитие водоснабжения на сельских территориях;  - создание и благоустройство зон отдыха, детских и спортивных площадок, мест размещения ТКО;  - развитие сети дорог, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции. | | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы: | 2020-2025 гг. | | | | | | |
| Перечень подпрограмм: | Подпрограмма № 1: «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях Советского муниципального района»;  Подпрограмма № 2: «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях Советского муниципального района»;  Подпрограмма № 3: «Благоустройство сельских территорий Советского муниципального района». | | | | | | |
| Ответственный исполнитель: | - отдел промышленности, теплоэнергетического комплекса, капитального строительств и архитектуры администрация Советского муниципального района;  - администрации муниципальных образований Советского муниципального района (по согласованию). | | | | | | |
| Соисполнители программы: | - подрядчики (по согласованию) | | | | | | |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. руб.) | | | | | | |
| Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Всего, в том  числе: | 242412,2 | 19684,4 | 33019,9 | 30839,9 | 6756,0 | 81056,0 | 71056,0 |
| бюджет муниципального района (прогнозно) | 52,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет  (прогнозно) | 236260,7 | 17633,9 | 30969,4 | 28789,4 | 6756 | 81056,0 | 71056,0 |
| областной  бюджет  (прогнозно) | 6099,0 | 2033,0 | 2033,0 | 2033,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы: | - стабилизация водоснабжения в сельских населенных пунктах;  - развитие территорий под компактную жилую застройку;  - строительство автомобильных дорог до объектов сельского хозяйства;  - благоустройство сельских населенных пунктов. | | | | | | |
| Система организации контроля за исполнением программы: | Заказчик Программы, с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств, уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, состав исполнителей. Отдел промышленности, теплоэнергетического комплекса, капитального строительства и архитектуры администрации Советского муниципального района с участием заинтересованных органов организует проверку хода реализации Программы (целевое, эффективное использование средств, сроки реализации программных мероприятий, конечные результаты Программы). | | | | | | |

1. Общая характеристика текущего состояния социально-экономического развития муниципального района в сфере реализации муниципальной программы

Большинство сельских населенных пунктов района характеризуется бытовой неустроенностью. Низкая оплата труда, а также отсутствие рабочих мест при недостаточном уровне оказания социальных услуг, необеспеченность жильем создают для населения, особенно для молодежи, непривлекательность проживания в сельской местности. Из-за отсутствия достойного заработка на селе трудоспособное население среднего возраста вынуждено искать работу за пределами района. Молодежь уезжает в города на постоянное место жительства. Причиной сложившейся в течение нескольких десятилетий неблагоприятной ситуации в развитии села являются остаточный принцип финансирования развития социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, преобладание дотационности бюджетов сельских поселений, высокий уровень затратности развития сельских территорий. В результате на селе сложилась неблагоприятная демографическая ситуация, преобладает низкий уровень развития инженерной и социальной инфраструктуры. Совокупность указанных факторов пагубно отражаются на перспективах оздоровления сельской экономики. Таким образом, целесообразность разработки Программы обусловлена необходимостью поддержки развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры сельских поселений.

2. Цель и задачи муниципальной программы

Цель:

- сохранение доли сельского населения в общей численности населения Советского муниципального района;

- завершить строительство и обеспечить ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения;

- обеспечить к концу 2025 года ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции;

- реализация проектов по благоустройству сельских территорий с участием жителей сельских территорий.

**Задачи:**

- развитие водоснабжения на сельских территориях;

- создание и благоустройство зон отдыха, детских и спортивных площадок, мест размещения ТКО;

- развитие сети дорог, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции.

1. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Срок реализации Программы составляет 5 лет – 2020-2025 гг. Выделение отдельных этапов реализации муниципальной программы не предполагается.

4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

и целевых показателей (индикаторов)

Перечень основных мероприятий Программы отражен в приложении № 4 к Программе. Перечень целевых индикаторов отражен в приложении № 6 к Программе.

5. Объем и источники финансового обеспечения муниципальной программы

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения Программы отражены в приложении № 5 к Программе.

6. Механизм реализации муниципальной программы

Программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Саратовской области и Советского муниципального района. Программа включает в себя следующие мероприятия:

- создание благоприятных условий проживания сельского населения Советского муниципального района.

7. Система управления реализацией муниципальной программы

Организация и контроль реализации мероприятий Программы осуществляется в соответствии с федеральным законодательством, нормативно- правовыми актами органов власти Саратовской области и актами органов местного самоуправления Советского муниципального района. Заказчик Программы с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, состав исполнителей. Отдел промышленности, теплоэнергетического комплекса, капитального строительства и архитектуры администрации Советского муниципального района с участием заинтересованных органов организует проверку хода реализации Программы (целевое, эффективное использование средств, сроки реализации программных мероприятий, конечные результаты Программы).

# **8. Перечень подпрограмм муниципальной программы**

Муниципальная программа включает в себя подпрограммы по направлениям:

- подпрограмма № 1 «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях Советского муниципального района» (приложение № 1 к Программе);

- подпрограмма № 2 «Развитие траснспортной инфраструктуры на сельских территориях Советского муниципального района» (Приложение № 2 к Программе);

- подпрограмма № 3 «Благоустройство сельских территорий Советского муниципального района» (приложение № 3 к Программе).

Верно:

Руководитель аппарата И.Е. Григорьева

Приложение № 1 к Программе

Подпрограмма

«Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях Советского муниципального района»

р.п. Степное

2019 г.

Паспорт подпрограммы № 1

«Комплексное развитие сельских территорий Советского муниципального района Саратовской области на 2020-2025 гг.»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы: | «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях Советского муниципального района». | | | | | | |
| Соисполнители подпрограммы: | - подрядчики (по согласованию). | | | | | | |
| Участники  подпрограммы: | Отдел промышленности, теплоэнергетического комплекса, капитального строительства и архитектуры, администрации муниципальных образований (по согласованию). | | | | | | |
| Цель муниципальной подпрограммы: | Завершить строительство и обеспечить ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения. | | | | | | |
| Задачи муниципальной подпрограммы: | Развитие водоснабжения на сельских территориях. | | | | | | |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы: | 2020-2025 гг. | | | | | | |
| Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. руб.) | | | | | | |
| Всего | 2020  год | 2021 год | 2022  год | 2023  год | 2024 год | 2025  год |
| бюджет муниципального района (прогнозно) | 52,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет (прогнозно) | 203344,1 | 16114,7 | 16114,7 | 16114,7 | 5000,0 | 80000,0 | 70000,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 6099,0 | 2033,0 | 2033,0 | 2033,0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники  (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего (прогнозно) | 209495,6 | 18165,2 | 18165,2 | 18165,2 | 5000,0 | 80000,0 | 70000,0 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: | Обеспечение выполнения мероприятий по строительству и вводу в эксплуатацию водоводов на территории сельских поселений. | | | | | | |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы: | Заказчик Программы с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, состав исполнителей. Отдел промышленности, теплоэнергетического комплекса, капитального строительства и архитектуры администрации Советского муниципального района с участием заинтересованных органов организует проверку хода реализации Подпрограммы (целевое, эффективное использование средств, сроки реализации программных мероприятий, конечные результаты Подпрограммы). | | | | | | |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения в подпрограмму

В настоящее время инженерная инфраструктура сельских территорий района характеризуется следующими показателями:

- уровень износа основных фондов коммунального хозяйства составляет около 70 процентов (эксплуатация зачастую сводится к "латанию дыр");

- применяемые технологии неэффективны и энергозатраты (потери от неэффективного использования ресурсов) составляют от 40 до 60 процентов.

Причинами высокого уровня износа являются недостаточное финансирование ремонтных работ и явное несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных средств даже по минимальным потребностям.

Следствием высокого износа основных фондов в коммунальном секторе является низкое качество коммунальных услуг, не соответствующее требованиям потребителей.

Развитие инженерной инфраструктуры позволит:

- повысить комфортность условий проживания населения на сельских территориях района за счет улучшения качества и доступности предоставляемых коммунальных услуг для потребителя;

- повысить надежность ресурсоснабжения за счет реконструкции объектов инженерной инфраструктуры;

- повысить рациональное использование водных ресурсов.

1. Цели и задачи подпрограммы

Целями подпрограммы:

– завершить строительство и обеспечить ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения.

Задачи подпрограммы:

- развитие водоснабжения на сельских территориях.

3. Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2020-2025 гг. Выделение отдельных этапов реализации подпрограммы не предполагается.

4. Описание мероприятий подпрограммы и целевых индикаторов (показателей) их выполнения

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 5 к муниципальной программе.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы представлены в [приложении](#sub_10100) № 6 к Программе.

5. Объем и источники финансирования подпрограммы

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения подпрограммы представлены в [приложении №](#sub_1400)6 к Программе.

6. Механизм реализации подпрограммы

Программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Саратовской области и Советского муниципального района.

7. Описание системы управления реализацией подпрограммы

Оперативное управление подпрограммой и контроль за ходом ее реализации осуществляет отдел промышленности, теплоэнергетического комплекса, капитального строительства и архитектуры администрации Советского муниципального района Саратовской области.

Ответственность за реализацию основных мероприятий подпрограммы и достижение утвержденных значений целевых индикаторов (показателей) мероприятий подпрограммы несут исполнители основных мероприятий подпрограммы, указанные в соответствующих разделах подпрограммы.

Контроль за исполнением подпрограммы включает:

- годовую отчетность о реализации мероприятий подпрограммы;

- контроль за качеством реализуемых подпрограммных мероприятий;

- ежегодный мониторинг эффективности реализации муниципальной программы.

Реализация и финансирование подпрограммы муниципальной программы осуществляются в соответствии с перечнем подпрограммных мероприятий на основании нормативных правовых актов, действующих на территории Советского муниципального района Саратовской области, муниципальных контрактов (договоров), заключенных муниципальным заказчиком с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг. Программа считается завершенной после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме и (или) достижения цели муниципальной программы.

Приложение № 2 к Программе

Подпрограмма

«Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях Советского муниципального района»

р.п. Степное

2019 г.

Паспорт подпрограммы № 2

«Комплексное развитие сельских территорий Советского муниципального района Саратовской области на 2020-2025 гг.»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы: | «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях Советского муниципального района». | | | | | | |
| Соисполнители подпрограммы: | - подрядчики (по согласованию). | | | | | | |
| Участники  подпрограммы: | Отдел промышленности, теплоэнергетического комплекса, капитального строительства и архитектуры, администрации муниципальных образований (по согласованию). | | | | | | |
| Цель муниципальной подпрограммы: | Обеспечить к концу 2025 года ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции. | | | | | | |
| Задачи муниципальной подпрограммы: | Развитие сети дорог, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции. | | | | | | |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы: | 2020-2025 гг. | | | | | | |
| Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. руб.) | | | | | | |
| Всего | 2020  год | 2021 год | 2022  год | 2023  год | 2024 год | 2025  год |
| бюджет муниципального района (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет (прогнозно) | 21000,0 | 0,0 | 11000,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники  (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего: | 21000,0 | 0,0 | 11000,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: | Обеспечение мероприятий по вводу в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции. | | | | | | |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы: | Заказчик Программы с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, состав исполнителей. Отдел промышленности, теплоэнергетического комплекса, капитального строительства и архитектуры администрации Советского муниципального района с участием заинтересованных органов организует проверку хода реализации Подпрограммы (целевое, эффективное использование средств, сроки реализации программных мероприятий, конечные результаты Подпрограммы). | | | | | | |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения в подпрограмму

В настоящее время транспортная инфраструктура сельских территорий района находится в неудовлетворительном состоянии, в том числе и автомобильные дороги общего пользования, ведущие, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Развитие транспортной инфраструктуры позволит обеспечить ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции.

1. Цели и задачи подпрограммы

Целями подпрограммы:

- Обеспечить к концу 2025 года ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции.

Задачи подпрограммы:

- Развитие сети дорог, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции.

3. Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2020-2025 гг. Выделение отдельных этапов реализации подпрограммы не предполагается.

4. Описание мероприятий подпрограммы и целевых индикаторов (показателей) их выполнения

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 5 к муниципальной программе.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы представлены в [приложении](#sub_10100) № 6 к Программе.

5. Объем и источники финансирования подпрограммы

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения подпрограммы представлены в [приложении №](#sub_1400)6 к Программе.

6. Механизм реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Саратовской области и Советского муниципального района.

7. Описание системы управления реализацией подпрограммы

Оперативное управление подпрограммой и контроль за ходом ее реализации осуществляет отдел промышленности, теплоэнергетического комплекса, капитального строительства и архитектуры администрации Советского муниципального района Саратовской области.

Ответственность за реализацию основных мероприятий подпрограммы и достижение утвержденных значений целевых индикаторов (показателей) мероприятий подпрограммы несут исполнители основных мероприятий подпрограммы, указанные в соответствующих разделах подпрограммы.

Контроль за исполнением подпрограммы включает:

- годовую отчетность о реализации мероприятий подпрограммы;

- контроль за качеством реализуемых подпрограммных мероприятий;

- ежегодный мониторинг эффективности реализации муниципальной программы.

Реализация и финансирование подпрограммы муниципальной программы осуществляются в соответствии с перечнем подпрограммных мероприятий на основании нормативных правовых актов, действующих на территории Советского муниципального района Саратовской области, муниципальных контрактов (договоров), заключенных муниципальным заказчиком с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг. Программа считается завершенной после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме и (или) достижения цели муниципальной программы.

Приложение № 3 к Программе

Подпрограмма

«Благоустройство сельских

территорий Советского муниципального района»

р.п. Степное

2019 г.

Паспорт подпрограммы № 3

«Комплексное развитие сельских территорий Советского муниципального района Саратовской области на 2020-2025 гг»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы: | «Благоустройство сельских территорий Советского муниципального района». | | | | | | |
| Соисполнители подпрограммы: | - подрядчики (по согласованию). | | | | | | |
| Участники  подпрограммы: | Отдел промышленности, теплоэнергетического комплекса, капитального строительства и архитектуры, администрации муниципальных образований (по согласованию). | | | | | | |
| Цель муниципальной подпрограммы: | Реализация проектов по благоустройству сельских территорий с участием жителей сельских территорий. | | | | | | |
| Задачи муниципальной подпрограммы: | Создание и благоустройство зон отдыха, детских и спортивных площадок, мест размещения ТКО. | | | | | | |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы: | 2020-2025 гг. | | | | | | |
| Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. руб.) | | | | | | |
| Всего | 2020  год | 2021 год | 2022  год | 2023  год | 2024 год | 2025  год |
| бюджет муниципального района (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет (прогнозно) | 11920,0 | 1520,0 | 3856,0 | 2676,0 | 1756,0 | 1056,0 | 1056,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники  (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего: | 11920,0 | 1520,0 | 3856,0 | 2676,0 | 1756,0 | 1056,0 | 1056,0 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: | Обеспечение мероприятий по вводу в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции. | | | | | | |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы: | Заказчик Программы с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, состав исполнителей. Отдел промышленности, теплоэнергетического комплекса, капитального строительства и архитектуры администрации Советского муниципального района с участием заинтересованных органов организует проверку хода реализации Подпрограммы (целевое, эффективное использование средств, сроки реализации программных мероприятий, конечные результаты Подпрограммы). | | | | | | |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения в подпрограмму

Создание благоприятной и комфортной среды является основной задачей, в том числе и на территории сельских поселений. В настоящее время на территории сельских поселений обеспеченность детскими, спортивными площадками, зонами отдыха очень низкая. Реализация проектов благоустройства позволит обеспечить территории сельских поселений детскими, спортивными площадками, зонами отдыха, местами размещения ТКО.

1. Цели и задачи подпрограммы

Целями подпрограммы:

- Реализация проектов по благоустройству сельских территорий с участием жителей сельских территорий.

Задачи подпрограммы:

- Создание и благоустройство зон отдыха, детских и спортивных площадок, мест размещения ТКО.

3. Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2020-2025 гг. Выделение отдельных этапов реализации подпрограммы не предполагается.

4. Описание мероприятий подпрограммы и целевых индикаторов (показателей) их выполнения

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 5 к муниципальной программе.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы представлены в [приложении](#sub_10100) № 6 к Программе.

5. Объем и источники финансирования подпрограммы

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения подпрограммы представлены в [приложении №](#sub_1400)6 к Программе.

6. Механизм реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Саратовской области и Советского муниципального района.

7. Описание системы управления реализацией подпрограммы

Оперативное управление подпрограммой и контроль за ходом ее реализации осуществляет отдел промышленности, теплоэнергетического комплекса, капитального строительства и архитектуры администрации Советского муниципального района Саратовской области.

Ответственность за реализацию основных мероприятий подпрограммы и достижение утвержденных значений целевых индикаторов (показателей) мероприятий подпрограммы несут исполнители основных мероприятий подпрограммы, указанные в соответствующих разделах подпрограммы.

Контроль за исполнением подпрограммы включает:

- годовую отчетность о реализации мероприятий подпрограммы;

- контроль за качеством реализуемых подпрограммных мероприятий;

- ежегодный мониторинг эффективности реализации муниципальной программы.

Реализация и финансирование подпрограммы муниципальной программы осуществляются в соответствии с перечнем подпрограммных мероприятий на основании нормативных правовых актов, действующих на территории Советского муниципального района Саратовской области, муниципальных контрактов (договоров), заключенных муниципальным заказчиком с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг. Программа считается завершенной после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме и (или) достижения цели муниципальной программы.

Приложение №  4

к муниципальной программе

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

«Комплексное развитие сельских территорий

Советского муниципального района Саратовской области на 2020-2025 гг.»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Участник муниципальной программы** | **Срок** | |
| **Начало реализа-ции (год)** | **Окончание реализации (год)** |

| **1** | | **2** | **3** | **4** | | | **5** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма № 1**  «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях Советского муниципального района» | | | | | | | |
| **1.1** | | Реконструкция хозяйственно-питьевого водовода в с. Розовое Розовского муниципального образования | Администрация Розовского муниципального образования | 2020 | | | 2022 |
| **1.2** | | Реконструкция хозяйственно-питьевого водовода в с. Новоантоновка Пушкинского муниципального образования | Администрация Пушкинского муниципального образования | 2020 | | | 2022 |
| **1.3** | | Перекладка участка хозяйственно-питьевого водовода в р.п. Пушкино, под железной дорогой в районе ст. Урбах | Администрация Пушкинского муниципального образования | 2020 | | | 2022 |
| **1.4** | | Реконструкция хозяйственно-питьевого водовода в р.п. Советское Советского муниципального образования | Администрация Советского муниципального образования | 2019 | | | 2022 |
| **1.5** | | Реконструкция системы водоснабжения: замена 2-х башен, бурение скважины, замена водовода по ул. Олимпийской, Юбилейной, Молодежной, Дружбы, Гагарина, Губаревича, Тихой | Администрация Советского муниципального образования | 2023 | | | 2023 |
| **1.6** | | Реконструкция водопроводных сетей в с. Любимово Любимовского муниципального образования | Администрация Любимовского муниципального образования | 2024 | | | 2024 |
| **1.7.** | | Реконструкция участков водоводов в с. Мечетное Мечетненского муниципального образования | Администрация Мечетненского муниципального образования | 2024 | | | 2024 |
| **1.8** | | Комплексное обустройство площадок, расположенных на территории р.п. Степное под компактную жилищную застройку (подведение коммуникаций к земельным участкам для многодетных семей и земельным участкам под жилую застройку) | Администрация Советского муниципального района | 2023 | | | 2025 |
| **1.9** | | Строительство центральной канализации в микрорайоне Черемушки р.п. Степное | Администрация Советского муниципального района | 2023 | | | 2025 |
| **Подпрограмма № 2**  «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях Советского муниципального района» | | | | | | | |
| **2.1** | | Строительство автомобильной дороги к ЗАО «Пушкинское» через п. Заречный Пушкинского муниципального образования | Администрация Пушкинского муниципального образования | 2021 | | | 2021 |
| **2.2** | | Ремонт дорожного покрытия до производственного объекта ООО «Аверо» | Администрация Розовского муниципального образования | 2021 | | | 2021 |
| **2.3** | | Строительство автомобильной дороги к ООО «Белопольское» Любимовского муниципального образования | Администрация Любимовского муниципального образования | 2022 | | | 2022 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | | 5 |
| **2.4** | | Строительство автомобильной дороги к КФХ «Беркалиев» Любимовского муниципального образования | Администрация Любимовского муниципального образования | 2022 | | | 2022 |
| **Подпрограмма № 3**  **«Благоустройство сельских территорий Советского муниципального района»** | | | | | | | |
| **1** | **2** | | **3** | | **4** | **5** | |
| **3.1** | | Обустройство детской площадки в с. Любимово Любимовского муниципального образования | Администрация Любимовского муниципального образования | 2020 | | | 2020 |
| **3.2** | | Обустройство детской площадки в с. Александровка Золотостепского муниципального образования | Администрация Золотостепского муниципального образования | 2020 | | | 2020 |
| **3.3** | | Обустройство детской площадки в с. Мечетное Мечетненского муниципального образования | Администрация Мечетненского муниципального образования | 2020 | | | 2020 |
| **3.4** | | Обустройство спортивной площадки в с. Золотая Степь Золотостепского муниципального образования | Администрация Золотостепского муниципального образования | 2021 | | | 2021 |
| **3.5** | | Обустройство спортивной площадки в с. Розовое Розовского муниципального образования | Администрация Розовского муниципального образования | 2021 | | | 2021 |
| **3.6** | | Обустройство спортивной площадки в с. Мечетное Мечетненского муниципального образования | Администрация Мечетненского муниципального образования | 2021 | | | 2021 |
| **3.7** | | Обустройство спортивной площадки в р.п. Советское Советского муниципального образования | Администрация Советского муниципального образования | 2021 | | | 2021 |
| **3.8** | | Обустройство зоны отдыха в р.п. Советское Советского муниципального образования | Администрация Советского муниципального образования | 2022 | | | 2022 |
| **3.9** | | Обустройство зоны отдыха в р.п. Пушкино Пушкинского муниципального образования | Администрация Пушкинского муниципального образования | 2022 | | | 2022 |
| **3.10** | | Обустройство зоны отдыха в р.п. Степное Степновского муниципального образования | Администрация Советского муниципального района | 2022 | | | 2022 |
| **3.11** | | Обустройство площадки для занятия адаптивной физкультурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями в с. Мечетное Мечетненского муниципального образования | Администрация Мечетненского муниципального образования | 2023 | | | 2023 |
| **3.12** | | Обустройство мест размещения твердых коммунальных отходов, обеспечивающий раздельный сбор мусора, в р.п. Степное Степновского муниципального образования | Администрация Советского муниципального района | 2020 | | | 2025 |

Приложение № 5 к Программе

Сведения

об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий

Советского муниципального района Саратовской области на 2020-2025 гг.»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее - исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Объемы финансово  го обеспечения всего, тыс. рублей | Года | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Программа**  «Комплексное развитие сельских территорий Советского муниципального района на  2020-2025 гг.» | **Отдел промышленности, теплоэнергетического комплекса, капитального строительства и архитектуры администрации Советского муниципального района, администрации муниципальных образований** | **Всего** | **242412,2** | **19684,4** | 33019,9 | 30839,9 | 6756,0 | 81056,0 | 71056,0 |
| **бюджет муниципального района (прогнозно)** | **52,5** | **17,5** | **17,5** | **17,5** | **0,0** | **0,0** | 0,0 |
| **федеральный бюджет (прогнозно)** | **236260,7** | **17633,9** | **30969,4** | 28789,4 | 6756 | 81056,0 | 71056,0 |
| **областной бюджет (прогнозно)** | 6099,0 | 2033,0 | 2033,0 | 2033,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **внебюджетные источники (прогнозно)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | 0,0 |
| **Подпрограмма № 1 «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях Советского муниципального района»** | **Отдел промышленности, теплоэнергетического комплекса, капитального строительства и архитектуры администрации Советского муниципального района, администрации муниципальных образований** | **всего** | **209495,6** | **18165,2** | **18165,2** | **18165,2** | **5000,0** | **80000,0** | 70000,0 |
| **бюджет муниципального района (прогнозно)** | **52,5** | 17,5 | 17,5 | **17,5** | **0,0** | **0,0** | 0,0 |
| **федеральный бюджет (прогнозно)** | **203344,1** | **16114,7** | **16114,7** | **16114,7** | **5000,0** | **80000,0** | 70000,0 |
| **областной бюджет (прогнозно)** | **6099** | **2033** | **2033** | **2033** | **0,0** | **0,0** | 0,0 |
| **внебюджетные источники (прогнозно)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | 0,0 |
| Мероприятие № 1 Реконструкция хозяйственно-питьевого водовода в с. Розовое Розовского муниципального образования | Администрация Розовского муниципального образования (по согласованию) | всего | 20 799,0 | 6933,0 | 6933,0 | 6933,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального образования (прогнозно) | 21,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 18489 | 6163 | 6163 | 6163 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 2289 | 763,0 | 763,0 | 763,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие № 2 Реконструкция хозяйственно – питьевого водовода в с. Новоантоновка Пушкинского муниципального образования | Администрация Пушкинского муниципального образования (по согласованию) | всего | 13923,0 | 4641 | 4641 | 4641 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального образования (прогнозно) | 12,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 12378,0 | 4126 | 4126 | 4126 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 1533 | 511 | 511 | 511 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие № 3  Перекладка участка хозяйственно-питьевого водопровода, р.п. Пушкино, под железной дорогой в районе ст. Урбах 944 км ПК 6+50 | Администрация Пушкинского муниципального образования (по согласованию) | всего | 8441,40 | 2813,8 | 2813,8 | 2813,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального образования (прогнозно) | 8,4 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 7504,5 | 2501,5 | 2501,5 | 2501,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 928,5 | 309,5 | 309,5 | 309,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие № 4  Реконструкция хозяйственно – питьевого водовода в р.п. Советское | Администрация Советского муниципального образования (по согласованию) | всего | 11332,2 | 3777,4 | 3777,4 | 3777,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет муниципального образования (прогнозно) | 11,1 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 9972,6 | 3324,2 | 3324,2 | 3324,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 1348,5 | 449,5 | 449,5 | 449,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие № 5  Реконструкция системы водоснабжения: замена 2-х башен, бурение скважины, замена водовода по ул. Олимпийской, Юбилейной, Молодежной, Дружбы, Гагарина, Губаревича, Тихой | Администрация Советского муниципального образования (по согласованию) | всего | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального образования (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие № 6  Реконструкция водопроводных сетей в с.Любимово Любимовского муниципального образования | Администрация Любимовского муниципального образования (по согласованию) | всего | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального образования (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие № 7  Реконструкция участков водоводов в с.Мечетное Мечетненского муниципального образования | Администрация Мечетненское муниципального образования (по согласованию) | всего | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального образования (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие № 8  Комплексное обустройство площадок, расположенных на территории р.п. Степное под компактную жилищную застройку (подведение коммуникаций к земельным участкам для многодетных семей и земельным участкам под жилую застройку) | Администрация Советского муниципального района | всего | 100000,0 |  |  |  |  | 50000,0 | 50000,0 |
| бюджет муниципального образования (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 100000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50000,0 | 50000,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие № 9  Строительство центральной канализации в микрорайоне Черемушки р.п. Степное | Администрация Советского муниципального района | всего | 40000,0 | 0,0 | 0, | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | 20000,0 |
| бюджет муниципального образования (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 40000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | 20000,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма № 2 «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях Советского муниципального района»** | **Администрации муниципальных образований (по согласованию)** | **всего** | **21000,0** | **0,0** | 11000,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **бюджет муниципального района (прогнозно)** | **0,0** | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **федеральный бюджет (прогнозно)** | **21000,0** | **0,0** | 11000,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **областной бюджет (прогнозно)** | **0,0** | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **внебюджетные источники (прогнозно)** | **0,0** | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие № 1  Строительство автомобильной дороги к ЗАО «Пушкинское» через п. Заречный Пушкинского МО | Администрация Пушкинского муниципального образования (по согласованию) | всего | 6000,0 | 0,0 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального образования (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 6000,0 | 0,0 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие № 2  Ремонт дорожного покрытия до производственного объекта ООО «Аверо» | Администрация Розовского муниципального образования (по согласованию) | всего | 5000,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального образования (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 5000,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие № 3  Строительство автомобильной дороги к ООО «Белопольское» Любимовского муниципального образования | Администрация Любимовского муниципального образования (по согласованию) | всего | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального образования (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие № 4  Строительство автомобильной дороги к КФХ «Беркалиев» Любимовского муниципального образования | Администрация Любимовского муниципального образования (по согласованию) | всего | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального образования (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма № 3**  **«Благоустройство сельских территорий Советского муниципального района»** | **Отдел промышленности, теплоэнергетического комплекса, капитального строительства и архитектуры администрации Советского муниципального района, администрации муниципальных образований (по согласованию)** | **всего** | **11920,0** | **1520,0** | 3856,0 | 2676,0 | 1756,0 | 1056,0 | 1056,0 |
| **бюджет муниципального района (прогнозно)** | **0,0** | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **федеральный бюджет (прогнозно)** | **11920,0** | **1520,0** | 3856,0 | 2676,0 | 1756,0 | 1056,0 | 1056,0 |
| **областной бюджет (прогнозно)** | **0,0** | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **внебюджетные источники (прогнозно)** | **0,0** | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие № 1  Обустройство детской площадки в с. Любимово Любимовского муниципального образования | Администрация Любимовского муниципального образования (по согласованию) | всего | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального образования (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие № 2  Обустройство детской площадки в с. Александровка Золотостепского муниципального образования | Администрация Золотостепского муниципального образования (по согласованию) | всего | 700,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального образования (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 700,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие № 3  Обустройство детской площадки в с. Мечетное Мечетненского муниципального образования | Администрация Мечетненского муниципального образования (по согласованию) | всего | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального образования (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие № 4  Обустройство спортивной площадки в с. Золотая Степь Золотостепского муниципального образования | Администрация Золотостепского муниципального образования (по согласованию) | всего | 700,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального образования (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 700,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие № 5  Обустройство спортивной площадки в с. Розовое Розовского муниципального образования | Администрация Розовского муниципального образования (по согласованию) | всего | 700,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального образования (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 700,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие № 6  Обустройство спортивной площадки в с. Мечетное Мечетненского муниципального образования | Администрация Мечетненского муниципального образования (по согласованию) | всего | 700,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального образования (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 700,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие № 7  Обустройство спортивной площадки в р.п. Советское Советского муниципального образования | Администрация Советского муниципального образования (по согласованию) | всего | 700,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального образования (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 700,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие № 8  Обустройство зоны отдыха в р.п. Советское Советского муниципального образования | Администрация Советского муниципального образования (по согласованию) | всего | 540,0 | 0,0 | 0,0 | 540,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального образования (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 540,0 | 0,0 | 0,0 | 540,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие № 9  Обустройство зоны отдыха в р.п. Пушкино Пушкинского муниципального образования | Администрация Пушкинского муниципального образования (по согласованию) | всего | 540,0 | 0,0 | 0,0 | 540,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального образования (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 540,0 | 0,0 | 0,0 | 540,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие № 10  Обустройство зоны отдыха в р.п. Степное Степновского муниципального образования | Администрация Советского муниципального района | всего | 540,0 | 0,0 | 0,0 | 540,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального образования (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 540,0 | 0,0 | 0,0 | 540,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие № 11  Обустройство площадки для занятия адаптивной физкультурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями  в с. Мечетное Мечетненского муниципального образования | Администрация Мечетненского муниципального образования (по согласованию) | всего | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального образования (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие № 12  Обустройство мест размещения твердых коммунальных отходов, обеспечивающий раздельный сбор мусора, в р.п. Степное Степновского муниципального образования | Администрация Советского муниципального района | всего | 5500,0 | 220,0 | 1056,0 | 1056,0 | 1056,0 | 1056,0 | 1056,0 |
| бюджет муниципального образования (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 5500,0 | 220,0 | 1056,0 | 1056,0 | 1056,0 | 1056,0 | 1056,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 6

# к муниципальной программе

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программ **«Комплексное развитие сельских территорий**

Советского муниципального района Саратовской области на 2020-2025 гг.»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, наименование показателя | Едини-ца измере-ния | Период | | | | | | | |
| Базовый год | От-чет-ный | первый | второй | третий | четвертый | пятый | шестой |

| 1 | 2 | | | 3 | | | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | | | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма № 1**  **«Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях Советского муниципального района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Реконструкция хозяйственно-питьевого водовода в с. Розовое Розовского муниципального образования | | тыс.  руб. | | | 0,0 | | 0,0 | 6932,7 | 6932,7 | | | 6932,7 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Реконструкция хозяйственно-питьевого водовода в  с. Новоантоновка Пушкинского муниципального образования | | тыс.  руб. | | | 0,0 | | 0,0 | 4639,5 | 4639,5 | | | 4639,5 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Перекладка участка хозяйственно-питьевого водовода в  р.п. Пушкино, под железной дорогой в районе ст. Урбах | | тыс.  руб. | | | 0,0 | | 0,0 | 2813,79 | 2813,79 | | | 2813,79 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Реконструкция хозяйственно-питьевого водовода в р.п. Советское Советского муниципального образования | | тыс.  руб. | | | 0,0 | | 0,0 | 3777,54 | 3777,54 | | | 3777,54 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Реконструкция системы водоснабжения: замена 2-х башен, бурение скважины, замена водовода по ул. Олимпийской, Юбилейной, Молодежной, Дружбы, Гагарина, Губаревича, Тихой | | тыс.  руб. | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 5000,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Реконструкция водопроводных сетей в с. Любимово Любимовского муниципального образования | | тыс.  руб. | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 5000,0 | 0,0 |
| 1.7 | Реконструкция участков водоводов в с. Мечетное Мечетненского муниципального образования | | тыс.  руб. | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 5000,0 | 0,0 |
| 1.8 | Комплексное обустройство площадок, расположенных на территории р.п. Степное под компактную жилищную застройку (подведение коммуникаций к земельным участкам для многодетных семей и земельным участкам под жилую застройку) | | тыс.  руб. | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 50000,0 | 50000,0 |
| 1.9 | Строительство центральной канализации в микрорайоне Черемушки р.п. Степное | | тыс.  руб. | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 20000,0 | 20000,0 |
| **Подпрограмма № 2**  «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях Советского муниципального района» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Строительство автомобильной дороги к ЗАО «Пушкинское» через п. Заречный Пушкинского муниципального образования | | тыс.  руб. | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 6000,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Ремонт дорожного покрытия до производственного объекта ООО «Аверо» | | тыс.  руб. | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Строительство автомобильной дороги к ООО «Белопольское» Любимовского муниципального образования | | тыс.  руб. | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 5000,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Строительство автомобильной дороги к КФХ «Беркалиев» Любимовского муниципального образования | | тыс.  руб. | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 5000,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма № 3**  **«Благоустройство сельских территорий Советского муниципального района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | Обустройство детской площадки в с. Любимово | | | тыс.  руб. | 0,0 | | 0,0 | 300,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
|  | |  | | |  |  | |  |  |  | | |  | |  | |  |  |
| 1 | | 2 | | | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | | | 8 | | 9 | | 10 | 11 |
|  | | Любимовского муниципального образовниая | | |  |  | |  |  |  | | |  | |  | |  |  |
| 3.2 | | Обустройство детской площадки в с. Александровка Золотостепского муниципального образования | | тыс.  руб. | | 0,0 | | 0,0 | 700,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | | Обустройство детской площадки в с. Мечетное Мечетненского муниципального образования | | тыс.  руб. | | 0,0 | | 0,0 | 300,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 3.4 | | Обустройство спортивной площадки в с. Золотая Степь Золотостепского муниципального образования | | тыс.  руб. | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 700,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 3.5 | | Обустройство спортивной площадки в  с. Розовое Розовского муниципального образования | | тыс.  руб. | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 700,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 3.6 | | Обустройство спортивной площадки в  с. Мечетное Мечетненского муниципального образования | | тыс.  руб. | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 700,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 3.7 | | Обустройство спортивной площадки в  р.п. Советское Советского муниципального образования | | тыс.  руб. | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 700,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 3.8 | | Обустройство зоны отдыха в р.п. Советское Советского муниципального образования | | тыс.  руб. | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 540,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 3.9 | | Обустройство зоны отдыха в р.п. Пушкино Пушкинского муниципального образования | | тыс.  руб. | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 540,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 3.10 | | Обустройство зоны отдыха в р.п. Степное Степновского муниципального образования | | тыс.  руб. | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 540,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 3.11 | | Обустройство площадки для занятия адаптивной физкультурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями в с. Мечетное Мечетненского муниципального образования | | тыс.  руб. | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 700,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 3.12 | | Обустройство мест размещения твердых коммунальных отходов, обеспечивающий раздельный сбор мусора, в р.п. Степное Степновского муниципального образования | | тыс.  руб. | | 0,0 | | 0,0 | 220,0 | | 1056,0 | | 1056,0 | 1056,0 | | | 1056,0 | 1056,0 |