МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 25.10.2023 № 25

р.п. Степное

О готовности теплоисточников, объектов коммунальной инфраструктуры, многоквартирных домов, объектов социальной сферы района к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов

Заслушав и обсудив информацию администрации Советского муниципального района о готовности теплоисточников, объектов коммунальной инфраструктуры, многоквартирных домов, объектов социальной сферы района к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов, Муниципальное Собрание Советского муниципального района РЕШИЛО:

1. Принять к сведению информацию администрации Советского муниципального района о готовности теплоисточников, объектов коммунальной инфраструктуры, многоквартирных домов, объектов социальной сферы района к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов (прилагается).

2. Рекомендовать администрации Советского муниципального района усилить контроль над прохождением отопительного сезона 2023-2024 годов и обеспечить оперативное реагирование на сообщения граждан поступающие по телефону «Горячая линия».

3. Рекомендовать МКП «ККС Советского муниципального района»:

- обеспечить бесперебойную работу систем водоснабжения, теплоисточников, теплотрасс и других объектов коммунальной инфраструктуры в период отопительного сезона;

- принимать меры к погашению задолженности по оплате за топлино- энергетические ресурсы.

Председатель

Муниципального Собрания

Советского муниципального района				           С.В. Чубарых

Приложение

к решению Муниципального Собрания

Советского муниципального района

от 25.10.2023 № 25

ИНФОРМАЦИЯ

о готовности теплоисточников, объектов коммунальной инфраструктуры, многоквартирных домов, объектов социальной сферы района

к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов

В целях подготовки жилищного фонда, предприятий жилищно-коммунального и топливно-энергетических комплексов, учреждений социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов администрацией Советского муниципального района разработаны следующие нормативно-правовые документы:

- план-график подготовки объектов жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплексов, социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов (выполнен);

- распоряжение администрации Советского муниципального района             «О создании комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Советского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов» (осуществлена проверка);

- программа проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии 2023-2024 годов (от 24.05.2023).

Все котельные, обеспечивающие тепловой энергией объекты социальной сферы и многоквартирные дома района, находятся в собственности Советского муниципального района и переданы в МКП «ККС СМР» по договору хозяйственного ведения. На территории Советского муниципального района расположено 134 многоквартирных дома, в том числе 96 находятся в управлении управляющих компаний на территории р.п. Степное, 1 – в управлении ТСЖ (р.п. Пушкино, ул. Вокзальная, д. 17 А), 37 – в непосредственном управлении. 2 октября 2023 года Советский район получил паспорт готовности к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов на жилой фонд района.

В рамках подготовки к ОЗП 2023-2024 годов подготовлено 59 теплоисточников (100% готовности), в том числе:

11 котельных – МКП «ККС СМР»;

12 топочных – учреждений управления образования;

5 топочных – учреждений социального развития;

10 топочных – учреждений здравоохранения;

12 топочных – учреждений управления культуры и кино;

8 топочных – администраций муниципальных образований;

1 топочная – другие ведомства;

проведена опрессовка 32,16 км тепловых сетей МКП (100%).

В рамках подготовки к ОЗП подготовлено 80 объектов (100% готовности) социальной сферы, в том числе:

25 – учреждения управления образования;

5 – учреждение социального развития;

20 – учреждений управления культуры и кино;

13 – учреждение здравоохранения;

9 – муниципальные образования;

8 – другие ведомства.

В рамках подготовки к ОЗП проведены мероприятия по подготовке объектов водоснабжения и водоотведения:

- подготовлено 110,5 км (100%) сетей водоснабжения;

- подготовлено поверхностных водозаборов – 1 шт. (100%);

- водопроводных насосных станций – 1 шт. (100%);

- водопроводных очистных сооружений – 1 шт. (100%);

- капитальный ремонт сетей водоснабжения – 0,1 км (100%);

- ремонт пожарных гидрантов – 4 шт. (100%);

- ремонт и утепление водоразборных колонок – 15 шт. (100%);

- ремонт водопроводных колодцев – 21 шт. (100%);

- КНС – 4 шт. (100%);

- канализационные сети – 13,2 км (100%);

- ремонт канализационных колодцев – 27 шт. (100 %).

Управляющей компанией ООО «Жилищник» произведен текущий ремонт многоквартирных домов на общую сумму 4 965,1 тыс. рублей, ремонт инженерного оборудования на общую сумму 1080,1 тыс. рублей, ремонт кровли на общую сумму 1730,0 тыс. рублей, ремонт вентиляционных каналов на сумму 175,0 тыс. рублей, выполнено остекление на общую сумму 160,0 тыс. рублей, ремонт отместки на сумму 200,0 тыс. руб., а также прочие работы на сумму 1670,0 тыс. рублей.

3 октября 2023 года принято распоряжение администрации «О начале отопительного сезона 2023-2024 годов на территории Советского муниципального района».

С 13 октября 2023 года осуществлена подача теплоснабжения в учреждения социальной сферы района, которые отапливаются от центральных котельных.

С 18 октября 2023 года все котельные, расположенные на территории района, запущены. Отопление подается в учреждения социальной сферы и жилой фонд района

Кредиторская задолженность МКП «ККС СМР» по состоянию на 19.10.2023 составляет 93 100,3 тыс. руб., в том числе:

- за электроэнергию – 46 881,7 тыс. руб.;

- за газ – 47 218,7 тыс. руб.

Предприятием проводится претензионная и исковая работа по взысканию задолженности с населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги.

С января 2022 года по сентябрь 2023 года МКП «ККС СМР» подано 1004 судебных приказов в мировой суд района на общую сумму 16 620,8 тыс. руб. (в том числе вступили в законную силу (нарастающим итогом с 2022 года) 2035 судебных приказов на сумму – 33 037,11 тыс. руб.).

Ресурсоснабжающей организацией совместно с управляющими компаниями района и службой судебных приставов регулярно проводятся рейды по адресам должников. Также ресурсоснабжающей организацией проводятся работы по наружному расклеиванию объявлений по задолженности за коммунальные услуги на подъездах многоквартирных домов.

Регулярно при главе Советского муниципального района проводятся совещания совместно с МКП «ККС СМР» по взысканию задолженности с населения за жилищно-коммунальные услуги с приглашением должников на совещание.

Кроме того, еженедельно в прокуратуре Советского района совместно с главой района, представителями службы судебных приставов, ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний проводятся совещания по вопросу погашения задолженности за топливно-энергетические ресурсы.

В настоящее время лицевые счета предприятия арестованы Федеральной службой судебных приставов. Все денежные средства, поступающие на лицевой счет МКП «ККС СМР», списываются в счет погашения задолженности за потребленную электрическую энергию (ПАО «Саратовэнерго») и потребленный природный газ (ООО «Газпром межрегионгаз Саратов»).

Верно:

Секретарь

Муниципального Собрания                                                Н.Н. Варавкин