**Инициативный проект**

**по** **ремонту дорожного покрытия ул. Пионерская р.п. Степного (от ул. Димитрова до ул. Безымянная), претендующий на финансовую поддержку за счет средств бюджета**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Общая характеристика инициативного проекта | Сведения |
| 1 | Наименование проекта | Ремонт дорожного покрытия ул. Пионерская р.п. Степное (от ул. Димитрова до ул. Безымянная) |
| 2 | Описание проблемы и обоснование предложений по решению указанной проблемы | Дорожное полотно ул. Пионерская заасфальтировано в конце 1980-х годах. За время эксплуатации асфальтового покрытия ремонт ни разу не проводился. На данный момент дорога представляет собой сплошные ямы и выбоины. В период дождей, снеготаяния и весеннего паводка стоят лужи, улица становится труднопроходимой, что приносит большие неудобства жителям нижней части поселка, в первую очередь детям и пожилым гражданам. Неудовлетворительное состояние дороги вызывает крайнее недовольство жителей, возникает угроза безопасности жизни и здоровья участникам дорожного движения (прежде всего детям и пожилым). В связи с этим необходим полноценный ремонт всего асфальтобетонного покрытия. Протяженность предлагаемого к ремонту участка дороги составляет 317 м. Предлагаемые мероприятия по ремонту части ул. Пионерская (317м) включают в себя следующие виды работ:  - исправление профиля основания дороги  (площадь 1900 кв.м);  - устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей (площадью 1900 кв.м.) |
| 3 | Описание ожидаемого результата от реализации инициативного проекта | Реализация мероприятий по ремонту улицы Пионерская р.п. Степное приведет к безопасности участников дорожного движения (прежде всего детей и пожилых людей), улучшению внешнего эстетического облика поселка, повышению уровня жизни и улучшению условий проживания жителей, повышению технического уровня состояния дорог местного значения. Срок использования результатов инициативного проекта свыше 20 лет. |
| 4 | Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию проекта | Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию проекта составляет **1134394,77** рублей (приложение № 1) |
| 5 | Планируемые сроки реализации инициативного проекта | С момента выделения денежных средств до 01.10.2022 года |
| 6 | Сведения о планируемом (возможном финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта | Планируется участие заинтересованных лиц в уборке прилегающей территории, а также активное участие в контроле за реализацией проекта . |
| 7 | Источник финансирования проекта | Бюджет Степновского муниципального образования с возможным привлечением средств из консолидированного бюджета Советского муниципального района |
| 8 | Территория, в границах которой планируется реализация инициативного проекта | Саратовская область, Советский район, р.п. Степное ул. Пионерская (от ул. Димитрова до ул. Безымянная) |
| 9 | Список инициативной группы граждан | Инициативная группа граждан в количестве 10 человек |
| 10 | Протокол собрания | Протокол собрания граждан по принятию инициативного проекта |