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АДМИНИСТРАЦИЯ
СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА        
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ___________ № _______



		
р.п. Степное

	
Об утверждении муниципальной
программы «Информатизация администрации 
Советского муниципального района Саратовской области»

	В целях обеспечения эффективного управления информационными ресурсами в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», руководствуясь постановлением администрации Советского муниципального района от 06.10.2025 № 547 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Советского муниципального района Саратовской области, Степновского муниципального образования Саратовской области», Уставом Советского муниципального района, администрации Советского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
	1. Утвердить муниципальную программу «Информатизация администрации Советского муниципального района Саратовской области» согласно приложению;
2. Признать утратившими силу постановления администрации Советского муниципального района:
- от 05.10.2023 № 534 «Об утвверждении муниципальной программы «Информатизация администрации советского муниципального района»»;
- от 11.11.2024 № 594 «О внесении изменений в постановление администрации Советского муниципального района от 05.10.2023 № 534»;
- от 29.11.2024 № 633 «О внесении изменений в постановление администрации Советского муниципального района от 05.10.2023 № 534»;
- от 11.02.2025 № 61 «О внесении изменений в постановление администрации Советского муниципального района от 05.10.2023 № 534»;
- от 10.04.2025 № 179 «О внесении изменений в постановление администрации Советского муниципального района от 05.10.2023 № 534»;
- от 05.05.2025 № 225 «О внесении изменений в постановление администрации Советского муниципального района от 05.10.2023 № 534»;
- от 29.09.2025 № 525 «О внесении изменений в постановление администрации Советского муниципального района от 05.10.2023 № 534»;
- от 24.11.2025 № 643 «О внесении изменений в постановление администрации Советского муниципального района от 05.10.2023 № 534»
	3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  руководителя аппарата администрации Советского муниципального района.
          4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2026 и подлежит официальному опубликованию.
 
          
Глава Советского
муниципального  района                                                                     Е.В. Наумова
                                                                                                









Уразикова А.В.
5-00-42





































	Приложение к постановлению администрации Советского муниципального района
от _________ № ______


                                                                                                                                                                                
                                                                                              



Муниципальная программа
«Информатизация администрации Советского муниципального района Саратовской области»
                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                             
Стратегические приоритеты муниципальной программы.

1. Общая  характеристика текущего состояния социально-экономического развития муниципального района в сфере реализации муниципальной программы

	Глобальной целью информатизации является обеспечение требуемого уровня информированности населения. Этот уровень определяется полнотой, точностью, достоверностью и своевременностью предоставления информации, необходимой каждому человеку в процессе выполнения им всех общественно значимых видов деятельности. 
В то же время динамично, растущие информационные потребности общества намного превышают существующие возможности современной информационной инфраструктуры в органах местного самоуправления. 
Остро стоит проблема технического оснащения муниципальной информационной системы Администрации района, недостаточно широко используются информационные технологии и технологии работы со знаниями в управленческих, инновационных и иных социальных процессах, где эти технологии могут дать наибольший эффект.

[bookmark: sub_200]2. Описание приоритетов и целей государственной и муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

	Настоящая муниципальная программа направлена на реализацию приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации, с учетом основных приоритетов социально-экономического развития Советского муниципального района.
	Целью муниципальной программы является формирование современной информационно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления Советского муниципального района, повышение качества управления социально-экономическим развитием района посредством использования информационных и телекоммуникационных технологий.
	Достижение этой цели возможно на основе создания единого информационного пространства путем объединения информационных ресурсов, информационных систем и развитой инфраструктуры электросвязи.
Задачи муниципальной программы:
	- Модернизация сети передачи данных, парка компьютерной и офисной техники органов местного самоуправления;
	- Совершенствование систем защиты информации и персональных данных.

3. Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы

	В результате реализации муниципальной программы предполагается:
	- достижение значения показателя, установленного подпунктом «в» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», на 2017- 2018 годы;
	- повышение эффективности управления органов местного самоуправления,
заимодействия гражданского общества и бизнеса с органами местного самоуправления, качества и оперативности предоставления муниципальных услуг;
	- формирование на территории Советского муниципального района современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности информации и технологий для населения;
	- обеспечение защиты информации и персональных данных, обработка которых осуществляется в структурных подразделениях администрации района и органах местного самоуправления Советского муниципального  района.
	Для анализа указанных конечных результатов реализации муниципальной программы принимаются следующие индикаторы (показатели) настоящей муниципальной программы:
	- доля обеспечения структурных подразделений администрации района 
компьютерами со сроком эксплуатации не более 5 лет в общем объеме обеспечения;
 	- количество модернизированных автоматизированных рабочих мест
	Муниципальная программа рассчитана на реализацию мероприятий с 2026 года по 2030 год включительно. 
	Решение задач муниципальной программы позволит администрации района повысить оперативность и эффективность анализа обстановки и прогнозирования развития района, решения вопросов местного значения и исполнения переданных государственных полномочий, контроля выполнения принятых решений, а также обеспечения гласности деятельности органов местного самоуправления, непосредственного участия граждан в самоуправлении. Выделенные на-правления реализации программных мероприятий связаны между собой, некоторые направления пересекаются. 
	Мероприятия муниципальной программы:
	- приобретение аппаратного обеспечения, в том числе вычислительной техники, комплектующих и расходных материалов к вычислительной технике, оборудования инженерной инфраструктуры и их обслуживание;
	- приобретение программного обеспечения общего назначения: операционных систем, офисных пакетов, антивирусного программного обеспечения; аттестация автоматизированных рабочих мест.
Отдельные органы администрации района ведут работу по созданию муниципальных информационных систем, обеспечивающих сбор, обработку и хранение данных, необходимых для качественного и эффективного выполнения возложенных функций. 
Вместе с тем, остаются нерешенные проблемы: сохраняющееся неравенство структурных подразделений администрации района в техническом обеспечении, разнородность информационных систем и разрозненность информационных ресурсов, отсутствие механизмов обеспечения взаимодействия, недостаточная квалификация пользователей и специалистов в сфере информационных технологий. Полноценное использование системы электронного документооборота позволит экономить бумагу, ресурсы печатающих устройств и заправочных материалов для них, увеличит скорость обработки документов, в том числе обеспечит передачу информационных писем, проектов распоряжений и постановлений для согласования.
Актуальной является проблема устаревания парка вычислительной и офисной техники. Относительно компьютерной техники в последние годы сложился стандарт оптимальной конфигурации, подходящей под большинство задач, но для парка офисной техники невозможна простая замена вышедшего из строя принтера на принтер такой же модели. Необходима разработка политики печати, направленной на экономию печатающих ресурсов и рациональное использования потенциала современных печатающих многофункциональных устройств.
В структурных подразделениях Администрации района обеспеченность муниципальных служащих средствами вычислительной техники составляет 100%. В целом по Администрации района доля устаревшей компьютерной техники составляет порядка 75%.
Необходимо также продолжить работу по обеспечению информационной безопасности и защите информационных ресурсов, предотвращению угроз использования ИКТ в качестве элементов негативного воздействия на общество, их использования в деструктивных целях.
Вопрос обеспечения информационной безопасности также остаётся актуальным. В настоящее время в органах местного самоуправления района отсутствует единая централизованная система защиты информации. Не во всех автоматизированных рабочих местах установлены антивирусные средства, отсутствуют межсетевые экраны и другие компоненты защиты от несанкционированного доступа. Это затрудняет выполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и других нормативных актов в части защиты конфиденциальной информации.
Действующий официальный сайт администрации Советского района размещён на коммерческой платформе и требует ежегодной оплаты доменного имени, хостинга и технического обслуживания.
Отдельной проблемой является накопление устаревшей компьютерной и оргтехники, не подлежащей дальнейшему использованию. Утилизация такой техники возможна только при участии специализированных организаций, имеющих соответствующую лицензию, в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и Приказа Минприроды России от 25.03.2015 № 399.
Обслуживание компьютерной и оргтехники в ряде случаев требует привлечения сторонних специалистов. Штатные сотрудники выполняют работы по текущему сопровождению, но для диагностики сложных неисправностей и ремонта электронных компонентов необходимо привлечение внешних организаций. Отсутствие договоров на техническое обслуживание и регламентных работ приводит к увеличению сроков восстановления оборудования и снижает его надёжность.
Таким образом, развитие информационных технологий и повышение эффективности работы органов местного самоуправления Советского района требует комплексной модернизации имеющейся инфраструктуры, обеспечения её надёжной работы, соответствия современным требованиям и нормативным правовым актам в сфере защиты информации и цифровизации государственных услуг.
Выполнение мероприятий Программы позволит повысить информационную открытость и прозрачность механизмов управления, а также способствует повышению эффективности управления за счет внедрения и использования информационных технологий.
Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно в виде отчета, представляемого сектором информатизационных технологий и программного обеспечения  Администрации района. 
- повышение эффективности государственного управления на основе использования ИКТ является одним из базовых условий обеспечения стабильности и устойчивого социально-экономического развития района, повышения уровня жизни населения;
- обеспечение гарантированного уровня информационной открытости Администрации муниципального района. При помощи использования современных ИКТ будет обеспечен доступ организаций и граждан к информации о деятельности Администрации муниципального района, а также предоставлена возможность полного или частичного получения наиболее востребованных государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием сети «Интернет»;
- повышение инвестиционной привлекательности за счет предоставления объективной и достоверной информации о районе; 
обеспечение сотрудников Администрации района современной вычислительной техникой, и обеспечение бесперебойной работы оргтехники;
обеспечение безопасности информационной телекоммуникационной инфраструктуры.









Паспорт 
муниципальной программы «Информатизация администрации Советского муниципального района Саратовской области»

I. Основные положения о муниципальной программе

	Куратор муниципальной         программы    
	руководитель аппарата администрации Советского муниципального района

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	сектор информатизационных технологий и программного обеспечения администрации Советского муниципального района

	Соисполнители муниципальной программы
	отсутствуют

	Участники муниципальной программы
	отсутствуют

	Период реализации
	2026-2030 годы

	Цель муниципальной программы:
	Формирование современной информационно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления Советского  района, обеспечение ее надежного функционирования

	Подпрограммы:
	отсутствуют

	Объемы финансового обеспечения муниципальной программы
	Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы за счет всех источников – 6525,0 тыс. рублей, в том числе:
2026  год – 1510,0 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет (прогнозно) — 0,0 тыс. руб.
областной бюджет (прогнозно) — 0,0 тыс. руб.
бюджет Советского муниципального района —  1510,0 тыс. руб.
внебюджетные источники (прогнозно) — 0,0 тыс. руб.
2027  год – 1000,0 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет (прогнозно) — 0,0 тыс. руб.
областной бюджет (прогнозно) — 0,0 тыс. руб.
бюджет Советского муниципального района —  1000,0 тыс. руб.
внебюджетные источники (прогнозно) — 0,0 тыс. руб.
2028  год – 1015,0 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет (прогнозно) — 0,0 тыс. руб.
областной бюджет (прогнозно) — 0,0 тыс. руб.
бюджет Советского муниципального района —  1015,0 тыс. руб.
внебюджетные источники (прогнозно) — 0,0 тыс. руб.
2029  год – 1500,0 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет (прогнозно) — 0,0 тыс. руб.
областной бюджет (прогнозно) — 0,0 тыс. руб.
бюджет Советского муниципального района —  1500,0 тыс. руб.
внебюджетные источники (прогнозно) — 0,0 тыс. руб.
2030  год – 1500,0 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет (прогнозно) — 0,0 тыс. руб.
областной бюджет (прогнозно) — 0,0 тыс. руб.
бюджет Советского муниципального района —  1500,0 тыс. руб.
внебюджетные источники (прогнозно) — 0,0 тыс. руб.

	Влияние на достижение национальных целей развития Российской Федерации 
  

	цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы: переход к 2030 году не менее 80 процентов российских организаций ключевых отраслей экономики на использование базового и прикладного российского программного обеспечения в системах, обеспечивающих основные производственные и управленческие процессы





































                                                        

1

2


II. Показатели муниципальной программы

	
№
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значение показателей
	Ответственный
за достижение показателя 1
	Связь
с показателями национальных целей государственной программы (маркировка) 2

	
	
	
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	11

	Целью муниципальной программы является  формирование современной информационно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления Советского  района, обеспечение ее надежного функционирования                                             

	1.
	Доля автоматизированных рабочих мест (АРМ), на которых произведена замена компьютерного оборудования со сроком эксплуатации 5 лет и более, в общем объёме оснащения
	%
	25
	5
	10
	15
	20
	25
	сектор информатизационных технологий и программного обеспечения
	переход к 2030 году не менее 80 процентов российских организаций ключевых отраслей экономики на использование базового и прикладного российского программного обеспечения в системах, обеспечивающих основные производственные и управленческие процессы

	2.
	Количество новых автоматизированных рабочих мест, приобретённых в полном комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП)
	%
	10
	15
	20
	25
	30
	35
	сектор информатизационных технологий и программного обеспечения
	переход к 2030 году не менее 80 процентов российских организаций ключевых отраслей экономики на использование базового и прикладного российского программного обеспечения в системах,

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	обеспечивающих основные производственные и управленческие процессы

	3.
	Доля автоматизированных рабочих мест, обеспеченных программными средствами защиты информации (антивирус)
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	сектор информатизационных технологий и программного обеспечения 
	переход к 2030 году не менее 80 процентов российских организаций ключевых отраслей экономики на использование базового и прикладного российского программного обеспечения в системах, обеспечивающих основные производственные и управленческие процессы

	4.
	Количество выполненных заявок по обслуживанию и ремонту компьютерной и оргтехники
	%
	10
	15
	20
	25
	30
	45
	сектор информатизационных технологий и программного обеспечения
	переход к 2030 году не менее 80 процентов российских организаций ключевых отраслей экономики на использование базового и прикладного российского программного обеспечения в системах, обеспечивающих основные производственные и управленческие процессы



III. Структура муниципальной программы «Информатизация администрации Советского муниципального района Саратовской области»
	№
п/п
	Задачи структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента
	Связь с показателями

	1
	2
	3
	4

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Информатизация администрации» 

	
	Ответственный за реализацию
Сектор информатизационных технологий и программного обеспечения
	Срок реализации 
2026-2030

	1.1
	Задача 1 Модернизация действующих автоматизированных рабочих мест в администрации Советского муниципального района
	Обеспечение надёжного функционирования и комплексной модернизации информационно-технологической инфраструктуры администрации Советского муниципального района
	Доля автоматизированных рабочих мест (АРМ), на которых произведена замена компьютерного оборудования со сроком эксплуатации 5 лет и более, в общем объёме оснащения

	1.2
	Задача 2 Приобретение новых комплектов автоматизированных рабочих мест (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП)
	Формирование современной информационно-технологической инфраструктуры администрации Советского района, обеспечение ее надежного функционирования
	Количество новых автоматизированных рабочих мест, приобретённых в полном комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП)

	1.3
	Задача 3 Повышение уровня информационной безопасности и защита автоматизированных рабочих мест, персональных данных и служебной информации
	Обеспечение надёжного функционирования и комплексной модернизации информационно-технологической инфраструктуры администрации Советского муниципального района
	Доля автоматизированных рабочих мест, обеспеченных программными средствами защиты информации (антивирус)

	1.5
	Задача 4 Обеспечение стабильной работы техники путём технического обслуживания и ремонта с привлечением специалистов
	Формирование современной информационно-технологической инфраструктуры администрации Советского района, обеспечение ее надежного функционирования
	Количество выполненных заявок по обслуживанию и ремонту компьютерной и оргтехники



IV. Финансовое обеспечение муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы
	Источники финансового обеспечения
	Объемы финансирования всего, тыс.руб
	В том числе по годам реализации программы, тыс. руб.

	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1

1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Муниципальная программа 
2
	Всего, в том
4
	6525,0
5
	1510,0 
6
	 1000,0
7
	 1015,0
8
	1500,0
9 
	1500,0
10

	1
	 «Информатизация администрации Советского муниципального района Саратовской области»
	числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	0,0

	
	
	областной бюджет (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	0,0

	
	
	бюджет Советского муниципального района 
	6525,0
	1510,0 
	 1000,0
	 1015,0
	1500,0 
	1500,0

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	0,0

	2

	Комплекс процессных мероприятий «Информатизация администрации Советского муниципального района» 
	Всего, в том числе:
	6525,0
	1510,0 
	 1000,0
	 1015,0
	1500,0 
	1500,0

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	0,0

	
	
	областной бюджет (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	0,0

	
	
	бюджет Советского муниципального района
	6525,0
	1510,0 
	 1000,0
	 1015,0
	1500,0 
	1500,0

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно) 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	0,0



Паспорт 
комплекса процессных мероприятий
«Информатизация администрации»

I. Основные положения комплекса процессных мероприятий
	Характеристика комплекса процессных мероприятий муниципальной программы
	Основной целью процессных мероприятий является Создание, обслуживание и модернизация информационно-технологической инфраструктуры администрации Советского муниципального района, повышение качества управления социально-экономическим развитием района посредством использования информационных и телекоммуникационных технологий



II. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий «Информатизация администрации»

	N
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значение показателей

	
	
	
	базовое значение
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Задача № 1 Модернизация действующих автоматизированных рабочих мест в администрации Советского муниципального района

	1.
	Доля автоматизированных рабочих мест (АРМ), на которых произведена замена компьютерного оборудования со сроком эксплуатации 5 лет и более, в общем объёме оснащения
	%
	25
	5
	10
	15
	20
	25

	Задача 2 Приобретение новых комплектов автоматизированных рабочих мест (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП)


	1.
	Количество новых автоматизированных рабочих мест, приобретённых в полном комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП)
	%
	10
	15
	20
	25
	30
	35

	Задача 3 Повышение уровня информационной безопасности и защита автоматизированных рабочих мест, персональных данных и служебной информации

	1.
	Доля автоматизированных рабочих мест, обеспеченных программными средствами защиты информации (антивирус)
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Задача 4 Обеспечение стабильной работы техники путём технического обслуживания и ремонта с привлечением специалистов

	1.
	Количество выполненных заявок по обслуживанию и ремонту компьютерной и оргтехники
	%
	10
	15
	20
	25
	30
	45



III. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Информатизация администрации»

	N
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата) *
	Характеристика
	Единица измерения
	2025
	Значения мероприятия (результата)
по годам

	
	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Мероприятие (результат) 1 
ОбеспеченыУслуги связи (интернет)
	Оказание услуг
	Обеспеченность услугами доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2.
	Мероприятие 2 (результат) Осуществлена диагностика, покупка, ремонт картриджей, заправка картриджей
	Оказание услуг
	Осуществление бесперебойной работы копировальной техники, коммутационного оборудования и вычислительной техники
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	3.
	Мероприятие 3
(результат) Приобретено или  продлено лицензионное программное обеспечение общего назначения: операционных систем, офисных пакетов, антивирусного программного обеспечения
	Оказание услуг
	Обеспечение бесперебойной работы защищенными сетями и сервисами информационной безопасности
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	4.
	Мероприятие 4
(результат)
Приобретено аппаратное обеспечение, в том числе вычислительной техники, комплектующих и  их обслуживания расходных материалов к вычислительной технике, оборудования 
	Закупка товаров
	Осуществление бесперебойной работы  вычислительной техники
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	инженерной инфраструктуры
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Мероприятие 5 Осуществлено сервисное и техническое обслуживание копировальной техники, коммутационного оборудования и вычислительной техники
	Оказание услуг
	Осуществление бесперебойной работы  вычислительной техники
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	6.
	Мероприятие 6
(результат) 
Проведен контроль эффективности выделенного помещения кабинет № 13
	Оказание услуг
	Обеспечение бесперебойной работы защищенными сетями и сервисами информационной безопасности
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	7.
	Мероприятие 7
(результат) Обеспечено сопровождение и развитие функциональных возможностей официального сайта администрации района
	Оказание услуг
	Обеспеченность услугами доступа официального сайта
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100


IV.Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий муниципальной программы
	Наименование мероприятия (результата)
	Источники финансирования
	Объемы финансирования всего, тыс.руб.
	В том числе по годам реализации, тыс. руб.

	
	
	
	2026 г. 
	2027 г. 
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий 
«Информатизация администрации»
	всего, в том числе:
	6525,0
	1510,0
	1000,0
	1015,0
	1500,0
	1500,0

	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет Советского муниципального района
	4390,0
	1510,0
	1000,0
	1015,0
	1500,0
	1500,0

	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие (результат) 1
Обеспечены Услуги связи (интернет)
	всего, в том числе:
	1290,0
	250,0
	260,0
	260,0
	260,0
	260,0

	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет Советского муниципального района
	1290,0
	250,0
	260,0
	260,0
	260,0
	260,0

	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие (результат) 2
Осуществлена диагностика, покупка, ремонт картриджей, заправка картриджей
	всего, в том числе:
	1070,0
	200,0
	200,0
	200,0
	235,0
	235,0

	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет Советского муниципального района 
	1070,0
	200,0
	200,0
	200,0
	235,0
	235,0

	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие (результат) 3
Приобретено или продлено лицензионное программное обеспечение общего назначения: операционных систем, офисных пакетов, антивирусного программного обеспечения 
	всего, в том числе:
	1650,0
	300,0
	250,0
	300,0
	400,0
	400,0

	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет Советского муниципального района
	1650,0
	300,0
	250,0
	300,0
	400,0
	400,0

	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие (результат) 4
Приобретено аппаратное обеспечение, в том числе вычислительной техники, комплектующих и  их обслуживания расходных материалов к вычислительной технике, оборудования технике, оборудования инженерной инфраструктуры
	всего, в том числе:
	1865,0
	525,0
	190,0
	150,0
	500,0
	500,0

	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет Советского муниципального района
	1865,0
	525,0
	190,0
	150,0
	500,0
	500,0

	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Сервисное и техническое обслуживание 
1
	федеральный бюджет (прогнозно)
2
	0,0
3
	0,0
4
	0,0
5
	0,0
6
	0,0
7
	0,0
8

	
	областной бюджет (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	копировальной техники, коммутационного оборудования и вычислительной техники
	бюджет Советского муниципального района
	290,0
	50,0
	60,0
	60,0
	60,0
	60,0

	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие (результат) 6 
Проведение контроля эффективности выделенного помещения кабинет № 13
	всего, в том числе:
	150,0
	150,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет Советского муниципального района
	150,0
	150,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие (результат) 7 
Сопровождение и развитие функциональных возможностей официального сайта администрации района

	всего, в том числе:
	210,0
	35,0
	40,0
	45,0
	45,0
	45,0

	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет Советского муниципального района
	210,0
	35,0
	40,0
	45,0
	45,0
	45,0

	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0



V.План реализации комплекса процессных мероприятий

	№
п/п
	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель
(наименование структурного подразделения или подведомственного учреждения администрации Советского муниципального района)
	Вид подтверждающего документа1

	1
	2
	3
	4
	5

	Задача №1: Модернизация действующих автоматизированных рабочих мест в администрации Советского муниципального района

	1.
	Мероприятие 1 (результат) 
Обеспечены Услуги связи (интернет)

	 
	сектор информатизационных технологий и программного обеспечения

	 

	 
	Контрольная точка 1.1.задание получено
	Дата
	
	 Заключение контракта

	 
	Контрольная точка 1.2. работы выполнены
	Дата
	
	 Акт приемки выполненных работ, оказанных услуг, акт приема-передачи товара, счет на оплату

	1
	2
	3
	4
	5

	Задача №2:  Приобретение новых комплектов автоматизированных рабочих мест (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП)

	2.
	Мероприятие 2 (результат) 
Приобретение аппаратного обеспечения, в том числе вычислительной техники, комплектующих и  их обслуживания расходных материалов к вычислительной технике, оборудования инженерной инфраструктуры
	
	сектор информатизационных технологий и программного обеспечения

	

	
	Контрольная точка 1.1.задание получено
	Дата
	
	 Заключение контракта

	
	Контрольная точка 1.2. работы выполнены
	Дата
	
	 Акт приемки выполненных работ, оказанных услуг, акт приема-передачи товара, счет на оплату

	Задача №3: Повышение уровня информационной безопасности и защита автоматизированных рабочих мест, персональных данных и служебной информации

	3.
	Мероприятие (результат) 3
Приобретение или продление лицензионного программного обеспечения общего назначения: операционных систем, офисных пакетов, антивирусного программного обеспечения
Мероприятие (результат) 4
Проведение контроля эффективности выделенного помещения кабинет № 13
Мероприятие (результат) 5
Сопровождение и развитие функциональных возможностей официального сайта администрации района
	
	сектор информатизационных технологий и программного обеспечения

	

	
	Контрольная точка 1.1.задание получено
	Дата 
	
	Заключение контракта

	
	Контрольная точка 1.2. работы выполнены
	Дата
	
	Акт приемки выполненных работ, оказанных услуг, акт приема-передачи товара, счет на оплату

	
	Контрольная точка 1.1.задание получено
	Дата 
	
	Договор

	
	Контрольная точка 1.2. работы выполнены
	Дата
	
	Акт приемки выполненных работ, оказанных услуг, акт приема-передачи товара, счет на оплату

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Контрольная точка 1.1.задание получено
	Дата 
	
	Договор

	
	Контрольная точка 1.2. работы выполнены
	Дата
	
	Акт приемки выполненных работ, оказанных услуг, акт приема-передачи товара, счет на оплату

	Задача № 4: Обеспечение стабильной работы техники путём технического обслуживания и ремонта с привлечением специалистов

	4.
	Мероприятие (результат) 6
Сервисное и техническое обслуживание копировальной техники, коммутационного оборудования и вычислительной техники
Мероприятие (результат) 7 
Осуществлена диагностика, покупка, ремонт картриджей, заправка картриджей
	
	сектор информатизационных технологий и программного обеспечения

	

	
	Контрольная точка 1.1.задание получено
	Дата
	
	Договор

	
	Контрольная точка 1.2. работы выполнены
	Дата
	
	Акт приемки выполненных работ, оказанных услуг, акт приема-передачи товара, счет на оплату

	
	Контрольная точка 1.1.задание получено
	Дата 
	
	 Заключение контракта

	
	Контрольная точка 1.2. работы выполнены
	Дата
	
	 Акт приемки выполненных работ, оказанных услуг, акт приема-передачи товара, счет на оплату




Верно: Руководитель аппарата                                                                                                                                 И.Е. Григорьева
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