[image: image1.png]o]





АДМИНИСТРАЦИЯ

СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от ____________№ ____
р.п. Степное

Об утверждении муниципальной программы Советского муниципального района «Комплексное развитие сельских территории Советского муниципального района Саратовской области»

В соответствии с Федеральными законами от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации», от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», руководствуясь постановлением администрации Советского  муниципального района от 06.10.2025 № 547 «Об утверждении Порядка разработки, реализации, мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории Советского муниципального района Саратовской области, Степновского городского поселения Советского муниципального района Саратовской области», Уставом Советского муниципального района, администрация Советского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Советского муниципального района Саратовской области» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации Советского муниципального района:

- от 26.09.2023 № 510 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Советского муниципального района Саратовской области»;
- от 03.06.2024 № 297 «О внесении изменений в постановление администрации Советского муниципального района от 26.09.2023 № 510»;

- от 01.11.2024 № 578 «О внесении изменений в постановление администрации Советского муниципального района от 26.09.2023 № 510»;

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Советского муниципального района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2026 и подлежит официальному опубликованию.
Глава Советского 
муниципального района





  
Е.В. Наумова
Галиулина Н.А. 5-00-37
Приложение к постановлению администрации Советского муниципального района 

от ___________ №_____ 

Муниципальная программа 

«Комплексное развитие сельских территории Советского муниципального района Саратовской области»


Стратегические приоритеты муниципальной программы

1. Общая характеристика текущего состояния социально- экономического развития муниципального района в сфере реализации муниципальной программы
Большинство сельских населенных пунктов района характеризуется бытовой неустроенностью. Низкая оплата труда, а также отсутствие рабочих мест при недостаточном уровне оказания социальных услуг, необеспеченность жильем создают для населения, особенно для молодежи, непривлекательность проживания в сельской местности. Из-за отсутствия достойного заработка на селе трудоспособное население среднего возраста вынуждено искать работу за пределами района. Молодежь уезжает в города на постоянное место жительства. Причиной сложившейся в течение нескольких десятилетий неблагоприятной ситуации в развитии села являются остаточный принцип финансирования развития социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, преобладание дотационности бюджетов сельских поселений, высокий уровень затратности развития сельских территорий. В результате на селе сложилась неблагоприятная демографическая ситуация,  преобладает низкий уровень развития инженерной и социальной инфраструктуры. Совокупность указанных факторов пагубно отражаются на перспективах оздоровления сельской экономики. Таким образом,  целесообразность разработки Программы обусловлена необходимостью                                                                                                       поддержки развития сельских поселений.
2. Описание приоритетов и целей государственной и муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы
Цель:

· сохранение доли сельского населения в общей численности населения Советского муниципального района;
· реализация проектов по благоустройству сельских территорий с участием жителей сельских территорий.
Задачи:

· создание и благоустройство мест размещения ТКО.
3. Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы
Программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Саратовской области и Советского муниципального района. Программа включает в себя следующие мероприятия:

· создание благоприятных условий проживания сельского населения  Советского муниципального района.
Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:
· несвоевременность финансирования запланированных мероприятий;
· сокращение объемов финансирования запланированных мероприятий;
· возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
· при осуществлении закупок согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» часть заказов может быть не размещена в связи с отсутствием претендентов;
· заключение муниципальных контрактов с организациями, которые могут оказаться неспособными исполнить обязательства по контрактам.
Муниципальная программа включает в себя подпрограммы по направлениям:
Подпрограмма № 1 «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях Советского муниципального района»;
Подпрограмма № 2 «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях Советского муниципального района»;
Подпрограмма № 3 «Благоустройство сельских территорий Советского муниципального района».

Оперативное управление подпрограммой муниципальной программы и контроль за ходом ее реализации осуществляет отдел промышленности, теплоэнергетического комплекса, капитального строительства и архитектуры администрации Советского муниципального района Саратовской области.
- Ответственность за реализацию основных мероприятий подпрограммы и достижение утвержденных значений целевых индикаторов (показателей) мероприятий подпрограммы несут исполнители основных мероприятий подпрограммы, указанные в соответствующих разделах подпрограммы.
- Контроль за исполнением подпрограммы включает:
- годовую отчетность о реализации мероприятий  подпрограммы;
- контроль за качеством реализуемых подпрограммных мероприятий;
- ежегодный мониторинг эффективности реализации муниципальной программы.
Реализация и финансирование подпрограммы муниципальной программы осуществляются в соответствии с перечнем подпрограммных мероприятий на основании нормативных правовых актов, действующих на территории Советского муниципального района Саратовской области, муниципальных контрактов (договоров), заключенных муниципальным заказчиком с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг. Программа считается завершенной после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме и (или) достижения цели муниципальной программы. При изменении объемов бюджетного и внебюджетного финансирования программы в установленном порядке проводится корректировка значений целевых индикаторов и показателей программных мероприятий.
Паспорт
муниципальной программы
«Комплексное развитие сельских территории Советского муниципального района Саратовской области»
I. Основные положения о муниципальной программе

	Куратор муниципальной программы
	Заместитель главы администрации Советского муниципального района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Отдел промышленности, ТЭК, капитального строительства и архитектуры администрации Советского муниципального района

	Соисполнители муниципальной программы
	-

	Участники муниципальной программы
	-

	Период реализации
	2026-2030 годы

	Цели муниципальной программы
	· сохранение доли сельского населения в общей численности населения Советского муниципального района;
· обеспечение ремонта и обустройства автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции;
- реализация проектов по благоустройству сельских территорий с участием жителей сельских территорий.

	Подпрограммы
	Подпрограмма № 1 «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях Советского муниципального района»;
Подпрограмма № 2 «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях Советского муниципального района»;
Подпрограмма № 3 «Благоустройство сельских территорий Советского муниципального района»;

	Объемы финансового обеспечения муниципальной программы (тыс. рублей) *
	Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы за счет всех источников – 4061,0 тыс. рублей, в том числе:

2026 год – 3661,0 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет (прогнозно) — 2442,8 тыс. руб.

областной бюджет (прогнозно) — 49,9 тыс. руб.

местный бюджет — 1068,3 тыс. руб.

внебюджетные источники (прогнозно) — 100,0 тыс. руб. 2027  год – 100,0 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет (прогнозно) — 0,0 тыс. руб. 

областной бюджет (прогнозно) — 0,0 тыс. руб. 

бюджет Степновского городского поселения — 0,0 тыс. руб.

внебюджетные источники (прогнозно) — 100,0 тыс. руб. 2028 год – 100,0 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет (прогнозно) — 0,0 тыс. руб. 

областной бюджет (прогнозно) — 0,0 тыс. руб. 

местный бюджет — 0,0 тыс. руб.

внебюджетные источники (прогнозно) — 100,0 тыс. руб. 2029 год – 100,0 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет (прогнозно) — 0,0 тыс. руб. 

областной бюджет (прогнозно) — 0,0 тыс. руб. 

местный бюджет  — 0,0 тыс. руб.

внебюджетные источники (прогнозно) — 100,0 тыс. руб. 2030 год – 100,0 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет (прогнозно) — 0,0 тыс. руб. 

областной бюджет (прогнозно) — 0,0 тыс. руб. 

местный бюджет — 0,0 тыс. руб.

внебюджетные источники (прогнозно) — 100,0 тыс. руб.

	Влияние на достижение национальных целей развития Российской Федерации
	Национальная цель: 
«Комфортная и безопасная среда для жизни»
Целевые показатели: 
- улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году;
- увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения и дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов, опорной сети автомобильных дорог - не менее чем до 85 процентов, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения - не менее чем до 60 процентов  


II. Показатели муниципальной программы
	№
п/п
	Наименование цели/показателя
	Единица измерения
	Значение показателей
	Ответственный

за достижение показателя
	Связь

с показателями национальных целей государственной программы (маркировка)

	
	
	
	2025 год (базовое значение)
	2026 год 
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Цель 1 муниципальной программы: «Сохранение доли сельского населения в общей численности населения»

	1.1
	Доля проведенных мероприятий по обеспечению устойчивого естественного роста численности населения
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	отдел промышленности, теплоэнергетического комплекса, капитального строительства и  архитектуры администрации Советского муниципального района
	улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году.

	Цель 2 муниципальной программы: «Обеспечение ремонта и обустройства, автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции»

	2.1
	Доля проведенных мероприятий по обеспечению надежного транспортного сообщения между сельскими территориями и важными инфраструктурными объектами, такими как школы, медицинские учреждения, социальные службы, производственные предприятия и перерабатывающие комплексы
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	отдел промышленности, теплоэнергетического комплекса, капитального строительства и  архитектуры администрации Советского муниципального района
	увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения и дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов, опорной сети автомобильных дорог - не менее чем до 85 процентов, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения - не менее чем до 60 процентов

	Цель 3 муниципальной подпрограммы: «Реализация проектов по благоустройству сельских территорий с участием жителей сельских территорий»

	3.1
	Доля проведенных мероприятий по обеспечению качественного и доступного жилья и комфортных условий проживания для всех категорий граждан
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	отдел промышленности, теплоэнергетического комплекса, капитального строительства и  архитектуры администрации Советского муниципального района
	улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году.


III. Структура муниципальной программы

	№

п/п
	Задачи структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента
	Связь с показателями

	1
	2
	3
	4

	1.
	Подпрограмма 1 «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях Советского муниципального района»

	1.1.
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях»

	1.2.
	Ответственный за реализацию: отдел промышленности, теплоэнергетического комплекса, капитального строительства и архитектуры администрации Советского муниципального района
	Срок реализации

2026-2030

	1.3.
	Задача №1.

Развитие водоснабжения на сельских территориях.
	Завершить строительство и обеспечить ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения.
	Доля проведенных мероприятий по обеспечению устойчивого естественного роста численности населения

	2.
	Подпрограмма 2 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения р.п. Степное»

	2.1.
	Комплекс процессных мероприятий «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения р.п. Степное»

	2.2.
	Ответственный за реализацию: отдел промышленности, теплоэнергетического комплекса, капитального строительства и архитектуры администрации Советского муниципального района
	Срок реализации

2026-2030

	2.3.
	Задача №1.

Развитие сети дорог, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции.
	Обеспечение мероприятий по вводу в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции.
	Доля проведенных мероприятий по обеспечению надежного транспортного сообщения между сельскими территориями и важными инфраструктурными объектами, такими как школы, медицинские учреждения, социальные службы, производственные предприятия и перерабатывающие комплексы

	3.
	Подпрограмма 3 «Благоустройство сельских территорий Советского муниципального района»

	3.1.
	Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство сельских территорий»

	3.2.
	Ответственный за реализацию: отдел промышленности, теплоэнергетического комплекса, капитального строительства и архитектуры администрации Советского муниципального района»
	Срок реализации

2026-2030

	3.3.
	Задача №1.
Создание и благоустройство зон отдыха, детских и спортивных площадок, мест размещения ТКО.
	Данные мероприятия представляют собой систему мероприятий, направленных на улучшение качества жизни населения, повышение уровня санитарии и гигиены, создание комфортных условий для отдыха и занятия спортом, а также укрепление экологической устойчивости территории.
	Доля проведенных мероприятий по обеспечению качественного и доступного жилья и комфортных условий проживания для всех категорий граждан»


IV. Финансовое обеспечение муниципальной программы
	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы
	Источники финансового обеспечения
	Объемы финансирования, всего, тыс.руб.
	В том числе по годам реализации программы, тыс. руб.

	
	
	
	
	2026
	2027
	2028


	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территории Советского муниципального района Саратовской области»
	Всего, в том числе:
	4061,0
	3661,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	2442,8
	2442,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет (прогнозно)
	49,9
	49,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет 
	1068,3
	1068,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	500,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	2
	Комплекс процессных мероприятий: «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях»
	Всего, в том числе:
	100,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	100,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0

	3
	Комплекс процессных мероприятий: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения                  р.п. Степное»
	Всего, в том числе:
	3561,0
	3561,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	2442,8
	2442,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет (прогнозно)
	49,9
	49,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет 
	1068,3
	1068,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4
	Комплекс процессных мероприятий: «Благоустройство сельских территорий»
	Всего, в том числе:
	400,0
	80,0
	80,0
	80,0
	80,0
	80,0

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	400,0
	80,0
	80,0
	80,0
	80,0
	80,0


Паспорт 
комплекса процессных мероприятий
«Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях Советского муниципального района»
I. Основные положения комплекса процессных мероприятий «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях»
	Характеристика комплекса процессных мероприятий муниципальной программы
	Основной целью процессных мероприятий является: 
Завершить строительство и обеспечить ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения. 


II. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях»
	№
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	2025
	Значение показателей

	
	
	
	
	2026
	2027г.
	2028г.
	2029г.
	2030г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Развитие водоснабжения на сельских территориях

	1.
	Доля проведенных мероприятий по обеспечению устойчивого естественного роста численности населения
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100


III. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий
«Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях»
	№

п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)  
	Характеристика
	Единица измерения
	2025
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.1 
	Мероприятие (результат) 1

Выполнены мероприятия по завершению строительства и обеспечили ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения
	Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения становится важнейшей составляющей комплексной программы развития сельских территорий, влияющей на многие сферы жизнедеятельности и определяющей перспективы дальнейшего роста и процветания региона.
	Реализация мероприятий позволит повысить комфортность условий проживания населения на сельских территориях района за счет улучшения качества и доступности предоставляемых коммунальных услуг для потребителя
	%
	50
	50
	51
	52
	53
	54


IV. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях»
	Наименование
	Ответственный исполнитель
	Источник финансового обеспечения
	Объемы финансового обеспечения, всего
	В том числе по годам реализации, тыс.руб.

	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Комплекс процессных мероприятий: «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях»
	Отдел промышленности, ТЭК, капитального строительства и архитектуры администрации Советского МР
	Всего, в том числе:
	100,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	100,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0

	Мероприятие (результат) 1

Выполнены мероприятия по завершению строительства и обеспечили ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения
	отдел промышленности, ТЭК, капитального строительства и архитектуры администрации Советского МР
	Всего, в том числе:
	100,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	100,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0


V. План реализации комплекса процессных мероприятий «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях»
	№

п/п
	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель


	Вид подтверждающего документа1

	1
	2
	3
	4
	5

	Развитие водоснабжения на сельских территориях

	1.
	Мероприятие (результат) 1

Выполнены мероприятия по завершению строительства и обеспечили ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения
	 
	
	 

	 
	Контрольная точка 1.1.задание получено
	 Дата 
	Отдел промышленности, ТЭК, капитального строительства и архитектуры администрации Советского МР
	 Заключены контракты

	 
	Контрольная точка 1.2.услуга оказана
	 Дата
	 Отдел промышленности, ТЭК, капитального строительства и архитектуры администрации Советского МР
	 


Паспорт 
комплекса процессных мероприятий
«Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения р.п. Степное»
I. Основные положения комплекса процессных мероприятий 
«Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения р.п. Степное»
	Характеристика комплекса процессных мероприятий муниципальной программы
	Основной целью процессных мероприятий является: 
· обеспечение ремонта и обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования местного значения к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на территории Степновского городского поселения, объектам производства и переработки продукции.


II. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий 
«Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения р.п. Степное»
	№
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	2025
	Значение показателей

	
	
	
	
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2029г.
	2030г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Развитие сети дорог, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции.

	1.
	Доля проведенных мероприятий по обеспечению надежного транспортного сообщения между сельскими территориями и важными инфраструктурными объектами, такими как школы, медицинские учреждения, социальные службы, производственные предприятия и перерабатывающие комплексы
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100


III. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения р.п. Степное»
	№

п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)  
	Характеристика
	Единица измерения
	2025
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.1 
	Мероприятие  (результат) 1

Выполнены мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения р.п. Степное
	приобретение товаров, выполнение работ, услуг
	Ремонт улично-дорожной сети
	%
	50
	50
	51
	52
	53
	54


IV. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
«Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения р.п. Степное»
	Наименование
	Ответственный исполнитель
	Источник финансового обеспечения
	Объемы финансового обеспечения, всего
	В том числе по годам реализации, тыс.руб.

	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Комплекс процессных мероприятий: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения р.п. Степное»
	Отдел промышленности, ТЭК, капитального строительства и архитектуры администрации Советского МР
	Всего, в том числе:
	3561,0
	3561,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	2442,8
	2442,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет (прогнозно)
	49,9
	49,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет
	1068,3
	1068,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	00,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие  (результат) 1

Выполнены мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения р.п. Степное
	отдел промышленности, ТЭК, капитального строительства и архитектуры администрации Советского МР
	Всего, в том числе:
	3561,0
	3561,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	2442,8
	2442,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет (прогнозно)
	49,9
	49,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет 
	1068,3
	1068,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


V. План реализации комплекса процессных мероприятий «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях»
	№

п/п
	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель


	Вид подтверждающего документа1

	1
	2
	3
	4
	5

	Развитие водоснабжения на сельских территориях

	1.
	Мероприятие (результат) 1

Выполнены мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения р.п. Степное
	 
	
	 Муниципальный контракт

	 
	Контрольная точка 1.1.задание получено
	 Дата 
	Отдел промышленности, ТЭК, капитального строительства и архитектуры администрации Советского МР
	 Заключены контракты

	 
	Контрольная точка 1.2.услуга оказана
	 Дата
	 Отдел промышленности, ТЭК, капитального строительства и архитектуры администрации Советского МР
	 


Паспорт 
комплекса процессных мероприятий «Благоустройство сельских территорий»

I. Основные положения комплекса процессных мероприятий «Благоустройство сельских территорий»
	Характеристика комплекса процессных мероприятий муниципальной программы
	Основной целью процессных мероприятий является: 

- реализация проектов по благоустройству территории Степновского городского поселения с участием жителей. 


II. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий «Благоустройство сельских территорий»
	№
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	2025
	Значение показателей

	
	
	
	
	2026
	2027г.
	2028г.
	2029г.
	2030г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Создание и благоустройство зон отдыха, детских и спортивных площадок, мест размещения ТКО

	1.
	Доля проведенных мероприятий по обеспечению качественного и доступного жилья и комфортных условий проживания для всех категорий граждан
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100


III. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Благоустройство сельских территорий»
	№

п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)  
	Характеристика
	Единица измерения
	2025
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	3.1 
	Мероприятие (результат) 1

Выполнены мероприятия по обустройству детских площадок  в р.п. Степное
	Выполнение мероприятий помогут сформировать здоровый образ жизни, укрепляют общественные связи и улучшают настроение жителей, способствуя укреплению гражданского единства и патриотического воспитания молодого поколения
	Данные мероприятия представляют собой систему мероприятий, направленных на улучшение качества жизни населения.
	%
	50
	50
	51
	52
	53
	54

	3.2
	Мероприятие (результат) 2

Выполнены мероприятия по благоустройству территории образовательных учреждений р.п. Степное
	Выполнение мероприятий помогут сформировать здоровый образ жизни, укрепляют общественные связи и улучшают настроение жителей, способствуя укреплению гражданского единства и патриотического воспитания молодого поколения
	Данные мероприятия представляют собой систему мероприятий, направленных на улучшение качества жизни населения.
	%
	50
	50
	51
	52
	53
	54

	3.3
	Мероприятие (результат) 3

Выполнены мероприятия по  обустройству пешеходной зоны в р.п. Степное
	Выполнение мероприятий помогут сформировать здоровый образ жизни, укрепляют общественные связи и улучшают настроение жителей, способствуя укреплению гражданского единства и патриотического воспитания молодого поколения
	Данные мероприятия представляют собой систему мероприятий, направленных на улучшение качества жизни населения.
	%
	50
	50
	51
	52
	53
	54

	3.4
	Мероприятие (результат) 4

Выполнены мероприятия по созданию мест размещения ТКО
	Организованы удобные и экологически безопасные места для складирования бытового мусора, исключающие несанкционированные свалки и снижающие негативное воздействие на окружающую среду.
	Данные мероприятия заключаются в создании специализированных площадок и контейнерных установок для временного хранения твердых коммунальных отходов (ТКО), что обеспечивает сбор и накопление отходов с последующим вывозом специализированными организациями.
	%
	50
	50
	51
	52
	53
	54


IV. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Благоустройство сельских территорий»
	Наименование
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее - исполнитель)
	Источники финансового обеспечения
	Объемы финансо-вого обеспечения - всего, тыс. рублей
	в том числе по годам реализации

	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Комплекс процессных мероприятий: «Благоустройство сельских территорий»
	Отдел промышленности, теплоэнергетического комплекса, капитального строительства и архитектуры администрации Советского муниципального района
	Всего, в том числе:
	400,0
	80,0
	80,0
	80,0
	80,0
	80,0

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	400,0
	80,0
	80,0
	80,0
	80,0
	80,0

	Мероприятие (результат) 1

Выполнены мероприятия по обустройству детских площадок  в р.п. Степное
	Отдел промышленности, теплоэнергетического комплекса, капитального строительства и архитектуры администрации Советского муниципального района
	Всего, в том числе:
	100,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	100,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0

	Мероприятие (результат) 2

Выполнены мероприятия по благоустройству территории образовательных учреждений р.п. Степное
	Отдел промышленности, теплоэнергетического комплекса, капитального строительства и архитектуры администрации Советского муниципального района
	Всего, в том числе:
	100,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	100,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0

	Мероприятие (результат) 3

Выполнены мероприятия по  обустройству пешеходной зоны в р.п. Степное
	Отдел промышленности, теплоэнергетического комплекса, капитального строительства и архитектуры администрации Советского муниципального района
	Всего, в том числе:
	100,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	100,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0

	Мероприятие (результат) 4

Выполнены мероприятия по созданию мест размещения ТКО
	Отдел промышленности, теплоэнергетического комплекса, капитального строительства и архитектуры администрации Советского муниципального района
	Всего, в том числе:
	100,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	100,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0


V. План реализации комплекса процессных мероприятий «Благоустройство сельских территорий»
	№

п/п
	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель


	Вид подтверждающего документа1

	1
	2
	3
	4
	5

	Создание и благоустройство зон отдыха, детских и спортивных площадок, мест размещения ТКО

	5.1
	Мероприятие (результат) 1

Выполнены мероприятия по обустройству детских площадок  в р.п. Степное
	 
	
	 

	 
	Контрольная точка 1.1.задание получено
	 Дата 
	Отдел промышленности, ТЭК, капитального строительства и архитектуры администрации Советского МР
	 Заключены контракты

	 
	Контрольная точка 1.2.услуга оказана
	 Дата
	 Отдел промышленности, ТЭК, капитального строительства и архитектуры администрации Советского МР
	 

	5.2
	Мероприятие (результат) 2

Выполнены мероприятия по благоустройству территории образовательных учреждений р.п. Степное
	 
	
	 

	 
	Контрольная точка 1.1.задание получено
	 Дата 
	Отдел промышленности, ТЭК, капитального строительства и архитектуры администрации Советского МР
	 Заключены контракты

	 
	Контрольная точка 1.2.услуга оказана
	 Дата
	 Отдел промышленности, ТЭК, капитального строительства и архитектуры администрации Советского МР
	 

	5.3
	Мероприятие (результат) 3

Выполнены мероприятия по  обустройству пешеходной зоны в р.п. Степное
	 
	
	 

	 
	Контрольная точка 1.1.задание получено
	 Дата 
	Отдел промышленности, ТЭК, капитального строительства и архитектуры администрации Советского МР
	 Заключены контракты

	 
	Контрольная точка 1.2.услуга оказана
	 Дата
	 Отдел промышленности, ТЭК, капитального строительства и архитектуры администрации Советского МР
	 

	5.4
	Мероприятие (результат) 4

Выполнены мероприятия по созданию мест размещения ТКО
	 
	
	 

	 
	Контрольная точка 1.1.задание получено
	 Дата 
	Отдел промышленности, ТЭК, капитального строительства и архитектуры администрации Советского МР
	 Заключены контракты

	 
	Контрольная точка 1.2.услуга оказана
	 Дата
	 Отдел промышленности, ТЭК, капитального строительства и архитектуры администрации Советского МР
	 


Верно:

Руководитель аппарата:




                                                                                            И.Е. Григорьева
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