#### АДМИНИСТРАЦИЯ

#### СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

#### САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  10.10.2016 №   824

р.п. Степное

Об утверждении краткосрочного плана

реализации долгосрочной региональной

программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах

на территории Советского муниципального

района на 2017-2019 годы

На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Саратовской области от 31.12.2013 № 800-П «Об утверждении областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Саратовской области», Закона Саратовской области от 27.12.2013 № 240 –ЗСО «О порядке утверждения краткосрочных планов реализации областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Саратовской области», в соответствии с протоколами общих собраний собственников жилых и нежилых помещений многоквартирных домов и руководствуясь Уставом Советского муниципального района, администрация Советского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить краткосрочный план реализации долгосрочной региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Советского муниципального района на 2017-2019 годы согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Советского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.

Заместитель главы администрации

Советского муниципального района                                   Ф.В. Калмыков

Касимова И.В.

5-00-37

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Советского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от __________________ №_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Краткосрочный план реализации долгосрочной региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Советского муниципального района на 2017-2019 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица № 1 Перечень многоквартирных домов, общее имщество которых подлежит капитальноу ремонту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД | Год |  |  |  | Материал стен |  | Количество этажей |  |  |  |  |  | Количество подъездов |  |  |  | общая площадь МКД, всего |  | Площадь помещений МКД: |  |  |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |  |  |  |  |
|  |  | ввода в эксплуатацию |  | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего: |  | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  |  | всего: | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда |  |  | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации |  | за счет средств местного бюджета |  | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м |  | кв.м |  | кв.м |  |  | чел. |  | руб. | руб. |  |  | руб. |  | руб. |  | руб. |  | руб./кв.м | руб./кв.м |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 | 13 |  |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 | 18 | 19 |  |  |  |  |
| 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р.п. Степное, ул. 50 лет Победы, д. 20 | 1985 |  | - |  | кирпичные |  | 5 |  |  |  | 4 |  |  |  | 3 427,30 |  |  |  | 2 605,30 |  | 2 507,30 |  |  | 72 |  | 1 300 000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 300 000,00 |  | - | - | окт.17 |  |  |  |  |
| 2 | р.п. Степное, ул. 50 лет Победы, д. 24 | 1983 |  | - |  | кирпичные |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 3 462,50 |  |  |  | 2 650,80 |  | 2 551,90 |  |  | 87 |  | 4 300 000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4 300 000,00 |  | - | - | окт.17 |  |  |  |  |
| 3 | р.п. Степное, ул. 50 лет Победы, д. 28 | 1980 |  | 2008 |  | кирпичные |  | 5 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 044,30 |  |  |  | 3 842,30 |  | 3 450,20 |  |  | 177 |  | 1 730 000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 730 000,00 |  | - | - | окт.17 |  |  |  |  |
| 4 | р.п. Степное, ул. Димитрова, д. 21 | 1991 |  | - |  | кирпичные |  | 5 |  |  |  | 4 |  |  |  | 3 110,50 |  |  |  | 2 616,06 |  | 2 533,06 |  |  | 73 |  | 1 300 000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 300 000,00 |  | - | - | окт.17 |  |  |  |  |
| 5 | р.п. Степное, ул. 50 лет Победы, д. 25 | 1978 |  | 2010 |  | кирпичные |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 985,10 |  |  |  | 900,60 |  | 774,50 |  |  | 45 |  | 1 100 000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 100 000,00 |  | - | - | окт.17 |  |  |  |  |
| 6 | р.п. Степное, ул. 50 лет Победы, д. 31 | 1975 |  | 2010 |  | кирпичные |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 976,50 |  |  |  | 892,00 |  | 892,00 |  |  | 43 |  | 1 100 000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 100 000,00 |  | - | - | окт.17 |  |  |  |  |
| 7 | р.п. Степное, ул. Димитрова, д. 37 | 1978 |  | - |  | кирпичные |  | 5 |  |  |  | 8 |  |  |  | 7 732,80 |  |  |  | 6 969,11 |  | 6 086,51 |  |  | 251 |  | 3 400 000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3 400 000,00 |  | - | - | окт.17 |  |  |  |  |
| 8 | р.п. Степное, ул. Кирова, д. 14 | 1976 |  | - |  | кирпичные |  | 5 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 450,76 |  |  |  | 3 311,50 |  | 3 311,50 |  |  | 160 |  | 1 700 000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 700 000,00 |  | - | - | окт.17 |  |  |  |  |
| 9 | р.п. Степное, ул. Октябрьская, д. 7 | 1977 |  | - |  | кирпичные |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 396,50 |  |  |  | 4 517,83 |  | 4 517,83 |  |  | 193 |  | 1 800 000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 800 000,00 |  | - | - | окт.17 |  |  |  |  |
| 10 | р.п. Степное, ул. Рабочая, д. 27 | 1982 |  | - |  | кирпичные |  | 5 |  |  |  | 8 |  |  |  | 10 312,00 |  |  |  | 5 587,69 |  | 5 587,69 |  |  | 250 |  | 3 200 000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3 200 000,00 |  | - | - | окт.17 |  |  |  |  |
| 11 | р.п. Пушкино, ул. Вокзальная, д. 1 | 1973 |  | - |  | железобетонные панели |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 775,30 |  |  |  | 775,30 |  | 775,30 |  |  | 37 |  | 800 000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 800 000,00 |  | - | - | окт.17 |  |  |  |  |
| 12 | р.п. Пушкино, ул. Вокзальная, д. 3 | 1973 |  | - |  | железобетонные панели |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 870,20 |  |  |  | 780,20 |  | 780,20 |  |  | 37 |  | 800 000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 800 000,00 |  | - | - | окт.17 |  |  |  |  |
| 13 | р.п. Советское, ул. Ленина, д. 15 | 1957 |  | - |  | кирпичные |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 373,00 |  |  |  | 373,00 |  | 373,00 |  |  | 12 |  | 700 000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 700 000,00 |  | - | - | окт.17 |  |  |  |  |
| 14 | р.п. Советское, ул. 50 лет Пионерии, д. 25 | 1959 |  | - |  | щитовые |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 420,80 |  |  |  | 420,80 |  | 109,60 |  |  | 11 |  | 700 000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 700 000,00 |  | - | - | окт.17 |  |  |  |  |
| 15 | ст Наливная ул Школьная д.10 | 1955 |  | - |  | Деревянные |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 562,80 |  |  |  | 562,80 |  | 343,70 |  |  | 43 |  | 100 000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 100 000,00 |  | - | - | окт.17 |  |  |  |  |
| 16 | с. Мечетное, ул. Мелиораторов, д. 14 | 1979 |  | - |  | кирпичные |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 971,50 |  |  |  | 971,50 |  | 440,60 |  |  | 36 |  | 770 000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 770 000,00 |  | - | - | окт.17 |  |  |  |  |
| 17 | с. Мечетное, ул. Мелиораторов, д. 16 | 1979 |  | - |  | кирпичные |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 934,60 |  |  |  | 934,60 |  | 381,60 |  |  | 45 |  | 770 000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 770 000,00 |  | - | - | окт.17 |  |  |  |  |
| 18 | с. Мечетное, ул. Мелиораторов, д. 18 | 1979 |  | - |  | кирпичные |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 924,60 |  |  |  | 924,60 |  | 472,00 |  |  | 36 |  | 770 000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 770 000,00 |  | - | - | окт.17 |  |  |  |  |
| Итого по 2017 году: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 731,06 |  |  |  | 39 635,99 |  | 35 888,49 |  |  | 1 608 |  | 26 340 000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 26 340 000,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р.п. Степное, ул. Димитрова, д. 23 | 1986 |  | - |  | кирпичные |  |  | 5 |  |  | 8 |  |  |  | 6252,2 |  |  |  | 5334,7 |  | 5281,8 |  |  | 158 |  | 2 600 000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 600 000,00 |  | - | - | окт.18 |  |  |  |  |
| 2 | р.п. Степное, ул. Димитрова, д. 35 | 1983 |  | - |  | кирпичные |  |  | 5 |  |  | 2 |  |  |  | 4039 |  |  |  | 2235,6 |  | 1822,3 |  |  | 174 |  | 1 300 000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 300 000,00 |  | - | - | окт.18 |  |  |  |  |
| 3 | р.п. Степное, ул. Димитрова, д. 40 | 1992 |  | - |  | кирпичные |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 4899,4 |  |  |  | 4091,7 |  | 3861 |  |  | 109 |  | 1 750 000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 750 000,00 |  | - | - | окт.18 |  |  |  |  |
| 4 | р.п. Степное, ул. Карла Маркса, д. 14 | 1990 |  | - |  | кирпичные |  |  | 5 |  |  | 10 |  |  |  | 9856 |  |  |  | 6445,69 |  | 6146,7 |  |  | 209 |  | 3 500 000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3 500 000,00 |  | - | - | окт.18 |  |  |  |  |
| 5 | р.п. Степное, ул. 50 лет Победы, д. 35 | 1978 |  | 2009 |  | кирпичные |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 1017,6 |  |  |  | 920 |  | 920 |  |  | 40 |  | 1 100 000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 100 000,00 |  | - | - | окт.18 |  |  |  |  |
| 6 | р.п. Степное, ул. Карла Маркса, д. 6 | 1987 |  | 2012 |  | кирпичные |  |  | 5 |  |  | 1 |  |  |  | 4590,84 |  |  |  | 2333,1 |  | 2214,9 |  |  | 109 |  | 1 600 000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 600 000,00 |  | - | - | окт.18 |  |  |  |  |
| 7 | р.п. Степное, ул. Кирова, д. 8 | 1973 |  | - |  | кирпичные |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7414,26 |  |  |  | 4485,07 |  | 4344,67 |  |  | 186 |  | 1 800 000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 800 000,00 |  | - | - | окт.18 |  |  |  |  |
| 8 | р.п. Степное, ул. Рабочая, д. 38 | 1985 |  | - |  | кирпичные |  |  | 5 |  |  | 4 |  |  |  | 4830,84 |  |  |  | 2746,5 |  | 2746,5 |  |  | 129 |  | 1 700 000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 700 000,00 |  | - | - | окт.18 |  |  |  |  |
| 9 | р.п. Пушкино, ул. Вокзальная, д. 17А | 1990 |  | - |  | кирпичные |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 992,4 |  |  |  | 903,4 |  | 903,4 |  |  | 40 |  | 800 000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 800 000,00 |  | - | - | окт.18 |  |  |  |  |
| 10 | р.п. Пушкино, ул. Вокзальная, д. 25 | 1953 |  | - |  | кирпичные |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 521,5 |  |  |  | 451,1 |  | 260,4 |  |  | 16 |  | 700 000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 700 000,00 |  | - | - | окт.18 |  |  |  |  |
| 11 | р.п. Пушкино, ул. Вокзальная, д. 29 | 1964 |  | - |  | кирпичные |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 525 |  |  |  | 461,1 |  | 349,2 |  |  | 17 |  | 700 000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 700 000,00 |  | - | - | окт.18 |  |  |  |  |
| 12 | р.п. Советское, ул. 50 лет Пионерии, д. 27 | 1960 |  | - |  | щитовые |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 312 |  |  |  | 312 |  | 167,1 |  |  | 20 |  | 700 000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 700 000,00 |  | - | - | окт.18 |  |  |  |  |
| 13 | р.п. Советское, ул. Степная, д. 1 | 1976 |  | - |  | кирпичные |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 374,7 |  |  |  | 374,7 |  | 329,5 |  |  | 38 |  | 700 000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 700 000,00 |  | - | - | окт.18 |  |  |  |  |
| 14 | с. Мечетное, ул. Мелиораторов, д. 14 | 1979 |  | - |  | кирпичные |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 971,50 |  |  |  | 971,50 |  | 440,60 |  |  | 36 |  | 600 000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 600 000,00 |  | - | - | окт.18 |  |  |  |  |
| 15 | с. Мечетное, ул. Мелиораторов, д. 16 | 1979 |  | - |  | кирпичные |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 934,60 |  |  |  | 934,60 |  | 381,60 |  |  | 45 |  | 600 000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 600 000,00 |  | - | - | окт.18 |  |  |  |  |
| 16 | с. Мечетное, ул. Мелиораторов, д. 18 | 1979 |  | - |  | кирпичные |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 924,60 |  |  |  | 924,60 |  | 472,00 |  |  | 36 |  | 600 000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 600 000,00 |  | - | - | окт.18 |  |  |  |  |
| Итого по 2018 году: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48456,44 |  |  |  | 33925,36 |  | 30641,67 |  |  | 1362 |  | 20 750 000,00 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 20 750 000,00 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р.п. Степное, ул. 50 лет Победы, д. 20 | 1985 |  | - |  | кирпичные |  |  | 5 |  |  |  | 4 |  |  |  | 3427,3 |  |  | 2605,3 |  |  | 2507,3 |  | 72 |  | 1 500 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 500 000,00 |  | - | - | окт.19 |  |  |  |  |
| 2 | р.п. Степное, ул. 50 лет Победы, д. 22 | 1982 |  | 2008 |  | кирпичные |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 5018,8 |  |  | 3311,6 |  |  | 3256,1 |  | 161 |  | 1 500 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 500 000,00 |  | - | - | окт.19 |  |  |  |  |
| 3 | р.п. Степное, ул. Колхазная, д. 62 | 1962 |  | - |  | кирпичные |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  |  | 849,69 |  |  | 795,9 |  |  | 696,3 |  | 37 |  | 1 200 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 200 000,00 |  | - | - | окт.19 |  |  |  |  |
| 4 | р.п. Степное, ул. 50 лет Победы, д. 26 | 1992 |  | - |  | кирпичные |  |  | 5 |  |  |  | 4 |  |  |  | 3526,4 |  |  | 2638,7 |  |  | 2638,7 |  | 78 |  | 1 300 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 300 000,00 |  | - | - | окт.19 |  |  |  |  |
| 5 | р.п. Степное, ул. Октябрьская, д. 24 | 1973 |  | - |  | кирпичные |  |  | 5 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4332,7 |  |  | 3243,7 |  |  | 3046,9 |  | 81 |  | 1 300 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 300 000,00 |  | - | - | окт.19 |  |  |  |  |
| 6 | р.п. Степное, ул. Нефтяников, д. 17 | 1973 |  | - |  | кирпичные |  |  | 5 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5490,6 |  |  | 3385,41 |  |  | 3196,21 |  | 142 |  | 1 700 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 700 000,00 |  | - | - | окт.19 |  |  |  |  |
| 7 | р.п. Степное, ул. Октябрьская, д. 4 | 1976 |  | - |  | кирпичные |  |  | 5 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5517,36 |  |  | 3286 |  |  | 3225 |  | 131 |  | 1 700 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 700 000,00 |  | - | - | окт.19 |  |  |  |  |
| 8 | р.п. Степное, ул. Октябрьская, д. 29 | 1965 |  | - |  | кирпичные |  |  | 5 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4053,8 |  |  | 3162,29 |  |  | 2666,19 |  | 132 |  | 1 700 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 700 000,00 |  | - | - | окт.19 |  |  |  |  |
| 9 | р.п. Пушкино, ул. Вокзальная, д. 1 | 1973 |  | - |  | железобетонные панели |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 775,30 |  |  | 775,30 |  |  | 775,30 |  | 37 |  | 600 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 600 000,00 |  | - | - | окт.19 |  |  |  |  |
| 10 | р.п. Пушкино, ул. Вокзальная, д. 5 | 1975 |  | - |  | железобетонные панели |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 885 |  |  | 784,9 |  |  | 784,9 |  | 31 |  | 600 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 600 000,00 |  | - | - | окт.19 |  |  |  |  |
| 11 | р.п. Пушкино, ул. Вокзальная, д. 7 | 1975 |  | - |  | железобетонные панели |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 869,80 |  |  | 784,00 |  |  | 784,00 |  | 48 |  | 1 200 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 200 000,00 |  | - | - | окт.19 |  |  |  |  |
| 12 | р.п. Пушкино, ул. Вокзальная, д. 11 | 1964 |  | - |  | кирпичные |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 716,50 |  |  | 654,80 |  |  | 492,40 |  | 30 |  | 700 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 700 000,00 |  | - | - | окт.19 |  |  |  |  |
| 13 | р.п. Пушкино, ул. Вокзальная, д. 13 | 1962 |  | - |  | кирпичные |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 526,50 |  |  | 463,30 |  |  | 383,60 |  | 31 |  | 1 200 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 200 000,00 |  | - | - | окт.19 |  |  |  |  |
| 14 | р.п. Пушкино, ул. Вокзальная, д. 17А | 1990 |  | - |  | кирпичные |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 992,40 |  |  | 903,40 |  |  | 903,40 |  | 40 |  | 600 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 600 000,00 |  | - | - | окт.19 |  |  |  |  |
| 15 | р.п. Пушикно, ул. Вокзальная, д. 29 | 1964 |  | - |  | кирпичные |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 525,00 |  |  | 461,10 |  |  | 349,20 |  | 17 |  | 500 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 500 000,00 |  | - | - | окт.19 |  |  |  |  |
| 16 | р.п. Пушкино, ул. Новая, д. 2А | 1974 |  | - |  | кирпичные |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 723,80 |  |  | 723,80 |  |  | 723,80 |  | 46 |  | 2 000 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 000 000,00 |  | - | - | окт.19 |  |  |  |  |
| 17 | р.п. Советское, ул. Ленина, д. 9 | 1957 |  | - |  | кирпичные |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 255,20 |  |  | 255,20 |  |  | 192,30 |  | 14 |  | 600 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 600 000,00 |  | - | - | окт.19 |  |  |  |  |
| 18 | р.п. Советское, ул. Урицкого, д. 19 | 1972 |  | - |  | кирпичные |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 556,40 |  |  | 556,40 |  |  | 556,40 |  | 39 |  | 800 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 800 000,00 |  | - | - | окт.19 |  |  |  |  |
| 19 | с. Мечетное, ул. Мелиораторов, д. 14 | 1979 |  | - |  | кирпичные |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 971,50 |  |  | 971,50 |  |  | 440,60 |  | 36 |  | 800 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 800 000,00 |  |  |  | окт.19 |  |  |  |  |
| 20 | с. Мечетное, ул. Мелиораторов, д. 16 | 1979 |  | - |  | кирпичные |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 934,60 |  |  | 934,60 |  |  | 381,60 |  | 45 |  | 800 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 800 000,00 |  |  |  | окт.19 |  |  |  |  |
| 21 | с. Мечетное, ул. Мелиораторов, д. 18 | 1979 |  | - |  | кирпичные |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 924,60 |  |  | 924,60 |  |  | 472,00 |  | 36 |  | 800 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 800 000,00 |  |  |  | окт.19 |  |  |  |  |
| Итого по 2019 году: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41873,25 |  |  | 31621,8 |  |  | 28472,2 |  | 1284 |  | 23 100 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 23 100 000,00 |  | 0 | 0 | х |  |  |  |  |
| Итого по Советскому МР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  | х |  | 70 190 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 70 190 000,00 |  | х | х | х |  |  |  |  |

| Таблица № 2 Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды работ, утановленные ч. 1 ст. 166 Жилищного Кодекса РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | виды работ, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ |  |  |  |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения | газоснабжения | горячего водоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | утепление фасадов | переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | другие виды |
|  |  | руб. |  |  |  |  |  |  | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р.п. Степное, ул. 50 лет Победы, д. 20 | 1 300 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 750,30 | 1300000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | р.п. Степное, ул. 50 лет Победы, д. 24 | 4 300 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 730,84 | 1300000,00 |  |  |  |  |  |  | 3000000,00 |  |  |  |
| 3 | р.п. Степное, ул. 50 лет Победы, д. 28 | 1 730 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1026,97 | 1730000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | р.п. Степное, ул. Димитрова, д. 21 | 1 300 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 742,92 | 1300000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | р.п. Степное, ул. 50 лет Победы, д. 25 | 1 100 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1100000,00 |  |  |  |
| 6 | р.п. Степное, ул. 50 лет Победы, д. 31 | 1 100 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1100000,00 |  |  |  |
| 7 | р.п. Степное, ул. Димитрова, д. 37 | 3 400 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1805,00 | 3400000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | р.п. Степное, ул. Кирова, д. 14 | 1 700 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 908,50 | 1700000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | р.п. Степное, ул. Октябрьская, д. 7 | 1 800 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1232,60 | 1800000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | р.п. Степное, ул. Рабочая, д. 27 | 3 200 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1672,10 | 3200000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | р.п. Пушкино, ул. Вокзальная, д. 1 | 800 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 528,10 | 800000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | р.п. Пушкино, ул. Вокзальная, д. 3 | 800 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 528,10 | 800000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | р.п. Советское, ул. Ленина, д. 15 | 700 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 380,00 | 700000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | р.п. Советское, ул. 50 лет Пионерии, д. 25 | 700 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,00 | 700000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ст Наливная ул Школьная д.10 | 100 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | с. Мечетное, ул. Мелиораторов, д. 14 | 770 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 665,00 | 770000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | с. Мечетное, ул. Мелиораторов, д. 16 | 770 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 665,00 | 770000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | с. Мечетное, ул. Мелиораторов, д. 18 | 770 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 665,00 | 770000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по 2017 году: |  | 26 340 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р.п. Степное, ул. Димитрова, д. 23 | 2 600 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1495,90 | 2600000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | р.п. Степное, ул. Димитрова, д. 35 | 1 300 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1030,47 | 1300000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | р.п. Степное, ул. Димитрова, д. 40 | 1 750 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1284,36 | 1750000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | р.п. Степное, ул. Карла Маркса, д. 14 | 3 500 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2082,00 | 3500000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | р.п. Степное, ул. 50 лет Победы, д. 35 | 1 100 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1100000,00 |  |  |  |
| 6 | р.п. Степное, ул. Карла Маркса, д. 6 | 1 600 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 765,10 | 1600000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | р.п. Степное, ул. Кирова, д. 8 | 1 800 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 908,50 | 1800000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | р.п. Степное, ул. Рабочая, д. 38 | 1 700 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 927,20 | 1700000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | р.п. Пушкино, ул. Вокзальная, д. 17А | 800 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 649,40 | 800000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | р.п. Пушкино, ул. Вокзальная, д. 25 | 700 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 345,00 | 700000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | р.п. Пушкино, ул. Вокзальная, д. 29 | 700 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 345,00 | 700000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | р.п. Советское, ул. 50 лет Пионерии, д. 27 | 700 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 380,00 | 700000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | р.п. Советское, ул. Степная, д. 1 | 700 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 380,00 | 700000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | с. Мечетное, ул. Мелиораторов, д. 14 | 600 000,00 | 600 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | с. Мечетное, ул. Мелиораторов, д. 16 | 600 000,00 | 600 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | с. Мечетное, ул. Мелиораторов, д. 18 | 600 000,00 | 600 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по 2018 году: |  | 20 750 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р.п. Степное, ул. 50 лет Победы, д. 20 | 1 500 000,00 |  |  |  |  |  | 1 500 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | р.п. Степное, ул. 50 лет Победы, д. 22 | 1 500 000,00 |  |  |  |  |  | 1 500 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | р.п. Степное, ул. Колхазная, д. 62 | 1 200 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 721,00 | 1200000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | р.п. Степное, ул. 50 лет Победы, д. 26 | 1 300 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 842,40 | 1300000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | р.п. Степное, ул. Октябрьская, д. 24 | 1 300 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 904,68 | 1300000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | р.п. Степное, ул. Нефтяников, д. 17 | 1 700 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 901,70 | 1700000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | р.п. Степное, ул. Октябрьская, д. 4 | 1 700 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 917,20 | 1700000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | р.п. Степное, ул. Октябрьская, д. 29 | 1 700 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 850,00 | 1700000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | р.п. Пушкино, ул. Вокзальная, д. 1 | 600 000,00 |  |  |  |  | 600 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | р.п. Пушкино, ул. Вокзальная, д. 5 | 600 000,00 |  |  |  |  | 600 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | р.п. Пушкино, ул. Вокзальная, д. 7 | 1 200 000,00 |  | 600 000,00 |  |  |  | 600 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | р.п. Пушкино, ул. Вокзальная, д. 11 | 700 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 471,00 | 700000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | р.п. Пушкино, ул. Вокзальная, д. 13 | 1 200 000,00 |  | 500 000,00 |  |  |  |  |  |  | 337,50 | 700000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | р.п. Пушкино, ул. Вокзальная, д. 17А | 600 000,00 |  |  |  |  | 600 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | р.п. Пушикно, ул. Вокзальная, д. 29 | 500 000,00 |  | 500 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | р.п. Пушкино, ул. Новая, д. 2А | 2 000 000,00 |  |  |  |  | 600 000,00 | 600 000,00 |  |  | 502,70 | 800000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | р.п. Советское, ул. Ленина, д. 9 | 600 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,00 | 600000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | р.п. Советское, ул. Урицкого, д. 19 | 800 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 | 800000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | с. Мечетное, ул. Мелиораторов, д. 14 | 800 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 665,00 | 600000,00 |  |  |  | 200000,00 |  |  |  |  |
| 20 | с. Мечетное, ул. Мелиораторов, д. 16 | 800 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 665,00 | 600000,00 |  |  |  | 200000,00 |  |  |  |  |
| 21 | с. Мечетное, ул. Мелиораторов, д. 18 | 800 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 665,00 | 600000,00 |  |  |  | 200000,00 |  |  |  |  |
| Итого по 2019 году: |  | 23 100 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Советскому МР: |  | 70 190 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица № 3 Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование МО | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистриров анных в МКД на дату утверждения программы | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего : | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего : |  |  |  |
|  |  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |  |
| 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Советский муниципальный район | 53 731,06 | 1 608 |  |  |  | 18 | 18 |  |  |  | 26 340 000,00 | 26 340 000,00 |  |  |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Советский муниципальный район | 48 456,44 | 1 362 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 750 000,00 | 20 750 000,00 |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Советский муниципальный район | 41 873,25 | 1 284 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 100 000,00 | 23 100 000,00 |  |  |  |
| Итого по Советскому МР: |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 70 190 000,00 | 70 190 000,00 |  |  |  |
| Руководитель аппарата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О.Л. Дябина |  |  |  |  |