**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 27.02.2014 № 191

р.п. Степное

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Чистая вода на территории Степновского**

**муниципального образования в 2014 - 2015 годах»**

* соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Саратовской области от 16.11.2011 № 574-П «Об утверждении долгосрочной областной целевой программы «Обеспечение населения Саратовской области питьевой водой на 2011-2015 годы»» и руководствуясь Уставом Советского муниципального района, администрация Советского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Чистая вода на территории Степновского муниципального образования в 2014-2015 годах» согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает со дня его официального обнародования (опубликования) в установленном порядке и распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2014 года.

**Глава администрации**

**Советского муниципального района**

Байбекова Е.Г.

5-00-37

**С.В. Пименов**

Приложение к постановлению администрации Советского муниципального района

от 27.02.2014 года

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЧИСТАЯ ВОДА НА ТЕРРИТОРИИ СТЕПНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2014 -2015 ГОДАХ»**

р.п. Степное

2014 год

**Паспорт муниципальной программы «Чистая вода на территории Степновского муниципального образования в 2014 - 2015 годах»**

**Наименование**

**Программы**

**Основание**

**разработки**

**Программы**

**Заказчик**

**Программы**

**Разработчик**

**Программы**

**Цели и задачи**

**Программы**

**Важнейшие**

**целевые**

**индикаторы Сроки**

**реализации**

**Программы**

**Основные**

**мероприятия**

**Программы**

**Исполнитель (исполнители) Программы, ответственный**

* Муниципальная программа «Чистая вода на территории Степновского муниципального образования в 2014 -2015 годах» (далее – Программа).

* Постановление Правительства Саратовской области от 16 ноября 2010 г. № 574-П «О долгосрочной областной целевой программы «Обеспечение населения Саратовской области питьевой водой на 2011-2015 годы»».
* Администрация Советского муниципального района Саратовской области.
* Администрация Советского муниципального района Саратовской области.

* Формирование комфортных и безопасных условий проживания жителей р.п. Степное;
* обеспечение экологической безопасности путем повышения качества предоставления услуг водоотведения;
* уменьшение износа оборудования;

-обеспечение экономии энергоресурсов.

* Снижение уровня износа объектов канализационного хозяйства района;
* снижение объемов поступления неочищенных хозяйственно-бытовых стоков в водные объекты на 5,0 тыс.куб.м/сутки.

* 2014 – 2015 годы.

* Выполнение очередного этапа реконструкции канализационных очистных сооружений в р.п. Степное.

* Администрация Советского муниципального района, отдел промышленности, теплоэнергетического комплекса, капитального строительства и архитектуры.

**исполнитель (координатор)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Объемы и**  **источники**  **финансирования**  **Программы** | - Общий объем финансового обеспечения Программы  составит 161240629,86 рублей (прогнозно), из них за счет  средств:  федерального бюджета (прогнозно) – 98856314,93 рублей;  областного бюджета (прогнозно) – 60774468,63 рублей;  местного бюджета Степновского МО (прогнозно) –  1609846,30 рублей;  в том числе по годам:  2014 год – 130256000,00 рублей:  - федерального бюджета (прогнозно) – 83364000,00 рублей  или 50%;  - областного бюджета (прогнозно) – 45592000,00 рублей  или 49%;  - местного бюджета Степновского МО (прогнозно) –  1300000,00 рублей или 1%;  2015 год – 30984629,86 рублей:  - федерального бюджета (прогнозно) – 15492314,93 рублей  или 50%;  - областного бюджета (прогнозно) – 15182468,63 рублей  или 49%;  - местного бюджета Степновского МО (прогнозно) –  309846,30 рублей или 1%;  - объем финансирования уточняется ежегодно. |  |
| **Ожидаемые**  **результаты**  **реализации**  **Программы** | - Улучшение качества очистки сточных вод;  - обеспечение условий, при которых не происходит  изменение показателей состава и свойств воды в реке Б.  Караман после выпуска сточных вод;  - обеспечение экологической безопасности путем  повышения качества предоставления услуг водоотведения. |  |
| **Система**  **организации**  **контроля за**  **исполнением**  **Программы** | - Координирующим и контролирующим органом по  реализации мероприятий Программы является отдел  промышленности, теплоэнергетического комплекса,  капитального строительства и архитектуры администрации  Советского муниципального района. |  |

1. **ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ**

**НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ**

На территории р.п. Степное Советского муниципального района находятся канализационные очистные сооружения производительностью 5000 куб.м в сутки. Строительство очистных сооружений проводилось в 1961 году, Последняя реконструкция осуществлялась в 1986 году. Сооружения расположены в северо-восточной части в р.п. Степное, в районе существующих канализационных очистных сооружений.

Канализационная система обслуживает весь жилой фонд и принимает стоки от предприятий и организаций р.п. Степное.

Анализ состояния производственных мощностей систем водоотведения в р.п. Степное выявил ряд проблем, носящих системный характер и оказывающих решающее влияние как на обеспечение отдельных качественных

* количественных параметров систем водоотведения, так и на работоспособность систем в целом: высокая степень износа зданий, сооружений, оборудования, применение устаревших технологий, низкая производительность и энергоэффективность оборудования, низкая степень автоматизации производственных процессов.
* результате многолетней эксплуатации технологических установок без проведения должного текущего и капитального ремонта, очистные сооружения отслужили свои сроки эксплуатации и в настоящее время находятся в аварийном состоянии. В результате не обеспечивается очистка сточных вод согласно требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 по ряду важнейших показателей.
* рамках реализации долгосрочной областной целевой программы «Обеспечение населения Саратовской области питьевой водой на 2011-2015 годы» в 2011-2013 гг. были проведены 3 этапа по реконструкции канализационных очистных сооружений.
* 2014 – 2015 годах планируется выполнить очередные этапы по реконструкции канализационных очистных сооружений в р.п. Степное. Остаточная сметная стоимость составляет 161240629,86 рублей.

**2.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ**

Основными целями и задачами являются:

* формирование комфортных и безопасных условий проживания жителей р.п. Степное;
* обеспечение экологической безопасности путем повышения качества предоставления услуг водоотведения;
* уменьшение износа оборудования;

-обеспечение экономии энергоресурсов.

Срок реализации мероприятий Программы – 2 год.

**3.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ**

Финансирование реализуемых мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета с привлечением средств федерального, областного бюджетов.

Общая потребность в затратах на реализацию программы составит 161240629,86 рублей (прогнозно), в том числе по годам:

2014 год – 130256000,00 рублей:

* федерального бюджета (прогнозно) – 83364000,00 рублей или 50%;
* областного бюджета (прогнозно) – 45592000,00 рублей или 49%;
* местного бюджета Степновского МО (прогнозно) – 1300000,00 рублей или 1%;

2015 год – 30984629,86 рублей:

* федерального бюджета (прогнозно) – 15492314,93 рублей или 50%;
* областного бюджета (прогнозно) – 15182468,63 рублей или 49%;
* местного бюджета Степновского МО (прогнозно) – 309846,30 рублей или 1%

Направляемые денежные средства могут использоваться только на проведение мероприятий, указанных в приложении к настоящей Программе.

1. **ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ**

* **КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ**

Организация и контроль реализации мероприятий Программы осуществляется в соответствии с федеральным законодательством, нормативно- правовыми актами органов власти Саратовской области и актами органов местного самоуправления Советского муниципального района.

Мониторинг реализации Программы осуществляется отделом промышленности, теплоэнергетического комплекса, капитального строительства и архитектуры администрации Советского муниципального района.

Исполнителями основных мероприятий Программы являются:

* администрация Советского муниципального района;
* организация, осуществляющая эксплуатацию канализационных очистных сооружений в р.п. Степное (по согласованию).

1. **СИСТЕМА (ПЕРЕЧЕНЬ) ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

Система программных мероприятий предусматривает мероприятия, направленные на реализацию поставленных целей и задач (согласно приложению к Программе).

Реконструкция канализационных очистных сооружений в р.п. Степное предусматривает мероприятия по снижению поступления объемов загрязняющих веществ со сточными водами в водные объекты.

Для успешного осуществления намеченных программных мероприятий необходимо осуществлять финансирование объектов в соответствии с целевым назначением через заказчиков программы.

Отбор исполнителей должен осуществляться заказчиком на конкурсной основе.

1. **ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ, ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

* решение комплекса проблем, не позволяющего в течение многих последних лет обеспечить качественное отведение стоков;
* снижение объемов сброса неочищенных сточных вод в водные объекты; -создание благоприятных условий проживания населения Советского муниципального района.

Верно:

Начальник отдела

делопроизводства и контроля Н.В. Черникова

Приложение к муниципальной программе "Чистая вода на территории Степновского муниципального образования в 2014 - 2015 годах"

**Перечень**

**мероприятий и финансирование обеспечения муниципальной программы "Чистая вода на территории Степновского муниципального образования в 2014 -2015 годах"**

**Объем в том числе за счет средств**

**№ Срок**

**федерального**

**областного**

**местного**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий финансирования,** | | | | **Ответственные за** | | | **Ожидаемые** |  |
| **п/п исполнения руб.** | | **бюджета**  **(прогнозно)** | **бюджета**  **(прогнозно)** | **бюджета**  **(прогнозно)** | | **исполнение** | **результаты** | | |  |
| 1 Реконструкция канализационных  (биологических) очистных  сооружений, имеющих адресный | |  |  |  | | Администрация  Советского  муниципального | Снижение  неочищенных  сточных вод в | | |  |

ориентир: Саратовская область, 2014 год

района, отдел

водные

Советский район, в северо-восточной части в р.п. Степное, в районе существующих канализационных очистных сооружений

130235498,35

83364000,00 45592000,0 1279498,35

промышленности, теплоэнергетическ ого комплекса, капитального

объекты на 5,0 тыс.куб.м./сут

.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Корректировка проектно-сметной  документации | строительства и  архитектуры |  |

2014 год

20501,65

0,00

0,00

20 501,65

**Всего: 2014 год**

**130256000,00**

**83364000,00 45592000,00 1300000,00**

Реконструкция канализационных (биологических) очистных

сооружений, имеющих адресный

ориентир: Саратовская область,

Советский район, в северо-восточной

части в р.п. Степное, в районе

существующих канализационных

3

очистных сооружений

2015 год

30984629,86

15492314,93 15182468,63 309846,30

**ИТОГО:**

**161240629,86**

**98856314,93 60774468,63 1609846,30**

Верно: Начальник отдела

делопроизводства и контроля Н.В. Черникова