[image: image1.png]



МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 31.07.2019 № 126
р.п. Степное

О ходе подготовки к отопительному сезону на 2019-2020 годы
на территории Советского муниципального района
Заслушав и обсудив информацию администрации Советского муниципального района о ходе подготовки предприятий жилищно-коммунального, топливно-энергетических комплексов и учреждений социальной сферы Советского муниципального района к осеннее-зимнему периоду 2019-2020 годов, Муниципальное Собрание Советского муниципального района РЕШИЛО:


1. Принять к сведению информацию администрации муниципального района о ходе подготовки предприятий жилищно-коммунального, топливно-энергетических комплексов и учреждений социальной сферы Советского муниципального района к осеннее-зимнему периоду 2019-2020 годов (прилагается).


2. Рекомендовать администрации Советского муниципального района:
2.1. Усилить контроль за подготовкой жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплексов к работе в осеннее-зимний период 2019-2020 годов.
2.2. Обеспечить проведение мероприятий по текущему ремонту объектов социальной сферы в запланированных объемах.

3. Рекомендовать МУП Советского муниципального района «Жилищно-коммунальное хозяйство» провести своевременную подготовку теплоисточников, теплотрасс и других объектов коммунальной инфраструктуры к началу отопительного сезона.
4. Рекомендовать управляющим компаниям в рамках подготовки многоквартирных жилых домов к началу отопительного сезона провести работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов в запланированных объемах.

Председатель

Муниципального Собрания

Советского муниципального района



           С.В. Чубарых
Приложение 
к решению Муниципального Собрания

Советского муниципального района 

от 31.07.2019 № 126
ИНФОРМАЦИЯ

о ходе подготовки предприятий жилищно-коммунального, топливно-энергетических комплексов и учреждений социальной сферы Советского муниципального района к осеннее-зимнему периоду 2019-2020 годов
В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов во исполнение распоряжения администрации Советского муниципального района создано распоряжение от 17.05.2019 № 190-р «Об итогах прохождения жилищно-коммунальным и топливно-энергетическим комплексами, объектами социальной сферы Советского муниципального района осенне-зимнего периода 2018-2019 годов и задачах по подготовке к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов» создана комиссия по оценке готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов.

Так же разработаны и утверждены планы мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплексов, социальной сферы района к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов.

На территории Советского муниципального района услуги по теплоснабжению оказывает муниципальное унитарное предприятие Советского муниципального района «Жилищно-коммунальное хозяйство», эксплуатирующее 16 котельных.

В сфере теплоснабжения планируется подготовить следующие объекты:

- 47 теплоисточников (18 котельных, 29 топочных) (выполнено 40,4 %);

- 38,82 км теплотрассы (выполнено 21 %).

В настоящее время в котельных проводится ревизия запорной арматуры (задвижки, краны). 

К подготовке к ОЗП 2019-2020 годов необходимо приобрести котельное оборудование на сумму 4175,0 тыс. рублей, в том числе:

- насосы в количестве 4 шт. 

- котлы – 5 шт. на сумму 1850,0 тыс. рублей;

- автоматики безопасности – 1 шт. на сумму 250,0 тыс. рублей;

- сигнализатор загазованности – 4 шт. на сумму 40,0 тыс. рублей.

Также необходимо выполнить работы по капитальному ремонту теплотрассы протяженностью 0,52 км на сумму 1750,0 тыс. рублей и теплоизоляционными работами на сумму 67 тыс. рублей.

В сфере водоснабжения и водоотведения планируется подготовить к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов на сумму 7300 тыс. рублей:

- водозаборы, насосные станции водопровода, очистные сооружения водопровода на сумму 6099 тыс. рублей;

- водопроводные сети протяженностью 111,18 км (выполнено 35,98%);

- ремонт пожарных гидрантов – 1 шт., на сумму 1,0 тыс. рублей, (данное мероприятие не выполнено);

- ремонт и утепление водозаборных колонок – 6 шт. на сумму 10 тыс. рублей, (выполнено 50 %);

- ремонт водопроводных колодцев – 15 шт. на сумму 170 тыс. рублей, (выполнено 40%);

- ревизия запорной арматуры – 348 шт. (выполнено 68%);

- канализационные насосные станции, очистные сооружения канализации – 3 шт. на сумму 137 тыс. рублей (выполнено 33,33%);

- канализационные сети протяженностью 10,2 км, (выполнено 0 %);

- ремонт и изоляция теплотрасс протяженностью 1,8 км;

- замена теплотрассы 0,8 км;

- ремонт канализационных колодцев – 35 шт. на сумму 370,0 тыс. рублей (выполнено 54,29%).

Запланирован ремонт водовод по ул. Колхозной.

В социальной сфере планируется подготовить 71 объект, в том числе:

- 25 объектов образования;

- 12 объектов здравоохранения;

- 19 объектов культуры;

- 9 администраций городских и сельских поселений;

- 5 объектов социального развития;

- 1 объект другие.

Также к работе в предстоящий ОЗП планируется подготовить 133 многоквартирных жилых дома (96-УК, 1-ТСЖ, 36 – непосредственный способ управления). В рамках подготовки к отопительному периоду управляющими компаниями запланировано провести работы по содержанию и текущему ремонту на сумму 11,049 млн. рублей (в том числе ремонт инженерного оборудования, ремонт кровли, отмостки, остекление и прочее). 

В настоящее время ООО «Жилищник» выполнены работы на сумму 2,1 млн. рублей, ООО «Заволжское» выполнены работы на сумму 1,361 млн. рублей.  Подписаны паспорта готовности на 24 МКД (УК «Жилищник» Филлипова О.М.).
Верно:
Секретарь
Муниципального Собрания                                                             Н.Н. Варавкин
