

## АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 19.10.2020 № 587

 р.п. Степное

**Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных организациях Советского муниципального района»**

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением администрации Советского муниципального района Саратовской области от 21.06.2017 № 328 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Советского муниципального района, Степновского муниципального образования», руководствуясь Уставом Советского муниципального района, администрация Советского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

* 1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных организациях Советского муниципального района» согласно приложению.
	2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021.
	3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Советского муниципального района по вопросам социальной сферы.

**Глава Советского**

**муниципального района С.В. Пименов**

Овтина Т.А.

5-02-41

|  |
| --- |
| Приложение к постановлению администрации Советского муниципального района от 19.10.2020 № 587 |

**Муниципальная программа**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных организациях**

**Советского муниципального района»**

р.п. Степное

2020 год

**Содержание**

|  |  |
| --- | --- |
| Паспорт программы | Стр.: 4 - 5 |
| 1. Общая характеристика текущего состояния социально - экономического развития муниципального района в сфере реализации муниципальной программы | Стр.: 5 - 6 |
| 2. Цели и задачи муниципальной программы | Стр.: 6 - 7 |
| 3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Стр.: 7 |
| 4. Перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы и целевых показателей (индикаторов). | Стр.: 7 |
| 5. Объем и источники финансового обеспечения муниципальной программы | Стр.: 7 |
| 6. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Стр.: 7 - 8 |
| 1. Система управления реализацией муниципальной программы
 | Стр.: 8 |
| Приложение № 1 | Стр.: 9 |
| Приложение № 2 | Стр.: 10 |
| Приложение № 3 | Стр.: 11 - 12 |

**Паспорт муниципальной программы**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**

**в образовательных организациях Советского муниципального района»**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Наименование муниципальной программы:                 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных организациях Советского муниципального района» (далее – Программа). |
| Цель муниципальной    программы:                   | - стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности в образовательных организациях;- повышение энергетической эффективности и экономии ТЭР в образовательных организациях за счет внедрения передовых энергоэффективных технологий и оборудования. |
| Задачи муниципальной    программы:                   | - повышение энергетической эффективности путем оптимизации использования топливно - энергетических ресурсов в 3 образовательных организациях района;- рациональное потребление энергоресурсов в 3 образовательных организациях района;- оснащенность приборами учета потребляемых энергетических ресурсов в 3 образовательных организациях района;- сокращение расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами в 3 образовательных организациях района. |
| Сроки реализации           муниципальной программы:   | 2021 - 2023 годы. |
| Перечень подпрограмм:        | Подпрограммы отсутствуют. |
| Ответственный исполнитель:   | Управление образования администрации Советского муниципального района. |
| Соисполнители программы: | Соисполнители отсутствуют |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе по годам: | расходы (тыс. руб.) |
| всего | 2021 | 2022 | 2023 |
| Всего, в том числе: | 10746,0 | 7476,0 | 3060,0 | 210,0 |
| местный бюджет  | 630,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 10116,0 | 7266,0 | 2850,0 | 0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы: | - повышение энергетической эффективности путем оптимизации использования топливно - энергетических ресурсов в 3 образовательных организациях района;- рациональное потребление энергоресурсов в 3 образовательных организациях района;- оснащенность приборами учета потребляемых энергетических ресурсов в 3 образовательных организациях района;- сокращение расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами в 3 образовательных организациях района. |
| Система организации контроля за исполнением программы | - реализация конкретных мероприятий Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей, ведущие к достижению намеченных целей;- ежегодно производится уточнение мероприятий по реализации Программы на очередной календарный год;- координирующим органом по реализации мероприятий Программы является управление образования администрации Советского муниципального района. |

1. **Общая характеристика текущего состояния социально - экономического развития муниципального района в сфере реализации муниципальной программы**

В настоящее время достаточно остро стоит проблема повышения эффективности энергосбережения топливно - энергетических ресурсов. В связи с резким удорожанием стоимости энергоресурсов значительно увеличилась доля затрат на топливно - энергетические ресурсы в себестоимости продукции и оказания услуг.

Энергосбережение нельзя рассматривать без мероприятий, направленных на сокращение энергетического потребления системами отопления, электрооборудования, вентиляции, кондиционирования воздуха. Здания - это как энергетическая система, представляющая собой совокупность помещений, каждое из которых характеризуется индивидуальными особенностями.

Грамотно выстроенная структура энергосбережения складывается из работ, связанных с учетом энергетических ресурсов, разработкой мероприятий и энергосберегающих программ по следующим направлениям:

- электроснабжение и электропотребление;

- теплоснабжение и теплопотребление;

- вентиляция и кондиционирование воздуха;

- водоснабжение и канализация.

Указанная структура энергосбережения обеспечивает комплексный подход к проблеме повышения энергетической эффективности и создает условия для быстрого и качественного решения поставленных задач.

На территории района находится 22 образовательные организации, из них 11 общеобразовательных, 10 дошкольных, 1 учреждение дополнительного образования. Образовательные организации расположены в типовых зданиях с кирпичными стенами и перегородками. Во всех организациях имеются узлы учета электроэнергии и газа, но по-прежнему не все объекты оснащены приборами учета потребления тепловой энергии. Размер оплаты начисляется по действующим нормативам, что приводит, с учетом ежегодного повышения тарифов на тепловую энергию, к завышенным платежам бюджетных учреждений за тепловую энергию.

Одним из направлений реализации мероприятий по энергосбережению, оптимизации расходов и экономии бюджетных средств является установка котлов наружного размещения на объектах образовательных организаций. В настоящее время в 9 образовательных организациях Советского муниципального района установлены котлы наружного размещения, планируется установка котлов наружного размещения в 3 образовательных организациях, в связи с чем экономия будет получена за счёт снижения оплаты за газ относительно ценовой оплаты за тепловую энергию.

Установление приборов учета ТЭР и выполнение организационно-технических мероприятий, таких как разработка регламента по рациональной и эффективной работе теплоэлектрооборудования, а также проведение ежедневного мониторинга потребления ТЭР с анализом причин перерасхода, позволят оценить реальные объемы потребления энергоресурсов.

Укомплектованность образовательных учреждений приборами учета в % отношении:

- приборами учета теплоэнергии – 41,6 %;

- приборами учета воды – 100 %;

- приборами учета газа – 100 %;

- приборами учета электроэнергии – 100 %.

Расходы образовательных организаций за коммунальные услуги в 2019 году составили 21 029,7 тыс. руб. Бюджетные расходы на электропотребление по итогам 2019 года - 6119,2 тыс. руб., затраты на тепловую энергию - 13 054,9 тыс. руб., газ - 791,1 тыс. руб., вода - 1 064,5 тыс. руб. Согласно потреблению за 2019 год видно, что основным показателем превышения лимитов по ТЭР является тепловая энергия.

1. **Цели и задачи муниципальной программы**

Основными целями и задачами Программы являются:

- организация и координация деятельности учреждений в области энергосбережения;

- составление бюджетной росписи, обоснование лимитов бюджетных средств по получателям подведомственной отрасли и осуществление контроля за их исполнением;

- осуществление в пределах предоставленных полномочий контроля за выполнением договорных обязательств;

- стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности в 3 образовательных организациях.

- повышение энергетической эффективности и экономии ТЭР в образовательных организациях за счет внедрения передовых энергоэффективных технологий и оборудования.

1. **Сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Реализация Программы будет осуществляться в период с 2021 по 2023 годы: планируется провести следующие мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности: замена ламп накаливания на энергосберегающие в образовательных организациях района, ряд мероприятий по модернизации систем теплоснабжения, установка приборов учета тепловой энергии.

Очередность выполнения мероприятий определена исходя из анализа текущего состояния, готовности учреждений к проводимым мероприятиям, а также исходя из финансовых ресурсов.

1. **Перечень основных мероприятий муниципальной программы и целевых показателей (индикаторов)**

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении № 1 к Программе, сведения
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы - в приложении № 2 к Программе.

1. **Объем и источники финансового обеспечения муниципальной программы**

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы представлены в приложении № 3 к Программе.

Инвестирование мероприятий Программы может осуществляться за счет государственной финансовой поддержки из средств областного бюджета и средств местного бюджета.

Планируемым источником финансирования Программы является местный и областной бюджеты, объем финансирования уточняется ежегодно.

Направляемые денежные средства могут использоваться только на проведение мероприятий, указанных в приложении к настоящей Программе.

1. **Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы**

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

- повышение энергетической эффективности путем оптимизации использования топливно - энергетических ресурсов в 3 образовательных организациях района;

- рациональное потребление энергоресурсов в 3 образовательных организациях района;

- оснащенность приборами учета потребляемых энергетических ресурсов в 3 образовательных организациях района;

- сокращение расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами в 3 образовательных организациях района.

Корректировка планируемых значений целевых показателей Программы проводится ежегодно с учетом фактически достигнутых результатов реализации Программы и изменений социально-экономической ситуации.

1. **Система управления реализацией муниципальной программы**

Организация и контроль реализации мероприятий Программы осуществляется в соответствии с нормативно - правовыми актами органов власти Саратовской области и федеральным законодательством.

Мониторинг реализации Программы осуществляется управлением образования администрации Советского муниципального района. Текущий контроль за ходом реализации настоящей программы, а также целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выделенных на выполнение ее мероприятий, и результатами ее выполнения осуществляет отдел промышленности, теплоэнергетического комплекса, капитального строительства и архитектуры администрации Советского муниципального района.

Исполнителями основных мероприятий Программы являются:

- управление образования администрации Советского муниципального района;

- образовательные организации Советского муниципального района.

**Верно:**

**Руководитель аппарата И.Е. Григорьева**

Приложение № 1 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных организациях Советского муниципального района»

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных организациях Советского муниципального района»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий программы | Ответственный исполнитель | Срок |
| начала реализации | окончания реализации |
| Замена ламп накаливания на энергосберегающие | Управление образования администрации Советского муниципального района | 2021 | 2023 |
| Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования теплоснабжения | Управление образования администрации Советского муниципального района | 2021 | 2023 |

Приложение № 2 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных организациях Советского муниципального района»

Сведения
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных организациях Советского муниципального района»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов)по итогам реализации программы |
| базовый год | отчетный год | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | шт. | 1993 | 2106 | 2316 | 2506 | 2680 |
| 2 | Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования теплоснабжения | шт. | 7 | 11 | 14 | 15 | 15 |

Приложение № 3 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных организациях Советского муниципального района»

|  |
| --- |
| Сведенияоб объемах и источниках финансового обеспечениямуниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных организациях Советского муниципального района»  |
| № п/п | Наименование учебного учреждения, место нахождения | Источник финансиро-вания | Срок исполне-ния | Всего  | Объем финансирования по годам (прогнозно) (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятий |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| год | тыс.руб. | план | факт | план | факт | план | факт |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| **Раздел № 1. Замена ламп накаливания на энергосберегающие** |
| 1 | МБОУ- СОШ № 1 р.п. Степное, ул. Школьная д. 4 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2021-2023 | 30,0 | 10,0 | 0 | 10,0 | 0 | 10,0 | 0 | МБОУ - СОШ № 1 р.п. Степное (по согласованию) |
| 2 | МБОУ «Лицей» р.п. Степное, ул. Димитрова д. 20 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2021-2023 | 30,0 | 10,0 | 0 | 10,0 | 0 | 10,0 | 0 | МБОУ «Лицей» р.п. Степное (по согласованию) |
| 3 | МБОУ-СОШ р.п. Советское, ул. Пионерии д. 13 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2021-2023 | 30,0 | 10,0 | 0 | 10,0 | 0 | 10,0 | 0 | МБОУ - СОШ р.п. Советское (по согласованию) |
| 4 | МБОУ-СОШ р.п. Пушкино, ул. 60 лет Октября, д. 2 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2021-2023 | 30,0 | 10,0 | 0 | 10,0 | 0 | 10,0 | 0 | МБОУ- СОШ р.п. Пушкино (по согласованию) |
| 5 | МБОУ-СОШ с. Мечетное, ул. Школьная д. 11 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2021-2023 | 30,0 | 10,0 | 0 | 10,0 | 0 | 10,0 | 0 | МБОУ-СОШ с. Мечетное (по согласованию) |
| 6 | МБОУ-ООШ с. Александровка, ул. Школьная д. 15 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2021-2023 | 30,0 | 10,0 | 0 | 10,0 | 0 | 10,0 | 0 | МБОУ-ООШ с. Александровка (по согласованию) |
| 7 | МБОУ-ООШ с. Розовое, ул. Школьная д. 20 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2021-2023 | 30,0 | 10,0 | 0 | 10,0 | 0 | 10,0 | 0 | МБОУ- ООШ с. Розовое (по согласованию) |
| 8 | МБОУ - ООШ с. Любимово, ул. Школьная д. 15 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2021-2023 | 30,0 | 10,0 | 0 | 10,0 | 0 | 10,0 | 0 | МБОУ - ООШ с. Любимово (по согласованию) |
| 9 | МБОУ - ООШ с. Новокривовка, ул. Школьная д. 27 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2021-2023 | 30,0 | 10,0 | 0 | 10,0 | 0 | 10,0 | 0 | МБОУ- ООШ с. Новокривовка (по согласованию) |
| 10 | МАОУ - СОШ с. Золотая Степь, ул. Садовая д. 5 (по согласованию)  | Средства местного бюджета | 2021-2023 | 30,0 | 10,0 | 0 | 10,0 | 0 | 10,0 | 0 | МАОУ -СОШ с. Золотая Степь (по согласованию) |
| 11 | МБОУ - НОШ с. Пионерское, ул. Клубная д. 17 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2021-2023 | 30,0 | 10,0 | 0 | 10,0 | 0 | 10,0 | 0 | МБОУ - НОШ с. Пионерское (по согласованию) |
| 12 | МБУДО - РДДиЮ, ул. 50 лет Победы д. 14 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2021-2023 | 30,0 | 10,0 | 0 | 10,0 | 0 | 10,0 | 0 | МБУДО - РДДиЮ р.п. Степное (по согласованию) |
| 13 | МБДОУ - д/с «Теремок» р.п. Степное, ул. 50 лет Победы, д. 15 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2021-2023 | 30,0 | 10,0 | 0 | 10,0 | 0 | 10,0 | 0 | МБДОУ - д/с «Теремок» р.п. Степное (по согласованию) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование учебного учреждения, место нахождения | Источник финансиро-вания | Срок исполне-ния | Всего  | Объем финансирования по годам (прогнозно) (тыс.руб.) | Ответственный за выполнение мероприятий |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| год | тыс.руб. | план | факт | план | факт | план | факт |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| 14 | МБДОУ- д/с «Звездочка» р.п. Степное, ул. 50 лет Победы, д. 7 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2021-2023 | 30,0 | 10,0 | 0 | 10,0 | 0 | 10,0 | 0 | МБДОУ - д/с «Звездочка» р.п. Степное (по согласованию) |
| 15 | МБДОУ - д/с «Ромашка» р.п. Степное, ул. Нефтянников, д. 36 б (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2021-2023 | 30,0 | 10,0 | 0 | 10,0 | 0 | 10,0 | 0 | МБДОУ - д/с «Ромашка» р.п. Степное (по согласованию) |
| 16 | МБДОУ- д/с «Солнышко» р.п. Советское, ул. Пионерии, д. 2 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2021-2023 | 30,0 | 10,0 | 0 | 10,0 | 0 | 10,0 | 0 | МБДОУ - д/с «Солнышко» р.п. Советское (по согласованию) |
| 17 | МБДОУ - д/с «Ягодка» с. Золотая Степь, ул. Советская д. 3 (по согласованию)  | Средства местного бюджета | 2021-2023 | 30,0 | 10,0 | 0 | 10,0 | 0 | 10,0 | 0 | МБДОУ - д/с «Ягодка" с. Золотая Степь(по согласованию) |
| 18 | МБДОУ - д/с «Чебурашка» с. Мечетное, ул. Мелиораторов, д. 20 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2021-2023 | 30,0 | 10,0 | 0 | 10,0 | 0 | 10,0 | 0 | МБДОУ - д/с «Чебурашка» с. Мечетное (по согласованию) |
| 19 | МБДОУ- д/с «Чайка" с. Розовое, ул. Школьная, д. 1 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2021-2023 | 30,0 | 10,0 | 0 | 10,0 | 0 | 10,0 | 0 | МБДОУ-д/с «Чайка» с. Розовое (по согласованию) |
| 20 | МБДОУ - д/с «Василек» с. Любимово, ул. Школьная, д. 17 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2021-2023 | 30,0 | 10,0 | 0 | 10,0 | 0 | 10,0 | 0 | МБДОУ - д/с «Василек» с.Любимово (по согласованию) |
| 21 | МБДОУ- д/с № 119 р.п. Пушкино, ул. Вокзальная, д. 2 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2021-2023 | 30,0 | 10,0 | 0 | 10,0 | 0 | 10,0 | 0 | МБДОУ - д/с № 119 р.п. Пушкино (по согласованию) |
| **Итого по разделу 1, в т.ч.:** |   | **630,0** | **210,0** | **0** | **210,0** | **0** | **210,0** | **0** |   |
| **Средства местного бюджета** |  | **630,0** | **210,0** | **0** | **210,0** | **0** | **210,0** | **0** |  |
| **Средства областного бюджета** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **Раздел № 2. Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования теплоснабжения** |
| 1 | МБДОУ - д/с «№119» р.п. Пушкино ул. Вокзальная д.2 (по согласованию) | Средства областного бюджета | 2021-2023 | 1816,5 | 1816,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБДОУ - д/с № 119 р.п. Пушкино (по согласованию) |
| 2 | МБОУ- СОШ р.п. Советское, ул. 50 лет Пионерии д. 13 (по согласованию) | Средства областного бюджета | 2021-2023 | 1425,0 | 0 | 0 | 1425,0 | 0 | 0 | 0 | МБОУ- СОШ р.п. Советское (по согласованию) |
| 3 | МБДОУ - д/с «Чебурашка» с. Мечетное, ул. Мелиораторов, д. 20 (по согласованию) | Средства областного бюджета | 2021-2023 | 1816,5 | 1816,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБДОУ - д/с «Чебурашка» с. Мечетное (по согласованию) |
| 4 | МБОУ-НОШ с. Пионерское ул.Клубная, д.17 (по согласованию) | Средства областного бюджета | 2021-2023 | 1816,5 | 1816,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБОУ-НОШ с. Пионерское (по согласованию) |
| 5 | МБОУ-СОШ с. Мечетное, ул. Школьная д. 11 (по согласованию) | Средства областного бюджета | 2021-2023 | 1816,5 | 1816,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБОУ-СОШ с. Мечетное (по согласованию) |
| 6 | МБДОУ-д/с «Ромашка» р.п. Степное ул. Нефтяников, д.36 Б (по согласованию) | Средства областного бюджета | 2021-2023 | 1425,0 | 0 | 0 | 1425,0 | 0 | 0 | 0 | МБДОУ-д/с «Ромашка» р.п. Степное (по согласованию) |
| **Итого по разделу 2, в т.ч.:** |   | **10116,0** | **7266,0** | **0** | **2850,0** | **0** | **0** | **0** |   |
| **Средства местного бюджета** |   | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |   |
| **Средства областного бюджета** |   | **10116,0** | **7266,0** | **0** | **2850,0** | **0** | **0** | **0** |   |
| **Итого по Программе, в т.ч.:** |  | **10746,0** | **7476,0** | **0** | **3060,0** | **0** | **210,0** | **0** |  |
| **Средства местного бюджета** |  | **630,0** | **210,0** | **0** | **210,0** | **0** | **210,0** | **0** |  |
| **Средства областного бюджета** |  | **10116,0** | **7266,0** | **0** | **2850,0** | **0** | **0** | **0** |  |