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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ

СОВЕТСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ
(четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ

от 25.06.2014  № 470
р.п. Степное
О  ходе  подготовки  объектов  жилого  фонда
и  социальной  сферы  к  отопительному  сезону на  2014-2015 гг.
Заслушав  и  обсудив  информацию  администрации муниципального района  о  ходе  подготовки объектов жилого фонда и социальной сферы  к отопительному сезону на 2014-2015 годы, Муниципальное Собрание Советского муниципального района РЕШИЛО:


1. Принять  к  сведению  информацию  администрации  муниципального  района  о  ходе подготовки объектов жилого фонда и социальной сферы к отопительному сезону на 2014-2015 годы,  прилагается.


2.Рекомендовать главе администрации Советского муниципального района,  главам администраций городских  и главам сельских поселений:
2.1. Взять под личный контроль выполнение мероприятий  по подготовке жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплексов, объектов социальной сферы района к работе в осенне-зимний  период 2014-2015 г.г.
2.2. Обеспечить привлечение финансовых средств областного бюджета на проведение работ по ремонту объектов социальной сферы  в рамках   реализации областных и муниципальных программ на 2014 год.
2.4. Осуществлять контроль за реализацией муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных жилых домов. 

3. Рекомендовать руководителям предприятий жилищно-коммунального комплекса:

3.1.  Обеспечить выполнение  план-графика проведения ремонтных  работ  по подготовке  эксплуатируемых теплоисточников, объектов коммунальной инфраструктуры и многоквартирных жилых домов к отопительному сезону. 

3.2. Осуществить энергосберегающие мероприятия на объектах коммунальной инфраструктуры, направленные на  экономию утвержденных лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов предприятиями в отопительный сезон. 

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на    комиссию  Муниципального Собрания по  вопросам социального  развития  Советского муниципального района  (Илларионов  В.Т.).

Глава Советского

муниципального района





Р.М. Вальтер
Приложение  
к  решению Муниципального  Собрания

Советского муниципального района 

от 25.06.2014 № 470
ИНФОРМАЦИЯ

о  ходе  подготовки  объектов  жилого  фонда

и  социальной  сферы  к  отопительному  сезону на  2014-2015гг.

В соответствии с распоряжением Правительства области «Об итогах прохождения осенне-зимнего периода 2013-2014 годов и о задачах по подготовке к осенне-зимнему периоду 2014-2015 годов» во всех муниципальных образованиях  созданы комиссии по оценке готовности электростанций, котельных, водопроводно-канализационного хозяйства, электрических и тепловых сетей, жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов, разработаны соответствующие Положения о комиссии, а также планы мероприятий. 

При администрации муниципального района в рамках осуществления контроля создана Рабочая группа по контролю за подготовкой жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплексов, объектов социальной сферы муниципального района к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов. 

 К началу осенне-зимнего периода 2014-2015 гг. согласно разработанному плану-графику  планируется провести следующие работы:

 1. В сфере тепло- и водоснабжения:

 -подготовить 43 теплоисточника (20 котельных ООО «Теплосбыт», 1 котельная учреждения социальной поддержки населения,  1 ведомственная котельная и 21 топочную);

- 1 ЦТП; 

- выполнить опрессовку 40,5 км тепловых сетей (выполнено 7,83 км);

- произвести капитальный ремонт 0,7 км. теплотрасс и теплоизоляционные работы – 2,375 км;

- произвести капитальный ремонт котельного оборудования (2 котлов и 8 насосов);

- произвести капитальный ремонт 130,3 км водопроводных сетей (выполнено 12,2 км (11,7%);

- выполнить ремонт и утепление 34 водоразборных колонок (выполнено – 12 (35,3%)), ремонт 86 водопроводных колодцев (выполнено 20 (23,3%) и 120 канализационных колодцев (выполнено – 21 (17,5%).

В рамках реализации программы по энергосбережению 3-й год в районе проводится работа по переводу на поквартирное индивидуальное отопление в МКД. На данный момент полностью уже переведено 5 МКД (р.п. Степное - ул. Колхозная,62, ул. 50 лет Победы 27, 35, 37. 47). Еще в 9-ти МКД, в том числе 4 МКД – р.п. Степное, 4 МКД – р.п. Пушкино, 1 МКД – с. Мечетное проведены общие собрания собственников, идет работа по оформлению необходимой документации. В случае если собственники оперативно, своевременно проведут эту работу, то данные дома полностью перейдут на индивидуальное отопление к началу предстоящего отопительного сезона. В настоящее время к работе в ОЗП 2014-2015 годов подготовлены 5 котельных (1,5,12,15,18). В связи с переходом на индивидуальное отопление МКД по ул. Новая, д. 2а в р.п. Пушкино планируется отключение топочной, соответственно экономия ориентировочно составит по газу 30,6 тыс. куб.м, по свету 13,4 тыс. кВт.

В рамках реализации муниципальных программ в 2014 году при подготовке к работе в ОЗП 2014-2015 года планируется провести мероприятия на сумму 12 млн. рублей, в том числе:

- в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Советском муниципальном районе на период до 2020 года» реконструкция  котельной № 7 – 11,0 млн. рублей, но финансирование из областного бюджета пока не подтверждено;

- в рамках программы «Обеспечение хозяйственно-питьевым водоснабжением Степновского муниципального образования Советского муниципального района на 2013-2015 г.г.» В 2014 году в рамках вышеуказанной программы в целях стабилизации водоснабжения населения в р.п. Степное за счет средств местного бюджета (1,0 млн. рублей) запланировано приобретение насоса ЦНС 300/300 в комплекте с электродвигателем;

2.  В социальной сфере планируется подготовить 69 объектов,  в том числе: 27 объектов образования, 12 объектов здравоохранения, 20 объектов культуры и 9 зданий администраций городских и сельских поселений.

В целях своевременной подготовки объектов социальной сферы Советского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов планируется выполнить текущие ремонты  во всех учреждениях образования и культуры. Общий объем финансирования на данные мероприятия составит в сумме 2429,87 тыс. рублей (планы мероприятий прилагаются).

3. В жилищной сфере управляющими компаниями планируется подготовить к отопительному сезону 137 многоквартирных жилых домов. Будут проведены работы по текущему ремонту многоквартирных домов на сумму 5882,97 тыс. рублей. С 2008 года в рамках реализации 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию ЖКХ» проводится капитальный ремонт общего имущества собственников в многоквартирных домах. За 6 лет отремонтировано 57 домов на сумму 53,8 млн. рублей (в том числе в 2013 году 2 МКД на сумму свыше 3 млн.рублей). 

В 2014 году в Жилищном Кодексе произошли значительные изменения, связанные с проведением капитального ремонта, - в том числе введено требование об оплате обязательного минимального взноса на капитальный ремонт. В Советском районе он составит 5,09 руб. с кв.м. и будет начисляться с октября 2014 года. Разработана областная долгосрочная (на 30 лет) программа капитального ремонта, в рамках которой за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ в 2014 году планируется отремонтировать 4 МКД (ул.50 лет Победы,17- кровля, ул. Кирова, 4 – кровля и отмостка, ул.Октябрьская,26 – кровля и отмостка, ул. Октябрьская, 28- отмостка) на сумму 3,4 млн. рублей, в том числе средства Фонда – 1,5 млн. рублей, областной бюджет – 0,6 млн. рублей, местный бюджет – 0,6 млн. рублей, средства собственников помещений МКД – 0,5 млн. рублей.

В настоящее время 22 дома (ООО «Жилищник») уже готовы для принятия жилищной инспекцией. До 15 июля 2014 года будут направлены соответствующие письма в Государственную жилищную инспекцию для принятия данных домов. 

Филиал-трестом «Советскоемежрайгаз» заключено 18791 договор с собственниками жилых помещений на техническое обслуживание ВДГО, в т.ч. кол-во первично заключенных договоров – 11156,  что составляет 100% от общего количества абонентов, в том числе в частных домах – 12444 (из них первично заключенных – 5986 договоров), в многоквартирных домах – 6347 (из них первично заключенных – 5170 договоров).

Паспорт готовности муниципального района к осенне-зимнему периоду 2014-2015 годов планируется получить в срок до 15 сентября 2014 года.

4. Ремонт системы водоотведения (канализации) в р.п. Степное:

- населению, проживающему в р.п. Степное  коммунальные услуги по водоотведению предоставляет предприятие ООО «Теплосбыт». Канализационные сети протяженностью 10,2 км находятся в изношенном состоянии. 

Предприятием ООО «Теплосбыт» составлен график профилактических работ по канализационным сетям (прилагается). Согласно графика, данный вид работ до 1 августа 2014 года будет завершен. В настоящее время выполнены ремонтные работы по 26 колодцам. К отопительному сезону 2014-2015 годов запланировано отремонтировать 120 канализационных колодцев.

Верно:
Секретарь
Муниципального  Собрания                                 Н.Н. Варавкин
