**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 26.10.2015 № 789

р.п. Степное

**Об утверждении муниципальной программы «Чистая вода на территории Советского**

**муниципального района в 2016-2018 годах»**

* соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Саратовской области от 20.11.2013 № 645-П «О государственной программе Саратовской области «Обеспечение население доступным жильем и развитие жилищно- коммунальной инфраструктуры до 2020 года»» и руководствуясь Уставом Советского муниципального района, администрация Советского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Чистая вода на территории Советского муниципального района в 2016-2018 годах» согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по вопросам строительства, ЖКХ и обеспечения безопасности жизнедеятельности населения.

**Глава администрации**

**Советского муниципального района**

Котурай Н.В.

5-00-37

**С.В. Пименов**

Приложение к постановлению администрации Советского муниципального района

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_2015 года № \_\_\_\_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЧИСТАЯ ВОДА НА ТЕРРИТОРИИ СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2016-2018 ГОДАХ»**

р.п. Степное

2015 год

**Содержание**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Паспорт программы | Стр.3 |  |
| 1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения  программно-целевым методом | Стр.5 |  |
| 2.Основные цели и задачи программы, сроки и этапы реализации | Стр.5 |  |
| 3.Ресурсное обеспечение программы | Стр.6 |  |
| 4.Организация управления реализацией программы и контроль за ходом ее  выполнения | Стр.6 |  |
| 5. Система (перечень) программных мероприятий | Стр.6 |  |
| 6. Прогноз ожидаемых социально-экономических, экологических  результатов реализации программы | Стр.7 |  |

**Паспорт муниципальной программы**

**«Чистая вода на территории Советского муниципального района в 2016- 2018 годах»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование**  **Программы** | - Муниципальная программа «Чистая вода на территории  Советского муниципального района в 2016-2018 годах»  (далее – Программа). |  |
| **Основание**  **разработки**  **Программы** | - Постановление Правительства Саратовской области от  20.11. 2013 № 645-П «О государственной программе  Саратовской области «Обеспечение население доступным  жильем и развитие жилищно-коммунальной  инфраструктуры до 2020 года»». |  |
| **Муниципальный**  **заказчик** | - Администрация Советского муниципального района  Саратовской области. |  |
| **Разработчик**  **Программы** | - Администрация Советского муниципального района  Саратовской области. |  |

**Цели и задачи**

**Программы**

**Важнейшие**

**целевые**

**индикаторы Сроки**

**реализации**

**Программы**

**Основные мероприятия Программы**

* Формирование комфортных и безопасных условий проживания жителей р.п. Степное;
* обеспечение экологической безопасности путем повышения качества предоставления услуг водоотведения;
* уменьшение износа оборудования;

-обеспечение экономии энергоресурсов.

* Снижение уровня износа объектов канализационного хозяйства района;
* снижение объемов поступления неочищенных хозяйственно-бытовых стоков в водные объекты на 5,0 тыс.куб.м/сутки.

* 2016-2018 годы.

* Выполнение очередного этапа реконструкции канализационных очистных сооружений в р.п. Степное;
* корректировка проектно-сметной документации для реконструкции канализационных очистных сооружений в р.п. Степное.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Исполнитель**  **(исполнители)**  **Программы,**  **ответственный**  **исполнитель**  **(координатор)** | - Администрация Советского муниципального района,  отдел промышленности, теплоэнергетического комплекса,  капитального строительства и архитектуры. |  |
| **Объемы и**  **источники**  **финансирования**  **Программы** | - Общий объем финансового обеспечения Программы  составит 160040,9 тыс. рублей (прогнозно), из них за счет  средств:  - федерального бюджета (прогнозно) – 98856,4 тыс.  рублей;  - областного бюджета (прогнозно) – 60774,5 тыс. рублей;  - бюджет Советского муниципального района (прогнозно)  – 410,0 тыс. рублей;  в том числе по годам:  2016 год – 60,0 тыс. рублей:  - бюджет Советского муниципального района (прогнозно)  – 60,0 тыс. рублей;  2017 год – 80094,4 тыс. рублей:  - федерального бюджета (прогнозно) – 47357,2 тыс.  рублей;  - областного бюджета (прогнозно) – 32387,2 тыс. рублей;  - бюджет Советского муниципального района (прогнозно)  – 350,0 тыс. рублей;  2018 год – 79886,5 тыс. рублей:  - федерального бюджета (прогнозно) – 51499,2 тыс.  рублей;  - областного бюджета – 28387,3 тыс. рублей;  - объем финансирования уточняется ежегодно. |  |
| **Ожидаемые**  **результаты**  **реализации**  **Программы** | - Улучшение качества очистки сточных вод;  - обеспечение условий, при которых не происходит  изменение показателей состава и свойств воды в реке  Б.Караман после выпуска сточных вод;  - обеспечение экологической безопасности путем  повышения качества предоставления услуг водоотведения. |  |
| **Система**  **организации**  **контроля за**  **исполнением**  **Программы** | - Координирующим и контролирующим органом по  реализации мероприятий Программы является отдел  промышленности, теплоэнергетического комплекса,  капитального строительства и архитектуры администрации  Советского муниципального района. |  |

1. **ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ**

**НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ**

На территории р.п. Степное Советского муниципального района находятся канализационные очистные сооружения, расположенные в северо- восточной части в р.п. Степное производительностью 5000 куб.м в сутки. Строительство очистных сооружений проводилось в 1961 году, последняя реконструкция осуществлялась в 1986 году.

Канализационная система обслуживает весь жилой фонд и принимает стоки от предприятий и организаций р.п. Степное.

Анализ состояния производственных мощностей систем водоотведения в р.п. Степное выявил ряд проблем, носящих системный характер и оказывающих решающее влияние как на обеспечение отдельных качественных

* количественных параметров систем водоотведения, так и на работоспособность систем в целом: высокая степень износа зданий, сооружений, оборудования, применение устаревших технологий, низкая производительность и энергоэффективность оборудования, низкая степень автоматизации производственных процессов.

Учитывая, что многолетняя эксплуатация технологических установок без проведения должного текущего и капитального ремонта, очистные сооружения отслужили свои сроки эксплуатации и в настоящее время находятся в аварийном состоянии. В результате не обеспечивается очистка сточных вод согласно требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 по ряду важнейших показателей.

* рамках реализации долгосрочной областной целевой программы «Обеспечение населения Саратовской области питьевой водой на 2011-2015 годы» в 2011-2012 гг. были проведены 3 этапа по строительству канализационных очистных сооружений.
* 2016-2018 годах планируется выполнить очередные этапы по реконструкции канализационных очистных сооружений в р.п. Степное. Остаточная сметная стоимость составляет 160040,9 тыс. рублей.

**2.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ**

Основными целями и задачами являются:

* формирование комфортных и безопасных условий проживания жителей р.п. Степное;
* обеспечение экологической безопасности путем повышения качества предоставления услуг водоотведения;
* уменьшение износа оборудования;

-обеспечение экономии энергоресурсов.

Срок реализации мероприятий программы – 3 года.

**3.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ**

Финансирование реализуемых мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета с привлечением средств федерального, областного бюджетов.

Общая потребность в затратах на реализацию программы составит 160040,9 тыс. рублей (прогнозно), в том числе по годам:

2016 год – 60,0 тыс. рублей:

* бюджет Советского муниципального района (прогнозно) 60,0 тыс. рублей;

2017 год – 80094,4 тыс. рублей:

* федерального бюджета (прогнозно) – 47357,2 тыс. рублей;
* областного бюджета (прогнозно) – 32387,2 тыс. рублей;
* бюджет Советского муниципального района (прогнозно) – 350,0 тыс. рублей;

2018 год – 79886,5 тыс. рублей:

* федерального бюджета (прогнозно) – 51499,2 тыс. рублей;
* областного бюджета – 28387,3 тыс. рублей;

Направляемые денежные средства могут использоваться только на проведение мероприятий, указанных в приложении к настоящей Программе.

1. **ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ**

* **КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ**

Организация и контроль реализации мероприятий программы осуществляется в соответствии с федеральным законодательством, нормативно- правовыми актами органов власти Саратовской области и актами органов местного самоуправления Советского муниципального района.

Мониторинг реализации программы осуществляется отделом промышленности, теплоэнергетического комплекса, капитального строительства и архитектуры администрации Советского муниципального района.

Исполнителями основных мероприятий Программы являются:

* администрация Советского муниципального района;
* организация, осуществляющая эксплуатацию канализационных очистных сооружений в р.п. Степное (по согласованию).

1. **СИСТЕМА (ПЕРЕЧЕНЬ) ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

Система программных мероприятий предусматривает мероприятия, направленные на реализацию поставленных целей и задач (согласно приложению к Программе).

Реконструкция канализационных очистных сооружений в р.п. Степное предусматривает мероприятия по снижению поступления объемов загрязняющих веществ со сточными водами в водные объекты.

Для успешного осуществления намеченных программных мероприятий необходимо осуществлять финансирование объектов в соответствии с целевым назначением через заказчиков программы.

Отбор исполнителей должен осуществляться заказчиком на конкурсной основе.

1. **ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ, ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Ожидаемые конечные результаты реализации программы:

* решение комплекса проблем, не позволяющего в течение многих последних лет обеспечить качественное отведение стоков;
* снижение объемов сброса неочищенных сточных вод в водные объекты; -создание благоприятных условий проживания населения Советского муниципального района.

**Верно:**

**И.о. руководителя аппарата И.Н. Кузнецова**

«Приложение к муниципальной программе Советского муниципального района "Чистая вода на территории Советского муниципального района в 2016-2018 годах

**Перечень**

**мероприятий и финансирование обеспечения муниципальной программы**

**Советского муниципального района «Чистая вода на территории Советского муниципального района в 2016-2018 годах»**

* **том числе за счет средств**

**№ Срок**

**Объем**

**федерального**

**областного**

**бюджет**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий финансирования,** | | | | | **Ответственные за** | | **Ожидаемые** |  |
| **п/п исполнения тыс. руб.** | | **бюджета**  **(прогнозно)** | **бюджета**  **(прогнозно)** | **района**  **(прогнозно)** | **исполнение** | | **результаты** | | |  |
| 1 Корректировка проектно-сметной  документации для реконструкции  канализационных очистных сооружений в  р.п. Степное.  2016 год 60,0 | | 0,00 | 0,00 | 60,0 | Администрация  Советского  муниципального района,  отдел промышленности,  теплоэнергетического  комплекса, капитального  строительства и  архитектуры | | Снижение  неочищенных  сточных вод в  водные объекты  на 5,0  тыс.куб.м./сут. | | |  |

* Реконструкция канализационных

(биологических) очистных сооружений,

имеющих адресный ориентир: Саратовская

область, Советский район, в северо- восточной части в р.п. Степное, в районе существующих канализационных очистных сооружений

2017 год

80 094,4

47 357,2

32 387,2

350,0

* Реконструкция канализационных

(биологических) очистных сооружений,

имеющих адресный ориентир: Саратовская

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| область, Советский район, в северо-  восточной части в р.п. Степное, в районе  существующих канализационных очистных  сооружений | 2018 год | 79 886,5 | 51 499,2 | 28 387,3 | 0,00 |  |
|  | **Итого:** | **160 040,9** | **98 856,4** | **60 774,5** | **410,0** |  |

**». Верно:**

**И.о. руководителя аппарата И.Н. Кузнецова**