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АДМИНИСТРАЦИЯ

РОЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
           от  12.01.2026г. № 3
              ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с.Розовое
Об утверждении муниципальной программы Розовского сельского поселения Советского муниципального района «О повышении безопасности дорожного движения в Розовском сельском поселении Советского муниципального района Саратовской области»
В соответствии с Федеральными законами от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации», от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», руководствуясь постановлением администрации Советского  муниципального района от 17.10.2025 № 33 «Об утверждении Порядка разработки, реализации, мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории Розовского сельского поселения Советского муниципального района Саратовской области», Уставом Розовского сельского поселения Советского муниципального района Саратовской области, администрация Розовского сельского поселения Советского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу «О повышении безопасности дорожного движения в Розовском сельском поселении Советского муниципального района Саратовской области» согласно приложению.
       2. Признать утратившими силу постановления администрации Розовского муниципального образования Советского муниципального района:

- от 09.01.2025 № 4 «О повышении безопасности дорожного движения в Розовском муниципальном образовании на 2025-2027 годы»

 ( с изм. от 23.01.2025г № 11; от 06.06.2025г. №23; от 01.10.2025г №31; от 25.11.2025 №34)
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2026 и подлежит официальному опубликованию.
Глава Розовского 
сельского поселения





  
          В.Н.Меркулов
Приложение к постановлению администрации Розовского сельского поселения
от 12.01.2026г.  №3 

Муниципальная программа 

«О повышении безопасности дорожного движения в Розовском сельском поселении Советского муниципального района Саратовской области»
Стратегические приоритеты муниципальной программы.

1. Характеристика текущего состояния социально- экономического развития муниципального района в сфере реализации муниципальной программы
Общая протяженность дорог местного значения  Розовского сельского  поселения в Советском муниципальном районе составляет 33 км.
Реализация предыдущей муниципальной программы «О повышении безопасности дорожного движения в Розовском муниципальном образовании на 2025-2027 годы»   способствовала улучшению качества дорожного покрытия посредством проведения ямочного ремонта, ремонта автомобильных дорог (отремонтировано ямочным ремонтом 1,2 тыс. кв.м. дорог местного значения в с.Розовое и произведен ремонт 1165 кв.м), установки 30 дорожных знаков. В связи с длительным сроком эксплуатации автомобильных дорог, большим износом дорожного покрытия, а также вследствие погодно - климатических условий еще имеется необходимость в проведении ремонта дорог с твердым типом покрытия. 
В целях совершенствования существующих систем управления, организации и контроля дорожного движения, то есть снижения рисков возникновения ДТП, происходящих по техническим причинам, предусматривается: установка на дорогах муниципальной собственности дорожных знаков, соответствующих новым нормативным требованиям, со световозвращающим покрытием; нанесение дорожной разметки.
2. Описание приоритетов и целей государственной и муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы
Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения, приобретшей в последнее десятилетие особую остроту в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения - и все это на фоне неуклонного роста уровня смертности и травматизма людей вследствие дорожно-транспортных происшествий - относится к наиболее приоритетным задачам страны.

Разработка местной программы с целью реализации государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения, направленной на сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и снижение ущерба от этих происшествий, регламентируется статьей 10 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

Целью программы является создание условий, обеспечивающих безопасность движения автомобильного транспорта, снижение ДТП.

 Условием достижения поставленной цели является решение следующих задач:

- сокращение дорожно-транспортного травматизма;

- усиление контроля за эксплуатационным состоянием автомобильных дорог, дорожных сооружений.

В рамках реализации Программы планируется осуществление следующих первоочередных задач:

- нанесение линий дорожной разметки;

- установка, замена дорожных знаков;

- ремонт проезжей части внутрипоселенческих дорог;

- выпиловка деревьев участков дорог с опасными сочетаниями радиусов в плане углов поворота дороги;

- проведение мероприятий (конкурсов), направленных на профилактику детского и юношеского дорожного травматизма.

К основным факторам недостаточного обеспечения БДД относятся:

- недостаточная концентрация ресурсов на реализацию конкретных мероприятий, непосредственно влияющих на уровень БДД и соответствующих приоритетным целям и задачам в сфере обеспечения безопасности дорожного движения;

- массовое пренебрежение требованиями БДД, отсутствие транспортной культуры и правосознания со стороны участников дорожного движения и общества;

- низкое качество подготовки водителей, приводящее к ошибкам в оценке дорожной обстановки, неудовлетворительная дисциплина, невнимательность и небрежность водителей при управлении транспортными средствами;

- недостаточная техническая оснащенность всех органов и организаций, участвующих в обеспечении БДД, современными средствами организации и контроля процесса дорожного движения и предотвращения тяжких последствий от ДТП.

3. Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы
Программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Саратовской области и Советского муниципального района. Программа включает в себя следующий прогноз развития:

- создание условий, обеспечивающих безопасность движения автомобильного транспорта;

- сокращение количества лиц, погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий;
- снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;

- увеличение протяженности качественных автомобильных дорог общего пользования Розовского сельского поселения Советского муниципального района Саратовской области.
- повышение надежности автомобильных дорог местного значения на территории Розовского поселения Советского муниципального района Саратовской области;
- создание благоприятных условий проживания Розовского сельского поселения Советского муниципального района Саратовской области.

Паспорт
муниципальной программы
«О повышении безопасности дорожного движения в Розовском сельском поселении Советского муниципального района Саратовской области»

I. Основные положения о муниципальной программе

	Куратор муниципальной программы
	Глава Розовского сельского поселения Советского муниципального района Саратовской области

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Розовского сельского поселения Советского муниципального района Саратовской области

	Соисполнители муниципальной программы
	-

	Участники муниципальной программы
	-

	Период реализации
	2026-2030 годы

	Цели муниципальной программы
	Создание условий, обеспечивающих безопасность движения автомобильного транспорта, снижение ДТП 

	Подпрограммы
	-

	Объемы финансового обеспечения муниципальной программы (тыс. рублей) *
	Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы за счет всех источников – 18 576,7 тыс. рублей, в том числе:

2026 год – 5784,3 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет (прогнозно) — 0,0 тыс. руб.

областной бюджет (прогнозно) — 3183,0 тыс. руб.

бюджет Розовского сельского поселения — 
2601,3 тыс. руб.

внебюджетные источники (прогнозно) — 0,0 тыс. руб.
2027  год – 3314,5 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет (прогнозно) — 0,0 тыс. руб.

областной бюджет (прогнозно) — 0,0 тыс. руб.

бюджет Розовского сельского поселения — 
3314,5 тыс. руб.

внебюджетные источники (прогнозно) — 0,0 тыс. руб.

2028 год – 3159,3 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет (прогнозно) — 0,0 тыс. руб.

областной бюджет (прогнозно) — 0,0 тыс. руб.

бюджет Розовского сельского поселения — 
3 159,3 тыс. руб.

внебюджетные источники (прогнозно) — 0,0 тыс. руб.

2029 год – 3159,3тыс. руб., из них:
федеральный бюджет (прогнозно) — 0,0 тыс. руб.

областной бюджет (прогнозно) — 0,0 тыс. руб.

бюджет Розовского сельского поселения — 
3159,3тыс. руб.

внебюджетные источники (прогнозно) — 0,0 тыс. руб.

2030 год – 3159,3 бюджет (прогнозно) — 0,0 тыс. руб.

областной бюджет (прогнозно) — 0,0 тыс. руб.

бюджет Розовского сельского поселения поселения —      3159,3 тыс. руб.

внебюджетные источники (прогнозно) — 0,0 тыс. руб.

	Влияние на достижение национальных целей развития Российской Федерации
	Целевые показатели:
1. Увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог межмуниципального значения не менее чем до 60 процентов;

2. Снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года.

Выполнение данных показателей характеризует достижение национальной цели: «Комфортная и безопасная среда для жизни»


II. Показатели муниципальной программы

	№
п/п
	Наименование цели/показателя
	Единица измерения
	Значение показателей
	Ответственный

за достижение показателя
	Связь

с показателями национальных целей государственной программы (маркировка)

	
	
	
	2025 год (базовое значение)
	2026 год 
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Цель муниципальной программы: Создание условий, обеспечивающих безопасность движения автомобильного транспорта, снижение ДТП

	1.
	доля проведенных мероприятий по ремонту дорог местного значения в с.Розовое от запланированных
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Администрация Розовского сельского поселения Советского муниципального района Саратовской области
	Увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог межмуниципального значения не менее чем до 60 процентов;



	2.
	доля проведенных мероприятий по содержанию дорог местного значения в с.Розовое от запланированных
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Администрация Розовского сельского поселения Советского муниципального района Саратовской области
	Увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог межмуниципального значения не менее чем до 60 процентов;

	3.
	доля выполненных информационных мероприятий в сфере повышения безопасности дорожного движения от запланированных
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Администрация Розовского сельского поселения Советского муниципального района Саратовской области
	Снижение смертности в результате дорожно- 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	
	11


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года.




II. Структура муниципальной программы

	№

п/п
	Задачи структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых эффектов * от реализации задачи структурного элемента
	Связь с показателями 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности дорожного движения»



	
	Ответственный за реализацию:  Администрация Розовского сельского поселения Советского муниципального района Саратовской области
	Срок реализации

2026-2030

	1.1
	Задача № 1

Выполнение мероприятий по ремонту дорог местного значения в с.Розовое
	Достижение нормативного состояния дорожного покрытия  дорог местного значения в с.Розовое
	доля по ремонту дорог местного значения в с.Розовое 

	1.2
	Задача № 2

Выполнение мероприятий по содержанию  дорог местного значения в с.Розовое
	Достижение нормативного состояния дорожного покрытия  дорог местного значения в с.Розовое
	доля по содержанию дорог местного значения в с.Розовое 

	1.3
	Задача № 3

Повышение правового сознания участников дорожного движения и формирование у них стереотипов безопасного поведения на дорогах
	Проведение информационных мероприятий в сфере повышения безопасности дорожного движения
	доля выполненных информационных мероприятий в сфере повышения безопасности дорожного движения от запланированных


IV. Финансовое обеспечение муниципальной программы
	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы
	Источники финансового обеспечения
	Объемы финансирования, всего, тыс.руб.
	В том числе по годам реализации программы, тыс. руб.

	
	
	
	
	2026
	2027
	2028


	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Муниципальная программа « О повышении безопасности дорожного движения в Розовском сельском  поселении Советского муниципального района Саратовской области»
	Всего, в том числе:
	18 576,7
	5784,3
	3314,5
	3159,3
	3159,3
	31,59,3

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	0,0
	0,0 
	0,0 
	0,0 

 
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет (прогнозно)
	3183,0
	3183,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Розовского сельского поселения 
	15393,7
	2601,3
	3314,5
	3159,3
	3159,3
	3159,3

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	0,0
	0,0 
	0,0 
	0,0 

 
	0,0
	0,0

	2
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности дорожного движения» 

	Всего, в том числе:
	18 576,7
	5784,3
	3314,5
	3159,3
	3159,3
	3159,3

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	0,0
	0,0 
	0,0 
	0,0 

 
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет (прогнозно)
	3183,0
	3183,0
	0,0 
	0,0 

 
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Розовского сельского поселения
	15 393,7
	2601,3
	3314,5
	3 159,3
	3 159,3
	3 159,3

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	0,0
	0,0 
	0,0 
	0,0 

 
	0,0
	0,0


Паспорт 
комплекса процессных мероприятий
«Обеспечение безопасности дорожного движения»
I. Основные положения комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности дорожного движения»
	Характеристика комплекса процессных мероприятий муниципальной программы
	Основной целью процессных мероприятий является:

- улучшение качества дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогам общего пользования местного значения.




II. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности дорожного движения»
	№
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значение показателей

	
	
	
	2025
(базовое значение)
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2029г.
	2030г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Задача №1: «Выполнение мероприятий по ремонту дорог местного значения»

	1.
	доля проведенных мероприятий по ремонту дорог местного значения в с.Розовое от запланированных
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Задача №2: «Выполнение мероприятий по содержанию дорог местного значения»

	2.
	доля проведенных мероприятий по содержанию улично-дорожной сети от запланированных
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Задача №3: «Повышение правового сознания участников дорожного движения и формирование у них стереотипов безопасного поведения на дорогах»

	3.
	доля выполненных информационных мероприятий в сфере повышения 

безопасности дорожного движения от запланированных
	Ед.
	4
	4
	4
	4
	4
	4


III. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности дорожного движения»
	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприя
тия (результа
та)  
	Характеристика
	Единица измере
ния
	2025

	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Задача №1: «Выполнение мероприятий по ремонту дорог местного значения в с.Розовое»

	1.1 
	Мероприятие (результат) 1

Выполнены мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности
	приобретение товаров, выполнение работ, услуг
	Ремонт  дорог местного значения;

	%
	50
	51
	52
	53
	54
	55

	Задача №2: «Выполнение мероприятий по содержанию дорог местного значения в с.Розовое»

	2.1.
	Мероприятие (результат) 2

Выполнены мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности
	приобретение товаров, выполнение работ, услуг
	Приобретение дорожных знаков;

Установка дорожных знаков. 
	шт.
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	2.2
	Мероприятие (результат) 3
Выполнены мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности
	приобретение товаров, выполнение работ, услуг
	Ямочный ремонт участка автомобильной дороги, расположенной по адресу : автоподъезд к с.Розовое (От автодороги Тамбов-Пенза – Саратов- Пристанное –Ершов-Озинки-граница с республикой Казахстан);


	%
	50
	50
	50
	50
	50
	

	2.3
	Мероприятие (результат) 4
Выполнены мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности
	приобретение товаров, выполнение работ, услуг
	Разработка и экспертиза сметной документации на  ремонт  участка автомобильной дороги общего пользования; 

Экспертиза сметной документации на  ремонт  участка автомобильной дороги общего пользования,


	%
	50
	50
	50
	50
	50
	

	2.4
	Мероприятие (результат) 5
Выполнены мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности
	приобретение товаров, выполнение работ, услуг
	Расчистка от снега и наледи  внутрипоселковых дорог и посыпка песко-соляной смесью
	%
	50
	50
	50
	50
	50
	

	2.5
	Мероприятие (результат) 6
Выполнены мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности
	приобретение товаров, выполнение работ, услуг
	Щебневание дорог местного значения в с.Розовое
	%
	50
	50
	50
	50
	50
	

	Задача №3: «Повышение правового сознания участников дорожного движения и формирование у них стереотипов безопасного поведения на дорогах»

	3.1.
	Мероприятие (результат) 3
Проведены информационные мероприятия в сфере повышения безопасности дорожного движения
	Осуществле-ние текущей деятельности
	Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
	единиц
	4
	4
	4
	4
	4
	4


IV. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий муниципальной программы
	Наименование
	Ответственный исполнитель
	Источник финансового обеспечения
	Объемы финансового обеспечения, всего
	В том числе по годам реализации, тыс.руб.

	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности дорожного движения»
	Администрация Розовского сельского поселения Советского муниципального района Саратовской области
	Всего
	18 576,7
	5784,3
	3314,5
	3159,3
	3 159,3
	3 159,3

	
	
	Бюджет Розовского сельского поселения 
	15 393,7
	2 601,3
	3314,5
	3159,3
	3 159,3
	3 159,3

	
	
	областной бюджет (прогнозно)
	3183,0
	3 183,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0.0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие  (результат) 1
Выполнены мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности
	Администрация Розовского сельского поселения Советского муниципального района Саратовской области
	Всего
	18 576,7
	5784,3
	3314,5
	3159,3
	3159,3
	3159,3

	
	
	бюджет Розовского сельского поселения
	15 393,7
	2 601,3
	3314,5
	3159,3
	3159,3
	3 159,3

	
	
	областной бюджет (прогнозно)
	3 183,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие (результат) 2
Выполнены мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности
	Администрация Розовского сельского поселения Советского муниципального района Саратовской области
	Всего
	18 576,7
	5 484,3
	3314,5
	3 159,3
	3 159,3
	3 159,3

	
	
	бюджет Розовского сельского поселения
	15 393,7
	2 601,3
	3314,5
	3 159,3
	3 159,3
	3 159,3

	
	
	областной бюджет (прогнозно)
	3 183,0
	3 183,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие  

(результат) 3
Проведены информационные мероприятия в сфере повышения безопасности дорожного движения
	Администрация Розовского сельского поселения Советского муниципального района Саратовской области
	Всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Розовского сельского поселения
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


V. План реализации комплекса процессных мероприятий
	№
п/п
	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель


	Вид подтверждающего документа1

	1
	2
	3
	4
	5

	Задача №1: «Выполнение мероприятий по ремонту дорог местного значения в с.Розовое».

	1.
	Мероприятие  (результат) 1

Выполнены мероприятия по ремонту автомобильных дорог местного значения в с.Розовое 
	 
	
	 Контракты

	
	пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности
	
	Администрация Розовского сельского поселения Советского муниципального района Саратовской области
	

	 
	Контрольная точка 1.1.задание получено
	 Дата 
	
	 -

	 
	Контрольная точка 1.2.услуга оказана
	 Дата
	 Администрация Розовского сельского поселения Советского муниципального района Саратовской области
	 

	Задача №2: «Выполнение мероприятий по содержанию улично-дорожной сети»

	2.
	Мероприятие (результат) 2

Выполнены мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности
	
	
	Контракты

	
	Контрольная точка 1.1.задание получено
	 Дата 
	
	-

	
	Контрольная точка 1.2.услуга оказана
	 Дата
	
	

	Задача №3: «Повышение правового сознания участников дорожного движения и формирование у них стереотипов безопасного поведения на дорогах»

	3.
	Мероприятие  

(результат) 3

Проведены информационные мероприятия в сфере повышения безопасности дорожного движения
	 
	
	 

	 
	Контрольная точка 1.1. Задание получено
	 Дата 
	Администрация Розовского сельского поселения Советского муниципального района Саратовской области
	 План заседания комиссии по БДД

	
	Контрольная точка 1.2. услуга оказана
	 Дата
	Администрация Розовского сельского поселения Советского муниципального района Саратовской области
	 Протокол заседания комиссии по БДД


Верно:

Главный специалист :




                                                                                          А.К.Кукаева
2

