#### АДМИНИСТРАЦИЯ

#### СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

#### САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.11.2022.   № 645

р.п. Степное

#### Об утверждении муниципальной программы  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  Советского муниципального района Саратовской области»

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением администрации Советского муниципального района от 21.06.2017 № 328 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Советского муниципального района, Степновского муниципального образования», постановлением Правительства Саратовской области от 26.09.2022 № 931-П «Об утверждении областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2022-2026 годы» и Уставом Советского муниципального района, администрация Советского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Советского муниципального района Саратовской области» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Советского

муниципального  района                                                                   С.В. Пименов

Аверченко Э.О.

5-00-37

#### Приложение к постановлению администрации Советского муниципального района - от 07.11.2022 № 645

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

2022 г.

Паспорт муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Советского муниципального района Саратовской области»

| Наименование муниципальной программы | муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Советского муниципального района» (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Цель муниципальной программы | - обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации с 01.01.2017 до 01.01.2022; - обеспечение сокращения аварийного жилого фонда; - регулирование отношений между Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд), уполномоченным исполнительным органом области и органами местного самоуправления; - реализация предусмотренных Федеральным законом мероприятий по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных в период с 01.01.2017 до 01.01.2022 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. |
| Задачи муниципальной программы | - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; - переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с жилищным законодательством; - установление правовых и организационных основ предоставления финансовой поддержки муниципальным образованиям на переселение граждан из аварийного жилищного фонда путем привлечения бюджетных и внебюджетных финансовых ресурсов. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2022-2026 годы, в том числе: 2022-2023 годы (первый этап); 2023-2024 годы (второй этап); 2024-2025 годы (третий этап); 2025-2026 годы (четвертый этап). |
| Перечень подпрограмм | нет |
| Ответственный исполнитель | отдел промышленности, теплоэнергетического комплекса, капитального строительства и архитектуры администрации Советского муниципального района. |
| Соисполнители программы | нет |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе по годам: | Общий объем финансирования (тыс.руб.) 451 328 256 рублей, в том числе: местный бюджет – 0,0; областной бюджет (прогнозно) – 159 995 866,75 руб. средства Фонда (прогнозно) – 291 332 389,25 руб.; внебюджетные средства (прогнозно) - 0,0. В 2022 году – 451 328 256 рублей, в том числе: местный бюджет – 0,0; областной бюджет (прогнозно) – 159 995 866,75 руб., средства Фонда бюджет (прогнозно) – 291 332 389,25 руб.; внебюджетные средства (прогнозно) - 0,0. В 2023 году –0,0, в том числе: местный бюджет – 0,0; областной бюджет (прогнозно) – 0,0; средства Фонда (прогнозно) – 0,0; внебюджетные средства (прогнозно) – 0. В 2024 году – 0,0, в том числе: местный бюджет – 0,0; областной бюджет (прогнозно) – 0,0; средства Фонда (прогнозно) – 0,0; внебюджетные средства (прогнозно) – 0,0. В 2025 году –0,0, в том числе: местный бюджет – 0,0; областной бюджет (прогнозно) – 0,0; средства Фонда (прогнозно) – 0,0; внебюджетные средства (прогнозно) – 0,0. В 2026 году - 0,0, в том числе: местный бюджет – 0,0; областной бюджет (прогнозно) – 0,0; средства Фонда (прогнозно) – 0,0; внебюджетные средства (прогнозно) – 0,0. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - улучшение жилищных условий 342 граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах Советского муниципального района; - ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017. |
| Система организации контроля за исполнением муниципальной программы | Заказчик Программы с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, состав исполнителей. Отдел промышленности, теплоэнергетического комплекса, капитального строительства и архитектуры администрации Советского муниципального района с участием заинтересованных органов организует проверку хода реализации Программы (целевое, эффективное использование средств, сроки реализации программных мероприятий, конечные результаты Программы). |

- 1. Общая характеристика текущего состояния социально-экономического развития муниципального образования в сфере реализации Программы

- Ненадлежащее содержание жилищного фонда и отсутствие средств на проведение его реконструкции являются причинами ежегодного роста объемов аварийного жилищного фонда. Финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда должно привести к снижению этих показателей.

- На территории Советского муниципального района в период с 01.01.2017 по 01.01.2022 признаны аварийными 9 МКД.

- Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из самых острых социальных проблем. В связи с ежегодной недостаточной финансовой обеспеченностью мероприятий по переселению граждан из аварийных и непригодных для проживания жилых помещений вопрос о предоставлении таким гражданам жилых помещений, соответствующих установленным законодательством требованиям, стоит очень остро. Переселение граждан только за счет средств местного бюджета не предоставляется возможным. Поэтому решить данную проблему необходимо программным методом.

Настоящая Программа подготовлена на основе анализа существующего технического состояния многоквартирных домов, находящихся на территории района, при условии соблюдения установленного законодательством порядка признания таких домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

- В целях оказания помощи гражданам и в соответствии с Федеральным законом предполагается участие Фонда, органов государственной власти области, органов местного самоуправления в мероприятиях по переселению из аварийного жилищного фонда путем привлечения на эти цели бюджетных и внебюджетных финансовых средств различных уровней.

2. Цель и задачи Программы

Целями первого этапа Программы являются:

- обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации с 01.01.2017 до 01.01.2022;

- переселение 342 граждан из аварийного жилого фонда Советского муниципального района в соответствии с жилищным законодательством.

- обеспечение сокращения аварийного жилого фонда;

- регулирование отношений между Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд), уполномоченным исполнительным органом области и органами местного самоуправления;

- реализация предусмотренных Федеральным законом мероприятий по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных в период с 01.01.2017 до 01.01.2022 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с жилищным законодательством;

- установление правовых и организационных основ предоставления финансовой поддержки муниципальным образованиям на переселение граждан из аварийного жилищного фонда путем привлечения бюджетных и внебюджетных финансовых ресурсов.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации мероприятий Программы – 4 года, с 2022 года по 2026 год.

4. Перечень основных мероприятий Программы и целевых показателей (индикаторов)

Перечень основных мероприятий Программы отражен в приложении № 1 к Программе. Перечень целевых индикаторов отражен в приложении № 2 к Программе.

5. Объем и источники финансового обеспечения Программы

Расселение аварийного жилищного фонда в рамках программы осуществляется за счет средств Фонда, областного и местного бюджетов.

Потребность в объеме средств на реализацию программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда определяется в зависимости от выбранных способов реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, планируемой стоимости жилых помещений, предоставляемых гражданам в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений, планируемого размера возмещения за изымаемое жилое помещение, выплачиваемого в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения Программы отражены в приложении № 3 к Программе.

6. Ожидаемые результаты реализации Программы

- улучшение жилищных условий 342 граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, признанных таковыми в период с 01.01.2017 по 01.01.2022;

- ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного таковым в период с 01.01.2017 по 01.01.2022.

7. Система управления реализацией Программы

Организация и контроль реализации мероприятий Программы осуществляется в соответствии с федеральным законодательством, нормативно-правовыми актами органов власти Саратовской области и актами органов местного самоуправления Советского муниципального района.

Мониторинг реализации Программы осуществляется отделом промышленности, теплоэнергетического комплекса, капитального строительства и архитектуры администрации Советского муниципального района. Исполнителем основных мероприятий Программы является отдел промышленности, теплоэнергетического комплекса, капитального строительства и архитектуры администрации Советского муниципального района.

Верно:

Руководитель аппарата                                                               И.Е. Григорьева

Приложение № 1 к муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Советского муниципального района»

Перечень аварийных многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу

| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата снос МКД | Число жителей всего | Число жителей, планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения граждан (прогнозно) |  |  |  | Внебюджетные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Частная собственность | Муниципальная собственность |  | Частная собственность | Муниципальная собственность |  | За счет средств фонда | За счет средств субъекта РФ | За счет средств местного бюджета |  |
|  |  | номер | дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | чел. | чел. | кв.м. | ед. | ед. | ед. | кв.м. | кв.м. | кв.м. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Степновское МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р.п. Степное, ул. Октябрьская, д. 11 | 312 | 20.06.2019 | 4 кв. 2023 | 4 кв. 2025 | 126 | 126 | 3 350.3 | 70 | 68 | 2 | 3 350.3 | 3 263,5 | 86,8 | 211 705,46 | 136 655,87 | 75 049,59 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | р.п. Степное, ул. Октябрьская, д.22 | 289 | 13.06.2018 | 4 кв. 2023 | 4 кв. 2025 | 98 | 98 | 1 138.8 | 82 | 49 | 33 | 1 138.8 | 703,0 | 435,8 | 71 960,77 | 46 450,68 | 25 510,09 | 0.0 | 0.0 |
| Итого по Степновскому МО: |  |  |  |  |  | 224 | 224 | 4 489,1 | 152 | 117 | 35 | 4 489,1 | 3 966,5 | 522,6 | 283 666,23 | 183 106,55 | 100 559,68 | 0.0 | 0.0 |
| Мечетненское МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Мечетное ул. Мелиораторов, д. 14 | 25 | 30.05.2018 | 4 кв. 2023 | 4 кв. 2025 | 32 | 32 | 886.7 | 18 | 9 | 9 | 886.7 | 440,6 | 446,1 | 56 030,57 | 36 167,73 | 19 862,84 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | с. Мечетное ул. Мелиораторов, д. 16 | 26 | 30.05.2018 | 4 кв. 2023 | 4 кв. 2025 | 49 | 49 | 897,9 | 18 | 9 | 9 | 897,9 | 434,7 | 463,2 | 56 738,30 | 36 624,57 | 20 113,73 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | с. Мечетное ул. Мелиораторов, д. 18 | 27 | 03.04.2019 | 4 кв. 2023 | 4 кв. 2025 | 37 | 37 | 868,7 | 18 | 9 | 9 | 868,7 | 434,0 | 434,7 | 54 893,15 | 35 433,53 | 19 459,62 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | с. Мечетное ул. Октябрьская, д. 13 | 23 | 05.04.2021 | 4 кв. 2025 | 4 кв. 2026 | 46 | 46 | 827,1 | 18 | 9 | 9 | 827,1 | 409,1 | 418,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0.0 |
| Итого по Мечетненскому МО: |  |  |  |  |  | 164 | 164 | 3 480,4 | 72 | 36 | 36 | 3 480,4 | 1 718,4 | 1 762,0 | 167 662,02 | 108 225,83 | 59 436,19 | 0.0 | 0.0 |
| Пушкинское МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р.п. Пушкино ул. Вокзальная, д. 15 | 100 | 01.09.2021 | 4 кв. 2025 | 4 кв. 2026 | 13 | 13 | 419.7 | 11 | 5 | 6 | 419.7 | 157,6 | 262,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0.0 |
| Итого по Пушкинскому МО: |  |  |  |  |  | 13 | 13 | 419,7 | 11 | 5 | 6 | 419,7 | 157,6 | 262,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0.0 |
| Советское МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р.п. Советское ул. Урицкого, д. 13 | 76 | 02.09.2021 | 4 кв. 2025 | 4 кв. 2026 | 8 | 8 | 226,8 | 6 | 0 | 6 | 226,8 | 0,0 | 226,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | р.п. Советское ул. Транспортная, д. 10 | 77 | 02.09.2021 | 4 кв. 2025 | 4 кв. 2026 | 10 | 10 | 428,8 | 8 | 4 | 4 | 428,8 | 214,8 | 214,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0.0 |
| Итого Советскому МО: |  | Х | Х | Х | Х | 18 | 18 | 655,6 | 14 | 4 | 10 | 655,6 | 214,8 | 440,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО по Программе: |  | Х | Х | Х | Х | 419 | 419 | 9 044,8 | 249 | 162 | 87 | 9 044,8 | 6 057,3 | 2 987,5 | 451 328,3 | 291 332,4 | 159 995,9 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 2 к муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Советского муниципального района»

Реестр аварийных многоквартирных домов и жилых помещений, признанных непригодными для проживания, по способам переселения

| № п/п | Адрес МКД | Расселяемая площадь |  | Строительство МКД |  |  | Приобретение жилых помещений у застройщиков |  |  | Предоставление жилого помещения из свободного муниципального жилищного фонда |  |  | Выкуп жилых помещений у собственников |  |  | Стоимость всего | Дополнительные источники финансирования | Нормативная стоимость 1 кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Частная собственность | Площадь | Стоимость, | Удельная стоимость 1 кв.м | Площадь | Стоимость | Удельная стоимость 1 кв.м | Площадь | Стоимость | Удельная стоимость 1 кв.м | Площадь | Стоимость | Удельная стоимость 1 кв.м |  |  |  |
|  |  | кв.м | кв.м | кв.м | тыс. руб. | тыс. руб. | кв.м | тыс. руб. | тыс. руб. | кв.м | тыс. руб. | тыс. руб. | кв.м | тыс. руб | тыс. руб | тыс. руб | тыс. руб | тыс. руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Степновское МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р.п. Степное, ул. Октябрьская, д. 11 | 3 350.3 | 3 263,5 | 86,8 | 5 484,89 | 63.19 | - | - | - | - | - | - | 3 263,5 | 206 220,57 |  | 63,19 | 0,0 | 63,19 |
| 2 | р.п. Степное, ул. Октябрьская, д.22 | 1 138,8 | 703,0 | 435,8 | 27 538,20 | 63.19 | - | - | - | - | - | - | 703,0 | 44 422,57 |  | 63,19 | 0,0 | 63,19 |
| Итого по Степновскому МО: |  | 1501,6 | 3 966,5 | 4 489,1 | 33 023,09 |  | - | - | - | - | - | - | 3 966,5 | 250 643,14 |  |  | 0,0 |  |
| Мечетненское МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Мечетное ул. Мелиораторов, д. 14 | 886,7 | 440,6 | 446,1 | 28 189,06 | 63,19 | - | - | - | - | - | - | 440,6 | 27 841,51 |  | 63,19 | 0,0 | 63,19 |
| 2 | с. Мечетное ул. Мелиораторов, д. 16 | 897,9 | 434,7 | 463,2 | 29 269,61 | 63,19 | - | - | - | - | - | - | 434,7 | 27 468,69 |  | 63,19 | 0,0 | 63,19 |
| 3 | с. Мечетное ул. Мелиораторов, д. 18 | 868,7 | 434,0 | 434,7 | 27 468,69 | 63,19 | - | - | - | - | - | - | 434,0 | 27 424,46 |  | 63,19 | 0,0 | 63,19 |
| 4 | с. Мечетное ул. Октябрьская, д. 13 | 827,1 | 409,1 | - | - | 63,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63,19 | 0,0 | 63,19 |
|  | Итого по Мечетненскому МО | 3 480,4 | 1 718,4 | 1 344,0 | 84 927,36 |  | - | - | - | - | - | - | 1 309,3 | 82 734,66 |  |  | 0,0 |  |
| Пушкинское МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р.п. Пушкино ул. Вокзальная, д. 15 | 419,7 | 157,6 | 419,7- | - | 63,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63,19 | 0,0 | 63,19 |
|  | Итого по Пушкинскому МО | 419,7 | 157,6 | 419,7 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0,0 |  |
| Советское МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р.п. Степное, ул. Советская, д. 22/2 | 226,8 | 0,0 | 226,8 | - | 63,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63,19 | 0,0 | 63,19 |
| 2 | р.п. Степное, ул. Советская, д. 22/3 | 428,8 | 214,8 | 428,8 | - | 63,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63,19 | 0,0 | 63,19 |
|  | Итого по Советскому МО | 655,6 | 214,8 | 655,6 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0,0 |  |
| ИТОГО по Советскому МР: |  | 9 044,8 | 6 057,3 | 9 044,8 | 451 328,3 |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | 0,0 |  |

Приложение № 3 к муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Советского муниципального района»

Сведения о целевых показателях  (индикаторах) программы

| № п/п | Показатель | Года реализации Программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Расселенная площадь, кв.м. | 492,4 | 6650 | 1902,4 | 0 | 0 |
| 2 | Количество расселенных помещений, шт. | 11 | 195 | 43 | 0 | 0 |
| 3 | Количество переселенных жителей, шт. | 20 | 301 | 72 | 0 | 0 |
| 4 | Количество снесенных аварийных домов, шт. | 0 |  | 1 | 2 | 1 |