**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е**

т 29.04.2013 № 473

р.п. Степное

**Об утверждении краткосрочной целевой**

**Программы «Развитие культуры Советского**

**муниципального района»**

* рамках реализации долгосрочной областной целевой программы «Развитие культуры на 2013-2017 годы», утвержденной Постановлением Правительства Саратовской области от 4 сентября 2012 года № 532-П, руководствуясь Уставом Советского муниципального района, администрация Советского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить краткосрочную целевую Программу «Развитие культуры Советского муниципального района» согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления культуры и кино администрации Советского муниципального района Кондратьеву М.Е.

**Глава администрации Советского**

**муниципального района С.В. Пименов**

Шишкина И.Ю.

* 00 54

Приложение к постановлению администрацииСоветского муниципального района

от 29.04.2013 № 473

**Краткосрочная целевая Программа «Развитие культуры Советского муниципального района»**

**р.п.Степное**

**2013 год**

**ПАСПОРТ**

**краткосрочной целевой Программы «Развитие культуры Советского муниципального района»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Программы | Краткосрочная целевая Программа  «Развитие культуры Советского  муниципального района» (далее —  Программа). |  |
| Основание для разработки Программы | Реализация областной целевой программы  «Развитие культуры на 2013-2017 годы» |  |
| Заказчик Программы | Управление культуры и кино  администрации Советского  муниципального района Саратовской  области |  |
| Основной разработчик Программы | Управление культуры и кино  администрации Советского  муниципального района Саратовской  области |  |
| Цели и задачи Программы, важнейшие  оценочные показатели | Капитальный ремонт здания  Александровского сельского Дома  культуры (ремонт кровли, фасада,  отмостки здания, внутренний ремонт  помещений)  Задача: Создание условий для оказания  муниципальных услуг жителям Советского  муниципального района |  |
| Срок реализации Программы | 2013 год |  |
| Исполнители Программы | Муниципальное бюджетное учреждение  культуры «Централизованная клубная  система Советского муниципального  района Саратовской области» |  |
| Объём и источники финансирования  Программы | Общие затраты на финансирование  Программы составляют 5096 тыс. руб.:   5000 тыс.руб. - средства областного  бюджета;   96 тыс.руб. - средства местного  бюджета муниципального района. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемые конечные результаты | Создание благоприятных условий для  оказания муниципальных услуг жителям  Советского муниципального района,  сохранение объекта культуры  необходимого для жизнедеятельности  Золотостепского муниципального  образования |  |
| Организация управления реализацией  Программы и контроль за ходом её  выполнения | Управление реализацией Программы и  контроль за ходом её выполнения  осуществляется управлением культуры и  кино администрации Советского  муниципального района |  |

**Верно: И.о. управляющего делами Н.В. Черникова**

1. **Содержание проблемы, обоснование необходимости её решения**

**программными методами.**

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и программой министерства культуры Саратовской области «Развитие культуры на 2013-2017 годы». Программа разработана управлением культуры и кино для освоения денежных средств в сумме 5096 тысяч рублей в связи с необходимостью проведения капитального ремонта Александровского сельского Дома культуры, который в настоящее время находится крайне в аварийном состоянии (протекает крыша, частично разрушен фундамент, в неудовлетворительном состоянии находятся отмостка здания и помещения второго этажа).

1. **Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы**

Конечной целью Программы является создание условий для сохранения и развития культурного потенциала.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

* проведение капитального ремонта Александровского сельского Дома культуры, расположенного по адресу: Саратовская область, Советский район, с. Александровка, ул. Юбилейная, 3.

Срок реализации программы – 2013 год.

1. **Система программных мероприятий**

**№**

**Наименование**

**Мероприятия**

**Срок**

**п\п**

**учреждений**

**исполнения**

* Муниципальное

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| бюджетное  учреждение культуры  «Централизованная  клубная система  Советского  муниципального  района Саратовской  области» | Государственная экспертиза смет на  ремонтные работы Александровского  сельского Дома культуры  Ремонт мягкой кровли Александровского  сельского Дома культуры  Ремонт отмостки по периметру здания  Александровского сельского Дома  культуры | 2 квартал  2013 года  2-3 квартал  2013 года  3 квартал  2013 года |  |
|  | Частичный ремонт цоколя и фасада  Александровского сельского Дома  культуры | 3 квартал  2013 года |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ремонт участка отмостки  Александровского сельского Дома  культуры | 3 квартал  2013 года |  |
| Внутренний ремонт помещений  Александровского сельского Дома  культуры | 3 квартал  2013 года |  |

1. **Ресурсное обеспечение Программы**

**№**

**п\**

**п**

**Виды работ**

**Объём финансирования, тыс. руб.**

**средства средства**

**местного**

**областного**

**бюджета**

**бюджета**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Государственная экспертиза смет на ремонтные  работы Александровского сельского Дома  культуры | 96 |  |  |
| 2 Ремонт мягкой кровли Александровского  сельского Дома культуры |  | 2234 |  |
| 3 Ремонт отмостки по периметру здания  Александровского сельского Дома культуры |  | 419,4 |  |
| 4 Ремонт участка отмостки Александровского  сельского Дома культуры |  | 99,3 |  |
| 5 Ремонт цоколя и фасада Александровского  сельского Дома культуры |  | 195,1 |  |
| 6 Внутренний ремонт помещений  Александровского сельского Дома культуры |  | 2052,2 |  |
| **ИТОГО** | **96** | **5000** |  |

1. **Организация управления реализацией Программы и контроль за ходом её выполнения**

Управление реализацией Программы и контроль за ходом её выполнения осуществляется управлением культуры и кино администрации Советского муниципального района.

1. **Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы**

Эффективность Программы оценивается по прогнозируемому улучшению ряда показателей технического состояния зданий, соответствию нормам и правилам противопожарной безопасности, СанПиНа.

Ремонт Александровского сельского Дома культуры, расположенного по адресу: с.Александровка, ул. Юбилейная, дом 3, позволит организовать благоприятные условия для организации досуга и развития культуры в с.Александровка и Советском муниципальном районе.

**Верно:**

**И.о. управляющего делами Н.В. Черникова**