СОВЕТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

пятого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 12.12.2025  № 164

р.п. Советское

О внесении изменений в решение Совета депутатов Советского муниципального образования от 20.12.2017 № 243

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Советского городского поселения Советского муниципального района Саратовской области, Совет депутатов Советского муниципального образования РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов Советского муниципального образования от 20.12.2017 № 243 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Советского муниципального образования Советского муниципального района на 2018-2028 годы»» (с последующими изменениями) следующие изменения:

1.1. Приложение к муниципальной программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Советского муниципального образования Советского муниципального района на 2018-2028 годы» изложить в новой редакции, согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в установленном порядке.

Глава Советского

муниципального образования 					       И.И. Шупикова

Приложение к решению Совета депутатов

от 12.12.2025 № 164

«Приложение к муниципальной программе

«Комплексное развитие систем коммунальной

инфраструктуры Советского муниципального образования

Советского муниципального района на 2018-2028 годы»

Перечень

мероприятий муниципальной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Советского муниципального образования Советского муниципального района на 2018-2028 годы»

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Объем финансирования, всего, млн.руб. | в том числе за счет средств |  |  |  | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федерального бюджета (прогнозно) | Областного бюджета (прогнозно) | Местного бюджета (прогнозно) | Внебюджетных источников (прогнозно) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Проектирование и строительство индивидуальных источников теплоснабжения объектов социальной сферы | 2018-2028 гг. | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 25,0 | Администрация Советского муниципального образования Советского муниципального района |
| 2 | Диагностика и реконструкция существующих водопроводных сетей с заменой изношенных участков и оборудования и увеличением диаметров труб | 2018-2028 гг. | 3277,9 | 0 | 0 | 3277,9 | 0 |  |
| 2.1 | Реконструкция питьевого водопровода, всего : | 2022 г. | 1258,8 | 0 | 0 | 1258,8 | 0 |  |
| 2.1.1. | Реконструкция питьевого водопровода, расположенного по адресу: Саратовская область, Советский район, р.п. Советское, ул. М.Горького | 2022 г. | 1196,3 | 0 | 0 | 1196,3 | 0 |  |
| 2.1.2. | Изготовление сметной документации по реконструкции питьевого водопровода, расположенного по адресу: Саратовская область, Советский район, р.п. Советское, ул. М.Горького | 2022 г. | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 |  |
| 2.1.3. | Экспертиза сметной документации по реконструкции питьевого водопровода, расположенного по адресу: Саратовская область, Советский район, р.п. Советское, ул. М.Горького | 2022 г. | 8,0 | 0 | 0 | 8,0 | 0 |  |
| 2.1.4. | Осуществление строительного контроля за выполнением работ по реконструкции питьевого водопровода, расположенного по адресу: Саратовская область, Советский район, р.п. Советское, ул. М.Горького | 2022 г. | 24,5 | 0 | 0 | 24,5 | 0 |  |
| 2.2 | Проверка сметной стоимости на достоверность применения единичных расценок объекта: ремонт артезианской скважины № 10, расположенной по адресу: Саратовская область, Советский район, р.п. Советское, ул. Олимпийская 25 м юго-восточнее д. 23 | 2023 г. | 5,0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 |  |
| 2.3 | Проверка сметной стоимости на достоверность применения единичных расценок объекта: установка водонапорной башни в р.п. Советское, Советского района, Саратовской области | 2023 г. | 9,0 | 0 | 0 | 9,0 | 0 |  |
| 2.4 | Проверка сметной стоимости на достоверность применения единичных расценок объекта: ремонт артезианской скважины № 10, расположенной по адресу: Саратовская область, Советский район, р.п. Советское, ул. Полевая 500 м восточнее д.15 | 2023 г. | 5,0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 |  |
| 2.5 | Разработка проекта зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственного водоснабжения р.п. Советское Советского района Саратовской области | 2024 г. | 388,2 | 0 | 0 | 388,2 | 0 |  |
| 2.6 | Приобретение материалов для ремонта участка водопровода от артезианской скважины № 10 по адресу: Саратовская область, Советский район, р.п. Советское, ул. Олимпийская, 25 м юго-восточнее д. № 23 до водонапорной башни по ул. Олимпийская, р.п. Советское | 2024 г. | 91,4 | 0 | 0 | 91,4 | 0 |  |
| 2.7 | Ремонт артезианской скважины №10, расположенной по адресу: Саратовская область, Советский район, р.п. Советское, ул. Олимпийская, 25 м юго-восточнее д. №23 и артезианской скважины № 23, расположенной по адресу: Саратовская область, Советский район, р.п. Советское, | 2024 г. | 90,0 | 0 | 0 | 90,0 | 0 |  |
| 2.8 | Реконструкция питьевого водопровода, расположенного по адресу: Саратовская область, Советский район, р.п. Советское, ул. Мельничная | 2025 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.9 | Услуги по проверке сметной стоимости на правильность применения единичных расценок объектов: - выполнение работ по установке водонапорной башни в р.п. Советское, Советского района Саратовской области, ул. Ленина 600 м. западней д. 9; - выполнение работ по ремонту артезианской скважины № 1, расположенной по адресу: Саратовская область, Советский район, р.п. Советское, ул. Ленина, 600 м. западнее д. 9 | 2025 г. | 16,5 | 0 | 0 | 16,5 | 0 |  |
| 2.9.1 | Приобретение глубинного (погружного) скважинного насоса ЭЦВ 6-10-110 | 2025 г. | 72,4 | 0 | 0 | 72,4 | 0 |  |
| 2.10 | Изготовление сметной документации на ремонт участка питьевого водопровода, расположенного по адресу: Саратовская область, Советский район, р.п. Советское от перекрестка по ул. Вольская до ул. Рабочая д. 11 (пожарный пост) | 2024 г. | 18,0 | 0 | 0 | 18,0 | 0 |  |
| 2.11 | Экспертиза сметной документации на ремонт участка питьевого водопровода, расположенного по адресу: Саратовская область, Советский район, р.п. Советское от перекрестка по ул. Вольская до ул. Рабочая д. 11 (пожарный пост) | 2024 г. | 6,0 | 0 | 0 | 6,0 | 0 |  |
| 2.12 | Ремонт участка питьевого водопровода, расположенного по адресу: Саратовская область, Советский район, р.п. Советское от перекрестка по ул. Вольская до ул. Рабочая д. 11 (пожарный пост) | 2024 г. | 332,6 | 0 | 0 | 332,6 | 0 |  |
| 2.13 | Изготовление сметной документации на выполнение работ по установке водонапорной башни, расположенной по адресу: р.п. Советское, Советского района, Саратовской области, ул. 2-ая Надречная, 300 м юго-восточнее д. № 16 | 2024 г. | 15,0 | 0 | 0 | 15,0 | 0 |  |
| 2.14 | Проверка сметной стоимости на достоверность применения единичных расценок объекта: ремонт водяной скважины № 9, расположенной по адресу: р.п. Советское, Советского района, Саратовской области, ул. Надречная, 300 м юго-восточнее д. № 16 | 2024 г. | 4,5 | 0 | 0 | 4,5 | 0 |  |
| 2.15 | Проверка сметной стоимости на выполнение работ по установке водонапорной башни, в р.п. Советское, Советского района, Саратовской области, ул. 2-ая Надречная, 300 м юго-восточнее д. № 16 | 2024 г. | 6,0 | 0 | 0 | 6,0 | 0 |  |
| 2.16 | Замена насоса на артезианской скважине № 24, расположенной по адресу: Саратовская область, Советский район, р.п. Советское, ул. Полевая, 500 м. восточнее д. № 15.(оказание транспортных услуг) | 2024 г. | 16,8 | 0 | 0 | 16,8 | 0 |  |
| 2.17 | Установка водонапорной башни, расположенной по адресу: Саратовская область, Советский район, р.п. Советское, ул. Крупской, 2 км севернее д. № 64 | 2026 г. | 500,0 | 0 | 0 | 500,0 | 0 |  |
| 2.18 | Установка водонапорной башни, расположенной по адресу: Саратовская область, Советский район, р.п. Советское, ул. Мичурина, 450 м. восточнее д. № 1 | 2027 г. | 442,7 | 0 | 0 | 442,7 | 0 |  |
| 3 | Прокладка водопроводных сетей в существующей и планируемой застройках с устройством колодцев из сборных ж/б элементов для установки пожарных гидрантов и запорной арматуры | 2018-2028 гг. | 40,0 | 0 | 0 | 0,0 | 40,0 |  |
| 4 | Обеспечение электроэнергией новых потребителей за счет расширения существующих сетевых мощностей | 2018-2028 гг. | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 | Организации оказывающие услуги по электроснабжению, газоснабжению (по согласованию) |
| 5 | Замена электрических сетей и капитальный ремонт и реконструкция ТП | 2018-2028 гг. | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 |  |
| 6 | Диагностика и ремонт оборудования ГРП и ГРПШ | 2018-2028 гг. | 28,0 | 0 | 0 | 0 | 28,0 |  |
| Итого: |  |  | 3415,9 | 0 | 0 | 3277,9 | 138 |  |

Верно:

Секретарь Совета депутатов												               С.Н. Новиков