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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗОЛОТОСТЕПСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	
от 02.02.2026г № 5
с. Александровка

Об утверждении муниципальной программы  
«Устойчивое развитие сельских территорий 
Золотостепского сельского поселения Советского
муниципального района Саратовской области»


В целях создания условий для комплексного развития сельских территорий на территории Золотостепского муниципального образования, благосостояния населения, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»,руководствуясь постановлением  Правительства Саратовской области от 17.07.2017 № 362-П « О реализации на территории Саратовской области инициативных проектов» (в редакции постановления Правительства области от 06.03.2023 N 152-П),  руководствуясь постановлением администрации Золотостепского муниципального образования от 01.12.2025 № 51 «Об утверждении Порядка разработки, реализации, мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории Золотостепского сельского поселения Советского муниципального района Саратовской области» и Уставом Золотостепского муниципального образования, администрация Золотостепского муниципального образования ПОСТАНОВЛЯЕТ:
	1. Утвердить муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Золотостепского сельского поселения Советского муниципального района Саратовской области», согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.

Временно исполняющий полномочия 
главы Золотостепского
муниципального  образования                                    С.Ч. Утигалиев



Приложение к постановлению администрации Золотостепского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области
[bookmark: _GoBack]от 02.02.2026г № 5 

Муниципальная программа 
[bookmark: sub_100]«Устойчивое развитие сельских территорий
Золотостепского сельского поселения Советского
муниципального района Саратовской области»

Стратегические приоритеты муниципальной программы

1. Общая характеристика текущего состояния социально- экономического развития муниципального района в сфере реализации муниципальной программы
Создание условий для комплексного развития сельских территорий является одной из важнейших стратегических целей государственной политики, достижение которой позволит обеспечить продовольственную безопасность, повысить конкурентоспособность российской экономики и благосостояние граждан. 
Основой для разработки подпрограммы явились положения Концепции комплексного развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года. 
Саратовская область является одним из ведущих аграрных регионов России с численностью сельского населения 664 тыс. человек, или 26 процентов. В состав Золотостепского муниципального образования входит 2 населенный пункт. Население муниципального образования составляет 1863 чел. Основная масса сельских населенных пунктов характеризуется бытовой неустроенностью. Большая часть из них не имеет удовлетворяющих современным требованиям систем центрального отопления, канализации, постоянного дорожного сообщения, особенно в период сезонной распутицы, качественного водоснабжения.
Сельское хозяйство по-прежнему остается основной сферой приложения труда жителей сельских территорий, вследствие чего сельскую экономику можно характеризовать как многоотраслевую. Такая ситуация обусловлена неразвитостью на селе альтернативной сферы деятельности, призванной сосредоточить избыточную рабочую силу, высвобождаемую из аграрного производства. Уровень жизни сельского населения остается крайне низким, увеличивается разрыв между городом и селом по уровню доходов.
Низкая оплата труда, а также отсутствие рабочих мест при недостаточном уровне оказания социальных услуг, необеспеченность жильем создают для населения, особенно для молодежи, непривлекательность проживания в сельской местности. Собственное подворье становится единственным местом приложения труда для трудоспособных членов крестьянского двора. 
Сложившаяся на селе ситуация в социальной сфере препятствует формированию социально-экономических условий устойчивого развития агропромышленного комплекса. Сельская местность превращается в сферу обитания, в которой не хочет жить молодежь и где отсутствует внутренние стимулы к её восстановлению. В результате изменения организационно-экономического механизма развития социальной сферы села произошло снижение доступности для сельского населения образовательных, медицинских и культурных услуг, увеличилось отставание от города по уровню и условиям жизнедеятельности. 

[bookmark: sub_200]2. Описание приоритетов и целей государственной и муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы
Программа разработана с учетом основных приоритетов социально-экономического развития Золотостепского  сельского поселения.
 Цель программы - создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности. 
В соответствии с поставленной целью должны быть решены следующие основные задачи: 
 повышение уровня социально-инженерного обустройства села. 
Мероприятия Программы направлены на решение следующих основных задач: 
 1. Повышение уровня и качества водоснабжения на территории муниципального образования. 
Реализация программы планируется осуществить в течение 2026-2030гг.
Для достижения цели необходимо решать следующие задачи:
Для решения поставленных Программой целей и задач предусматривается реализация ряда мероприятий. Перечень мероприятий Программы по обеспечению населения Золотостепского муниципального образования хозяйственно-питьевым водоснабжением. 
       	
3. Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:       	Механизм реализации Программы основан на достижение запланированных результатов и показателей эффективности реализации Программы. 
Водоснабжение Золотостепского муниципального образования осуществляется из 8 артезианских скважин. 
В связи с ветхостью и длительным сроком эксплуатации систем водоснабжения, требуется замена водонапорных башен «Рожновского», трубопровода.
Необходимость развития сельских территорий обусловлена: социально-политической остротой проблемы, связанной с недостаточной бюджетной поддержкой развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры села, отсутствием стимулирования развития несельскохозяйственных видов деятельности и ограниченностью рынка тру да в сельской местности; 
Межотраслевым и межведомственным характером проблемы, необходимостью привлечения к ее решению органов законодательной и исполнительной власти области, органов местного самоуправления, общественных объединений сельских жителей;
Удаленностью сельских поселений от центральных усадеб и районных центров, которая предопределяет их автономное жизнеобеспечение и необходимость применения комплексного подхода к развитию сельских территорий муниципальных образований области. Определение ресурсных потребностей села осуществляется органами местного самоуправления путем оценки, корректировки схем районной планировки и генпланов застройки сельских территорий муниципальных образований области. 
Решение большинства выявленных проблем возможно на областном уровне при расширении финансовых возможностей областного и местных бюджетов. Для решения обозначенных проблем требуется привлечение значительных финансовых ресурсов, концентрация средств на наиболее приоритетных направлениях, адресность выделения, увязка с конечными результатами.
Реализация мероприятия направлена на обеспечение сельского населения питьевой водой в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения и оздоровление социально-экологической обстановки в сельской местности, а также рациональное использование природных водных источников, на которых базируется питьевое водоснабжение. В рамках осуществления мероприятия предусматривается строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения. 
В результате проведенного анализа наиболее изношенная водопроводная сеть располагается по улицам: Маяковского, Нефтяников, Челюскинцев, Новая, Советская, Кольцевая, Набережная. Эксплуатируются вышеуказанные водопроводные сети более 50 лет, в связи с чем находятся в крайне неудовлетворительном состоянии. 
Повышение качества водоснабжения в поселении возможно путем замены ветхого водопровода из стали на новый  из современных пластических материалов (ПНД). 
В результате выполнения программных мероприятий значительно улучшится обеспечение жителей населенного пункта качественной питьевой водой, что благотворно скажется на экологическом и эпидемиологическом состоянии поселения, здоровье граждан.
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой позволит:
 - провести ремонт 1 артезианской скважины; 
- повысить уровень обеспеченности сельского населения водопроводной 
питьевой водой до 100%; 
В результате реализации Программы будут созданы минимально необходимые условия для привлечения и закрепления в агропромышленном комплексе и социальной сфере в сельской местности профессионально подготовленной молодежи. 




Паспорт муниципальной программы
 «Устойчивое развитие сельских территорий
Золотостепского сельского поселения 
Советского муниципального района Саратовской области»

I. Основные положения о муниципальной программе
	Куратор муниципальной программы
	Глава Золотостепского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Золотостепского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области

	Соисполнители муниципальной программы
	-

	Участники муниципальной программы
	-

	Период реализации
	2026-2030 годы

	Цели муниципальной программы
	Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности

	Подпрограммы
	-

	Объемы финансового обеспечения муниципальной программы (тыс. рублей) *
	Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы за счет всех источников – 1000,5 тыс. рублей, в том числе:
2026 год – 1000,5 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет (прогнозно) — 0,0 тыс. руб.
областной бюджет (прогнозно) — 0,0 тыс. руб.
бюджет Золотостепского сельского поселения — 
360,5 тыс. руб.
внебюджетные источники (прогнозно) — 640,0 тыс. руб.
2027  год – 0,0 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет (прогнозно) — 0,0 тыс. руб.
областной бюджет (прогнозно) — 0,0 тыс. руб.
бюджет Золотостепского сельского поселения — 
0тыс. руб.
внебюджетные источники (прогнозно) — 0,0 тыс. руб.
2028 год – 0,0 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет (прогнозно) — 0,0 тыс. руб.
областной бюджет (прогнозно) — 0,0 тыс. руб.
бюджет Золотостепского сельского поселения — 
0,0тыс. руб.
внебюджетные источники (прогнозно) — 0,0 тыс. руб.
2029 год – 0,0 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет (прогнозно) — 0,0 тыс. руб.
областной бюджет (прогнозно) — 0,0 тыс. руб.
бюджет Золотостепского сельского поселения — 
0,0 тыс. руб.
внебюджетные источники (прогнозно) — 0,0 тыс. руб.
2030 год –0,0 бюджет (прогнозно) — 0,0 тыс. руб.
областной бюджет (прогнозно) — 0,0 тыс. руб.
бюджет Золотостепского сельского поселения поселения —      0,0 тыс. руб.
внебюджетные источники (прогнозно) — 0,0 тыс. руб.

	Влияние на достижение национальных целей развития Российской Федерации
	 Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности. 



















II. Показатели муниципальной программы

	№
п/п
	Наименование цели/показателя
	Единица измерения
	Значение показателей
	Ответственный
за достижение показателя
	Связь
с показателями национальных целей государственной программы (маркировка)

	
	
	
	2025 год (базовое значение)
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Цель муниципальной программы: создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности. 


	1.
	 Доля проведенных проверок сметной стоимости, строительного контроля, сопровождение и корректировка смет и дефектных ведомостей при прохождении экспертизы сметной стоимости.
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Администрация Золотостепского муниципального образования
	Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности. 


	2.
	Доля  Комплексных мероприятия по улучшению водоснабжения
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Администрация Золотостепского муниципального образования
	Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности. 








II. Структура муниципальной программы

	№
п/п
	Задачи структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых эффектов * от реализации задачи структурного элемента
	Связь с показателями 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Комплекс процессных мероприятий  «Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности»


	
	Ответственный за реализацию:  Администрация Золотостепского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области
	Срок реализации
2026-2030

	1.1
	Задача № 1
Проведение проверки сметной стоимости, строительного контроля, сопровождение и корректировка смет и дефектных ведомостей при прохождении экспертизы сметной стоимости.
	Повышение уровня социально-инженерного обустройства села. 

	Повышение уровня и качества водоснабжения на территории сельского поселения

	1.2
	Комплексные мероприятия по улучшению водоснабжения
	Повышение уровня и качества водоснабжения на территории муниципального образования
	Повышение уровня и качества водоснабжения на территории  сельского поселения




IV. Финансовое обеспечение муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы
	Источники финансового обеспечения
	Объемы финансирования, всего, тыс.руб.
	В том числе по годам реализации программы, тыс. руб.

	
	
	
	
	2026
	2027
	2028

	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Золотостепского сельского поселения Советского
муниципального района Саратовской области»
	Всего, в том числе:
	1000,5
	1000,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	0,0
	0,0 
	0,0 
	0,0 
 
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Золотостепского сельского поселения 
	
360,5

	360,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	640,0
	640,0 
	0,0 
	0,0 
 
	0,0
	0,0

	2
	Комплекс процессных мероприятий «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» 

	Всего, в том числе:
	1000,5
	1000,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	0,0
	0,0 
	0,0 
	0,0 
 
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет (прогнозно)
	0,0
	0,0 
	0,0 
	0,0 
 
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Золотостепского сельского поселения
	360,5
	360,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники 
	640,0
	640,0 
	0,0 
	0,0 
 
	0,0
	0,0




Паспорт 
комплекса процессных мероприятий
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры»

I. Основные положения комплекса процессных мероприятий «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры»

	Характеристика комплекса процессных мероприятий муниципальной программы
	Основной целью процессных мероприятий является:
Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности




II. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры»

	№
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значение показателей

	
	
	
	2025
(базовое значение)
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2029г.
	2030г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Задача №1: Проведение проверки сметной стоимости, строительного контроля, сопровождение и корректировка смет и дефектных ведомостей при прохождении экспертизы сметной стоимости.

	1.
	доля проведенных мероприятий от запланированных
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Задача №2: «Комплексные мероприятия по улучшению водоснабжения»

	2.
	доля проведенных  мероприятий от запланированных
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100



III. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры»

	N
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата) *
	Характеристика
	Единица измерения
	2025г.
	Значения мероприятия (результата)
по годам

	
	
	
	
	
	
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2029г.
	2030г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
	7
	8
	9
	10

	  1
	Мероприятие (результат) 1
Проведение проверки сметной стоимости, строительного контроля, сопровождение и корректировка смет и дефектных ведомостей при прохождении экспертизы сметной стоимости.
	Закупка товаров, работ и услуг

	Доля
 выполненных услуг
	процентов
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	  2
	Мероприятие (результат) 2
Комплексные мероприятия по улучшению водоснабжения 
	Закупка товаров, работ и услуг

	Доля
 выполненных работ
	процентов
	100
	100
	100
	100
	100
	100
















IV. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятиймуниципальной программы
	Наименование
	Ответственный исполнитель
	Источник финансового обеспечения
	Объемы финансового обеспечения, всего
	В том числе по годам реализации, тыс.руб.

	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Комплекс процессных мероприятий «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры»
	Администрация Золотостепского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области
	Всего
	1000,5
	1000,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Бюджет Золотостепского сельского поселения 
	
360,5

	360,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0.0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники 
	640,0
	640,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие  (результат) 1
Проведение проверки сметной стоимости, строительного контроля, сопровождение и корректировка смет и дефектных ведомостей при прохождении экспертизы сметной стоимости.
	Администрация Золотостепского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области
	Всего
	
30,0

	30,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Золотостепского сельского поселения
	
30,0

	30,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие (результат) 2
Комплексные мероприятия по улучшению водоснабжения
	Администрация Золотостепского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области
	Всего
	970,5
	970,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Золотостепского сельского поселения
	330,5
	330,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники 
	640,0
	640,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0




V. План реализации комплекса процессных мероприятий

	№
п/п
	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель

	Вид подтверждающего документа1

	1
	2
	3
	4
	5

	Задача №1:«Проведение проверки сметной стоимости, строительного контроля, сопровождение и корректировка смет и дефектных ведомостей при прохождении экспертизы сметной стоимости.»

	1.
	Мероприятие  (результат) 1
Выполнены мероприятия по проведению проверки сметной стоимости, строительного контроля, сопровождение и корректировка смет и дефектных ведомостей при прохождении экспертизы сметной стоимости.
	 
	Администрация Золотостепского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области
	 

	 
	Контрольная точка 1.1.задание получено
	 Дата 
	Администрация Золотостепского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области
	 - Заключение контракта

	 
	Контрольная точка 1.2.услуга оказана
	 Дата
	Администрация Золотостепского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области
	 Акт приемки выполненных работ, оказанных услуг, акт приема-передачи товара, счет на оплату

	Задача №2:«Комплексные мероприятия по улучшению водоснабжения»

	2.
	Мероприятие (результат) 2
Комплексные мероприятия по улучшению водоснабжения
	
	Администрация Золотостепского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области
	

	
	Контрольная точка 1.1.задание получено
	 Дата 
	Администрация Золотостепского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области
	- Заключение контракта

	
	Контрольная точка 1.2.услуга оказана
	 Дата
	Администрация Золотостепского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области
	Акт приемки выполненных работ, оказанных услуг, акт приема-передачи товара, счет на оплату




Верно:  Консультант  администрации                                                                                                                А.Д. Сайфутдинова
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