**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 09.09.2014 № 856

р.п. Степное

* **внесении изменений в постановление**

**администрации Советского муниципального**

**района от 27.02.2014 №191**

Руководствуясь Уставом Советского муниципального района, администрация Советского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Советского муниципального района от 27.02.2014 №191 «Об утверждении муниципальной программы «Чистая вода на территории Степновского муниципального образования в 2014-2015 годах», изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования (опубликования) в установленном порядке.

**Глава администрации**

**Советского муниципального района**

Котурай Н.В.

5-00-37

**С.В. Пименов**

Приложение к постановлению администрации Советского муниципального района

от \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_2014 года

«Приложение к постановлению администрации Советского муниципального района

от 27.02.2014 года № 191

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЧИСТАЯ ВОДА НА ТЕРРИТОРИИ СТЕПНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2014 -2015 ГОДАХ»**

р.п. Степное

2014 год

**Паспорт муниципальной программы «Чистая вода на территории Степновского муниципального образования в 2014 - 2015 годах»**

**Наименование**

**Программы**

**Основание**

**разработки**

**Программы**

**Заказчик**

**Программы**

**Разработчик**

**Программы**

**Цели и задачи**

**Программы**

**Важнейшие**

**целевые**

**индикаторы Сроки**

**реализации**

**Программы**

**Основные**

**мероприятия**

**Программы**

**Исполнитель (исполнители) Программы, ответственный исполнитель (координатор)**

* Муниципальная программа «Чистая вода на территории Степновского муниципального образования в 2014 -2015 годах» (далее – Программа).
* Постановление Правительства Саратовской области от 20 ноября 2013 г. № 636-П «Об утверждении государственной программы Саратовской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Саратовской области на период до 2020 года».
* Администрация Советского муниципального района Саратовской области.
* Администрация Советского муниципального района Саратовской области.

* Формирование комфортных и безопасных условий проживания жителей р.п. Степное;
* обеспечение экологической безопасности путем повышения качества предоставления услуг водоотведения;
* уменьшение износа оборудования;

-обеспечение экономии энергоресурсов.

* Снижение уровня износа объектов канализационного хозяйства района;
* снижение объемов поступления неочищенных хозяйственно-бытовых стоков в водные объекты на 5,0 тыс.куб.м/сутки.
* 2014 – 2015 годы.

* Выполнение очередного этапа реконструкции канализационных очистных сооружений в р.п. Степное.

* Администрация Советского муниципального района, отдел промышленности, теплоэнергетического комплекса, капитального строительства и архитектуры.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Объемы и**  **источники**  **финансирования**  **Программы** | - Общий объем финансового обеспечения Программы  составит 164 029 629,86 рублей (прогнозно), из них за счет  средств:  федерального бюджета (прогнозно) – 98 856 314,93 рублей;  областного бюджета (прогнозно) – 60 774 468,63 рублей;  местного бюджета Степновского МО (прогнозно) –  4 398 846,3 рублей;  в том числе по годам:  2014 год – 20 501,65 рубль:  - федерального бюджета (прогнозно) – 0,00 рублей;  - областного бюджета (прогнозно) – 0,00 рублей;  - местного бюджета Степновского МО (прогнозно) –  20 501,65 рубль;  2015 год – 164 009 128,21 рублей:  - федерального бюджета (прогнозно) – 98 856 314,93  рублей;  - областного бюджета (прогнозно) – 60 774 468,63 рублей;  - местного бюджета Степновского МО (прогнозно) –  4 378 344,65 рубля.  - объем финансирования уточняется ежегодно. |  |
| **Ожидаемые**  **результаты**  **реализации**  **Программы** | - Улучшение качества очистки сточных вод;  - обеспечение условий, при которых не происходит  изменение показателей состава и свойств воды в реке Б.  Караман после выпуска сточных вод;  - обеспечение экологической безопасности путем  повышения качества предоставления услуг водоотведения. |  |
| **Система**  **организации**  **контроля за**  **исполнением**  **Программы** | - Координирующим и контролирующим органом по  реализации мероприятий Программы является отдел  промышленности, теплоэнергетического комплекса,  капитального строительства и архитектуры администрации  Советского муниципального района. |  |

1. **ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ**

**НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ**

На территории р.п. Степное Советского муниципального района находятся канализационные очистные сооружения производительностью 5000 куб.м в сутки. Строительство очистных сооружений проводилось в 1961 году, Последняя реконструкция осуществлялась в 1986 году. Сооружения расположены в северо-восточной части в р.п. Степное, в районе существующих канализационных очистных сооружений.

Канализационная система обслуживает весь жилой фонд и принимает стоки от предприятий и организаций р.п. Степное.

Анализ состояния производственных мощностей систем водоотведения в р.п. Степное выявил ряд проблем, носящих системный характер и оказывающих решающее влияние как на обеспечение отдельных качественных

* количественных параметров систем водоотведения, так и на работоспособность систем в целом: высокая степень износа зданий, сооружений, оборудования, применение устаревших технологий, низкая производительность и энергоэффективность оборудования, низкая степень автоматизации производственных процессов.
* результате многолетней эксплуатации технологических установок без проведения должного текущего и капитального ремонта, очистные сооружения отслужили свои сроки эксплуатации и в настоящее время находятся в аварийном состоянии. В результате не обеспечивается очистка сточных вод согласно требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 по ряду важнейших показателей.
* рамках реализации долгосрочной областной целевой программы «Обеспечение населения Саратовской области питьевой водой на 2011-2015 годы» в 2011-2013 гг. были проведены 3 этапа по реконструкции канализационных очистных сооружений.
* 2014 – 2015 годах планируется выполнить очередные этапы по реконструкции канализационных очистных сооружений в р.п. Степное. Остаточная сметная стоимость составляет 164 009 128,21 рублей.

**2.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ**

Основными целями и задачами являются:

* формирование комфортных и безопасных условий проживания жителей р.п. Степное;
* обеспечение экологической безопасности путем повышения качества предоставления услуг водоотведения;
* уменьшение износа оборудования;

-обеспечение экономии энергоресурсов.

Срок реализации мероприятий Программы – 2 года.

**3.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ**

Финансирование реализуемых мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета с привлечением средств федерального, областного бюджетов.

Общая потребность в затратах на реализацию программы составит 164 029 629,86 рублей (прогнозно), в том числе по годам:

2014 год – 20 501,65 рубль:

* федерального бюджета (прогнозно) – 0,00 рублей;
* областного бюджета (прогнозно) – 0,00 рублей;
* местного бюджета Степновского МО (прогнозно) – 20 501,65 рубль; 2015 год – 164 009 128, 21 рублей:
* федерального бюджета (прогнозно) – 98 856 314,93 рублей;
* областного бюджета (прогнозно) – 60 774 468,63 рублей;
* местного бюджета Степновского МО (прогнозно) – 4 378 344,65 рубля. Направляемые денежные средства могут использоваться только на проведение мероприятий, указанных в приложении к настоящей Программе.

1. **ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ**

* **КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ**

Организация и контроль реализации мероприятий Программы осуществляется в соответствии с федеральным законодательством, нормативно- правовыми актами органов государственной власти Саратовской области и актами органов местного самоуправления Советского муниципального района. Мониторинг реализации Программы осуществляется отделом промышленности, теплоэнергетического комплекса, капитального строительства и архитектуры администрации Советского муниципального района.

Исполнителями основных мероприятий Программы являются:

* администрация Советского муниципального района;
* организация, осуществляющая эксплуатацию канализационных очистных сооружений в р.п. Степное (по согласованию).

1. **СИСТЕМА (ПЕРЕЧЕНЬ) ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

Система программных мероприятий предусматривает мероприятия, направленные на реализацию поставленных целей и задач (согласно приложению к Программе).

Реконструкция канализационных очистных сооружений в р.п. Степное предусматривает мероприятия по снижению поступления объемов загрязняющих веществ со сточными водами в водные объекты.

Для успешного осуществления намеченных программных мероприятий необходимо осуществлять финансирование объектов в соответствии с целевым назначением через заказчика программы.

Отбор исполнителей должен осуществляться заказчиком на конкурсной основе.

1. **ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ, ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

* решение комплекса проблем, не позволяющего в течение многих последних лет обеспечить качественное отведение стоков;
* снижение объемов сброса неочищенных сточных вод в водные объекты; -создание благоприятных условий проживания населения Советского муниципального района.

Верно:

Начальник отдела

делопроизводства и контроля Н.В. Черникова

Приложение к муниципальной программе "Чистая вода на территории Степновского муниципального образования в 2014 - 2015 годах"

**Перечень**

**мероприятий и финансирование обеспечения муниципальной программы**

**"Чистая вода на территории Степновского муниципального образования в 2014 -2015 годах"**

* **том числе за счет средств**

**№ Срок**

**Объем**

**федерального**

**областного**

**местного**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий финансирования,** | | | | **Ответственные за** | | | **Ожидаемые** | |  |
| **п/п исполнения руб.** | | **бюджета**  **(прогнозно)** | **бюджета**  **(прогнозно)** | **бюджета**  **(прогнозно)** | | **исполнение** | **результаты** | |  |
| Корректировка проектно-сметной  документации | |  |  |  | | Администрация  Советского  муниципального | Снижение  неочищенных  сточных вод в | |  |

1

2014 год

района, отдел

водные

20 501,65

0,00

0,00

20 501,65

промышленности,

объекты на 5,0

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| теплоэнергетическог  о комплекса, | | | тыс.куб.м./сут. |  |
| Реконструкция канализационных  (биологических) очистных сооружений,  имеющих адресный ориентир: | | капитального  строительства и  архитектуры |  |

2

Саратовская область, Советский район, в северо-восточной части в р.п. Степное, в районе существующих канализационных

очистных сооружений

2015 год

164 009 128,21

98 856 314,93 60 774 468,63 4 378 344,65

**ИТОГО:**

**164 029 629,86**

**98 856 314,93 60 774 468,63 4 398 846,3**

».

Верно:

Начальник отдела

делопроизводства и контроля Н.В. Черникова