**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е**

От 24.04.2013 № 452

р.п.Степное

* **внесении изменения в постановление администрации Советского муниципального района от 29.01.2013 № 79**

Руководствуясь Уставом Советского муниципального района, администрация Советского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: Внести в постановление администрации Советского муниципального района Саратовской области от 29.01.2013 № 79 «Об утверждении среднесрочной муниципальной целевой программы «Обеспечение хозяйственно-питьевым водоснабжением Степновского муниципального образования Советского муниципального района на 2013-2015 годы» следующее изменение:

* изложить приложение к среднесрочной муниципальной целевой программе «Обеспечение хозяйственно-питьевым водоснабжением Степновского муниципального образования Советского муниципального района на 2013-2015 годы» в новой редакции (прилагается).

**Глава администрации**

**Советского муниципального района**  **С.В. Пименов**

Касимова И.В.

5-00-37

 Приложение к среднесрочной муниципальной целевой программе "Обеспечние хозяйственнно-питьевым водоснабжением Степновского муниципального образования Советского

муниципального района на 2013-2015 годы

**Перечень**

**мероприятий среднесрочной муниципальной целевой программы**

**"Обеспечение хозяйственно-питьевым водоснабжением Степновского муниципального образования Советского муниципального района на 2013-2015 годы**

**№**

**п/**

**п**

**Наименование мероприятий**

**Срок исполнения**

**Объем финансирования, руб.**

* **том числе за счет средств**

**Ответственные за исполнение**

**Ожидаемые результаты**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **федерально****го бюджета** **(прогнозно)**  | **областного** **бюджета** **(прогнозно)**  | **местного** **бюджета** **(прогнозно)**  |  |   |
| 1 Капитальный ремонт водовода в р.п. Степное по ул. Пионерская  | 2013  | 2899907,0  | 0,000    | 0,000    | 2899907,0 администрация советского муниципального района  | стабилизация водоснабжения населения р.п. Степное    |   |
| 2 Проведение проверки сметной документации  | 2013  | 13846,12  |  |  | 13846,12  |  |   |
| 3 Строительный контроль  | 2013  | 86246,88  |  |  | 86246,88  |  |   |

**Итого:**

**2013**

**3000000,0**

0,000

0,000

**3000000,000**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Реконструкция водовода в р.п. Степное по ул. Ленина  | 2014  | 4435938  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |           |           |   |
| 3 Реконструкция водовода в р.п. Степное по ул. Колхозная  | 2014  | 3136678,0  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |  |  |   |
| 4 Реконструкция водовода в р.п. Степное по ул. Калинина  | 2014  | 881468,0  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |  |  |   |
| 5 Реконструкция водовода в р.п. Степное по ул. Девонская  | 2014  | 1105725,0  | 0,000  | 0,000  | 1105,725  |  |  |   |
| 6 Реконструкция водовода в р.п. Степное по ул. Рабочая  | 2014  | 1092693,0  | 0,000  | 0,000  | 1092,693  |  |  |   |
| **Итого:**  | **2014**  | **10652502,000**  | **0,000**  | **0,000**  | **2198,418**  |  |  |   |
| 7 Реконструкция водовода в р.п. Степное по ул. 50 лет Победы  | 2015  | 1303480,0  | 0,000  | 0,000  | 1303,480  |  |  |   |
| 8 Реконструкция водовода в р.п. Степное по ул. Заволжская  | 2015  | 4964421,0  | 0,000  | 0,000  | 4964,421  |  |  |   |
| **Итого:**  | **2015**  | **6267901,000**  | **0,000**  | **0,000**  | **6267,901**  |  |  |   |

**Всего: 2013-2015**

**19920403,000**

**0,000**

**0,000**

**3008466,319**