**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е**

От 24.04.2013 № 452

р.п.Степное

* **внесении изменения в постановление администрации Советского муниципального района от 29.01.2013 № 79**

Руководствуясь Уставом Советского муниципального района, администрация Советского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: Внести в постановление администрации Советского муниципального района Саратовской области от 29.01.2013 № 79 «Об утверждении среднесрочной муниципальной целевой программы «Обеспечение хозяйственно-питьевым водоснабжением Степновского муниципального образования Советского муниципального района на 2013-2015 годы» следующее изменение:

* изложить приложение к среднесрочной муниципальной целевой программе «Обеспечение хозяйственно-питьевым водоснабжением Степновского муниципального образования Советского муниципального района на 2013-2015 годы» в новой редакции (прилагается).

**Глава администрации**

**Советского муниципального района**  **С.В. Пименов**

Касимова И.В.

5-00-37

Приложение к среднесрочной муниципальной целевой программе "Обеспечние хозяйственнно-питьевым водоснабжением Степновского муниципального образования Советского

муниципального района на 2013-2015 годы

**Перечень**

**мероприятий среднесрочной муниципальной целевой программы**

**"Обеспечение хозяйственно-питьевым водоснабжением Степновского муниципального образования Советского муниципального района на 2013-2015 годы**

**№**

**п/**

**п**

**Наименование мероприятий**

**Срок исполнения**

**Объем финансирования, руб.**

* **том числе за счет средств**

**Ответственные за исполнение**

**Ожидаемые результаты**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **федерально**  **го бюджета**  **(прогнозно)** | | **областного**  **бюджета**  **(прогнозно)** | | **местного**  **бюджета**  **(прогнозно)** | | |  |  |
| 1 Капитальный ремонт водовода  в р.п. Степное по ул.  Пионерская | 2013 | 2899907,0 | | 0,000 | | 0,000 | | 2899907,0 администрация  советского  муниципального  района | стабилизация  водоснабжения  населения р.п.  Степное | | |  |
| 2 Проведение проверки сметной  документации | 2013 | 13846,12 | |  | |  | | 13846,12 |  | | |  |
| 3 Строительный контроль | 2013 | 86246,88 | |  | |  | | 86246,88 |  | | |  |

**Итого:**

**2013**

**3000000,0**

0,000

0,000

**3000000,000**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Реконструкция водовода в р.п.  Степное по ул. Ленина | 2014 | 4435938 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| 3 Реконструкция водовода в р.п.  Степное по ул. Колхозная | 2014 | 3136678,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| 4 Реконструкция водовода в р.п.  Степное по ул. Калинина | 2014 | 881468,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| 5 Реконструкция водовода в р.п.  Степное по ул. Девонская | 2014 | 1105725,0 | 0,000 | 0,000 | 1105,725 |  |  |  |
| 6 Реконструкция водовода в р.п.  Степное по ул. Рабочая | 2014 | 1092693,0 | 0,000 | 0,000 | 1092,693 |  |  |  |
| **Итого:** | **2014** | **10652502,000** | **0,000** | **0,000** | **2198,418** |  |  |  |
| 7 Реконструкция водовода в р.п.  Степное по ул. 50 лет Победы | 2015 | 1303480,0 | 0,000 | 0,000 | 1303,480 |  |  |  |
| 8 Реконструкция водовода в р.п.  Степное по ул. Заволжская | 2015 | 4964421,0 | 0,000 | 0,000 | 4964,421 |  |  |  |
| **Итого:** | **2015** | **6267901,000** | **0,000** | **0,000** | **6267,901** |  |  |  |

**Всего: 2013-2015**

**19920403,000**

**0,000**

**0,000**

**3008466,319**