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АДМИНИСТРАЦИЯ
СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.02.2025  № 39

р.п. Степное

О внесении изменений в постановление администрации
Советского муниципального района от 17.01.2019 № 10

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и руководствуясь Уставом Советского муниципального района, администрация Советского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Советского муниципального района от 17.01.2019 № 10 «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Степновского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области в 2019-2029 годах» (с изменениями от 26.03.2019 № 148, от 13.08.2019 № 472, от 30.12.2019 № 869, от 16.11.2020 № 667, от 12.05.2021 № 263, от 03.12.2021 № 720, от 24.01.2022 № 39, от 21.02.2022 № 106, от 27.12.2022        № 797, от 13.03.2023 № 117, 16.10.2024 № 537) следующие изменения:
1.1. раздел паспорта программы «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе по годам» изложить в новой редакции:

	«Объемы

финансового

обеспечения

муниципальной

программы, в том 

числе по годам: 
	- Расходы (тыс. руб.): Всего 15 157,41, в том числе:
местный бюджет – 5 214,2; областной бюджет (прогнозно) – 0,0; федеральный бюджет (прогнозно) – 6 859,3; внебюджетные средства (прогнозно) – 3 083,91.
В том числе: в 2019 году – 6 999,2, в том числе: местный бюджет – 139,9; областной бюджет (прогнозно) – 0,0; федеральный бюджет – 6 859,3; внебюджетные средства (прогнозно) – 0,0;
в 2020 году – 94,2, в том числе: местный бюджет – 94,2; областной бюджет (прогнозно) – 0,0; федеральный бюджет (прогнозно) – 0,0; внебюджетные средства (прогнозно) – 0,0;
в 2021 году – 1 000,0, в том числе: местный бюджет – 1 000,0; областной бюджет (прогнозно) – 0,0; федеральный бюджет (прогнозно) – 0,0; внебюджетные средства (прогнозно) – 0,0;

в 2022 году – 997,7, в том числе: местный бюджет – 997,7; областной бюджет (прогнозно) – 0,0; федеральный бюджет (прогнозно) – 0,0; внебюджетные средства (прогнозно) – 0,0;

в 2023 году –0,0, в том числе: местный бюджет –0,0; областной бюджет (прогнозно) – 0,0; федеральный бюджет (прогнозно) – 0,0; внебюджетные средства (прогнозно) –0,0;

в 2024 году – 782,4 в том числе: местный бюджет – 782,4; областной бюджет (прогнозно) – 0,0; федеральный бюджет (прогнозно) – 0,0; внебюджетные средства (прогнозно) – 0,0;

в 2025 году – 3 283,91 в том числе: местный бюджет – 200,0; областной бюджет (прогнозно) – 0,0; федеральный бюджет (прогнозно) – 0,0; внебюджетные средства (прогнозно) – 3 083,91;

В 2026 году – 1 000,0, в том числе: местный бюджет (прогнозно) – 1 000,0; областной бюджет (прогнозно) – 0,0; федеральный бюджет (прогнозно) – 0,0; внебюджетные средства (прогнозно) – 0,0.

В 2027 году – 1 000,0, в том числе: местный бюджет (прогнозно) – 1 000,0; областной бюджет (прогнозно) – 0,0; федеральный бюджет (прогнозно) – 0,0; внебюджетные средства (прогнозно) – 0,0.

В 2028 году - 0,0, в том числе: местный бюджет (прогнозно) – 0,0;
областной бюджет (прогнозно) – 0,0; федеральный бюджет (прогнозно) – 0,0; внебюджетные средства (прогнозно) – 0,0.

В 2029 году - 0,0, в том числе: местный бюджет (прогнозно) – 0,0;
областной бюджет (прогнозно) – 0,0; федеральный бюджет (прогнозно) – 0,0; внебюджетные средства (прогнозно) – 0,0»;



1.2. приложения № 1, 4 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, 2 соответственно;
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава Советского

муниципального  района                                                              Ф.В. Калмыков
Аверченко Э.О.
5-00-37

Приложение № 1 к постановлению администрации

Советского муниципального района 

от 03.02.2025 № 39
«Приложение № 2 к Программе 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Степновского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области»

Реестр аварийных многоквартирных домов и жилых помещений, признанных непригодными для проживания, по способам переселения
	№ п/п
	Адрес МКД
	Расселяемая площадь
	Строительство МКД
	Приобретение жилых помещений на вторичном рынке
	Предоставление жилого помещения из свободного муниципального жилищного фонда
	Выкуп жилых помещений у собственников
	Разработ
ка проекта организа

ции работ по сносу
	Снос аварий

ного дома
	Стоимость всего
	Дополнительные источники финансирования
	Нормативная стоимость 1 кв.м

	
	
	Всего
	Частная собственность
	Площадь
	Стоимость,
	Удельная стоимость 1 кв.м
	Площадь
	Стоимость
	Удельная стоимость 1 кв.м
	Площадь
	Стоимость
	Удельная стоимость 1 кв.м
	Площадь
	Стоимость
	Удельная стоимость 1 кв.м
	За счет средств местного бюджета
	За счет средств местного бюджета
	
	
	

	
	
	кв.м
	кв.м
	кв.м
	тыс. руб.
	тыс. руб.
	кв.м
	тыс.

руб.
	тыс.

руб.
	кв.м
	тыс.

руб.
	тыс.

руб.
	кв.м
	тыс.

руб.
	тыс.

руб.
	тыс.руб.
	тыс.
руб.
	тыс.

руб.
	тыс.

руб.
	тыс.

руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	Многоквартирные дома

	1
	р.п. Степное, ул. Пионерская,д.12
	362,8
	139,8
	-
	-
	-
	223
	4 549,2
	20,4
	-
	-
	-
	139,8
	2450,0
	17,5
	20,0
	74,2
	7 093,4
	0,0
	19,3

	2
	р.п. Степное, 

ул. Октябрьская, д.22
	1138,8
	654
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	18,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	-

	Итого по МКД:
	1501,6
	793,8
	-
	-
	-
	223
	4 549,2
	20,4
	18,0
	-
	-
	139,8
	2 450,0
	17,5
	20,0
	74,2
	7 093,4
	0,0
	19,3

	Жилые помещения (части жилого дома)

	1
	р.п. Степное, ул. Советская, д. 20/3
	43,7
	0,0
	43,7
	3 083,91
	70,57
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100,0
	-
	3 183,91
	0,0
	70,57

	2
	р.п. Степное, ул. Советская, д. 20/4
	65,9
	0,0
	65,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100,0
	-
	100,0
	0,0
	-

	3
	р.п. Степное, ул. Советская, д. 20/5
	25,2
	0,0
	25,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	-

	4
	р.п. Степное, ул. Советская, д. 20/6
	61,2
	0,0
	61,2
	-
	70,57
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	-

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	
	Всего:
	196
	0,0
	196
	3 083,91
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	200,0
	-
	3 283,91
	0,0
	70,57

	1
	р.п. Степное, ул. Советская, д. 22/1
	50,1
	50,1
	50,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	50,1
	782,4
	-
	-
	-
	782,4
	0,0
	-

	2
	р.п. Степное, ул. Советская, д. 22/2
	49,9
	0,0
	49,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	-

	3
	р.п. Степное, ул. Советская, д. 22/3
	48,4
	0,0
	48,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	-

	4
	р.п. Степное, ул. Советская, д. 22/5
	41,0
	0,0
	41,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	-

	5
	р.п. Степное, ул. Советская, д. 22/7
	45,3
	0,0
	45,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	-

	
	Всего:
	234,7
	50,1
	234,7
	0,0
	70,57
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	50,1-
	782,4
	-
	200,0
	-
	982,4
	0,0
	70,57

	Итого по помещениям:
	430,7
	50,1
	430,7
	3 083,91
	70,57
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	139,8
	3 232,4
	17,5-
	-
	-
	3 866,32
	0,0
	70,57

	Переселение из аварийного жилья в Степновском МО Советского МР Саратовской области в 2021 году
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1000,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1000,0
	-
	-

	Переселение из аварийного жилья в Степновском МО Советского МР Саратовской области в 2022 году
	-
	-
	-
	-
	--
	-
	976,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	976,7
	-
	-

	Инженерно-техническое обследование строительных конструкций многоквартирного дома № 22 по ул. Октябрьской, р.п. Степное, Советского района, Саратовской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	21,0
	-
	-

	Переселение из аварийного жилья в Степновском МО Советского МР Саратовской области в 2023 году
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	-
	-

	Переселение из аварийного жилья в Степновском МО Советского МР Саратовской области в 2024 году
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	-
	-

	Переселение из аварийного жилья в Степновском МО Советского МР Саратовской области в 2026 году
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1000,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1000,0
	-
	-

	Переселение из аварийного жилья в Степновском МО Советского МР Саратовской области в 2027 году
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1000,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1000,0
	-
	-

	Итого по Степновскому МО:
	1 932,3
	843,9
	1 551,5
	3 083,91
	70,57
	223
	8 525,9
	20,4
	18,0
	-
	-
	139,8
	3 232,4
	17,5
	220,0
	74,2
	15 157,41
	0,0
	70,57


».
Верно: Руководитель аппарата














И.Е. Григорьева
Приложение № 2 к постановлению администрации

Советского муниципального района 

от 03.02.2025 № 39
«Приложение № 4 к Программе 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Степновского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области»

Сведения об объемах  и источниках финансирового обеспечения муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Степновского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области»
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Ответственный исполнитель
	Источни финансового обеспечения
	Объемы финансирования, тыс. руб.

	
	
	
	
	Всего
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Приобретение жилых помещений на вторичном рынке
	Отдел промышленности, теплоэнергетического комплекса, капитального строительства и архитектуры
	Всего
	14059,81
	6999,2
	0,0
	1000,0
	976,7
	0,0
	0,0
	3083,91
	1000,0
	1000,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	местный бюджет
	4116,0
	139,9
	0,0
	1000,0
	976,1
	0,0
	0,0
	0,0
	1000,0
	1000,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	областной бюджет (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	6859,3
	6859,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	3083,91
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3083,91
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2
	Разработка проетно-сметной документации по сносу аварийных многоквартирных домой и помещений признааных непригодными для проживания
	Отдел промышленности, теплоэнергетического комплекса, капитального строительства и архитектуры
	Всего
	20,0
	0,0
	20,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	200,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	местный бюджет
	20,0
	0,0
	20,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	200,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	областной бюджет (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	3
	Снос многоквартирного дома (помещения непригодного для жилья)
	Отдел промышленности, теплоэнергетического комплекса, капитального строительства и архитектуры
	Всего
	74,2
	0,0
	74,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	местный бюджет
	74,2
	0,0
	74,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	областной бюджет (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4
	Инженерно-техническое обследование контструкций многоквартирного дома
	Отдел промышленности, теплоэнергетического комплекса, капитального строительства и архитектуры
	Всего
	21,0
	0,0
	0,0
	0,0
	21,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	местный бюджет
	21,0
	0,0
	0,0
	0,0
	21,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	областной бюджет (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5
	Выкупная стоимость за жилое помещение
	Отдел промышленности, теплоэнергетического комплекса, капитального строительства и архитектуры
	Всего
	782,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	782,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	местный бюджет
	782,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	782,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	областной бюджет (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	ИТОГО
	
	Всего
	15157,41
	6999,2
	94,2
	1000,0
	997,7
	0,0
	782,4
	3283,91
	1000,0
	1000,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	местный бюджет
	5214,2
	139,9
	94,2
	1000,0
	997,7
	0,0
	782,4
	200,0
	1000,0
	1000,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	областной бюджет (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет (прогнозно)
	6859,3
	6859,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	внебюджетные источники (прогнозно)
	3083,91
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3083,91
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


».
Верно: Руководитель аппарата
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