**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 19.12.2013 № 1726

р.п. Степное

**Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющих трех и более детей, инженерной инфраструктурой на 2014-2015 гг.»**

* соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и руководствуясь Уставом Советского муниципального района, администрация Советского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу «Обеспечение земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющих трех и более детей, инженерной инфраструктурой на 2014-2015 гг.» согласно приложению.

1. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

**Глава администрации Советского**

**муниципального района С.В. Пименов**

Касимова И.В.

5-00-37

Приложение к постановлению администрации Советского муниципального района

от 19.12.2013 № 1726

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ОБЕПЕЧЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИХ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ, ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ НА 2014-2015 ГГ.»**

**2013г.**

**Паспорт**

**муниципальной программы «Обеспечение земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющих трех и более детей, инженерной инфраструктурой на 2014-2015 гг.»**

**Наименование**

**Программы**

**Основание для**

**разработки**

**Программы Заказчик**

**Программы**

**Разработчик**

**Программы**

**Цели и задачи**

**Программы**

**Важнейшие целевые**

**индикаторы**

**Сроки и этапы реализации Программы Основные**

**мероприятия Программы (перечень**

**подпрограмм) Исполнители Программы, ответственный исполнитель Объемы и**

**источники**

**финансирования**

**Программы**

**Ожидаемые конечные результаты реализации Программы**

* муниципальная программа «Обеспечение земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющих трех и более детей, инженерной инфраструктурой на 2014-2015 гг.» (далее – Программа).
* Федеральной закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
* администрация Советского муниципального района Саратовской области.

* отдел промышленности, теплоэнергетического комплекса, капитального строительства и архитектуры администрации Советского муниципального района.
* обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям;
* улучшение жилищных условий граждан.
* социальная поддержка многодетных семей;
* строительство коммунальной инфраструктуры;
* развитие жилищного строительства.
* 2014-2015 гг.

* разработка и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации;
* обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой.

* администрация Советского муниципального района, отдел промышленности, ТЭК, капитального строительства
* архитектуры.

* общий объем финансового обеспечения Программы составит 37 000,0 тыс. рублей (прогнозно) за счет средств местного бюджета Советского МР, в т.ч.:
* в 2014 году – 2 000,0 тыс. рублей;
* в 2015 году – 35 000,0 тыс. рублей.
* улучшение жилищных условий многодетных семей;
* увеличение количества земельных участков,

обеспеченных инженерной инфраструктурой.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Система**  **организации и**  **контроля за**  **исполнением**  **Программы** | - координирующим и контролирующим органом по  реализации мероприятий Программы является отдел  промышленности, теплоэнергетического комплекса,  капитального строительства и архитектуры администрации  Советского муниципального района. |  |

1. **ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РЕШЕНИЯ ЕЕ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ**

На территории Советского муниципального района в целях реализации Земельного кодекса РФ, Законов Саратовской области «О земле» и «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Саратовской области» по состоянию на 01.11.2013 года сформирован 51 земельный участок, из которых 46 предоставлено многодетным семьям.

* настоящее время отсутствие обеспеченности земельных участков, предоставляемых многодетным семьям, инженерной и коммунальной инфраструктурой является главной проблемой, требующей решения программным методом.

**2.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ**

Целями и задачами Программы являются:

* обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям;
* улучшение жилищных условий граждан.

Срок реализации мероприятий Программы – 2 года.

**3.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ**

Финансирование реализуемых мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета Советского МР.

Общая потребность в затратах на реализацию Программы составит 37 000,0 тыс. рублей (прогнозно), в том числе:

* в 2014 году – 2 000,0 тыс. рублей;
* в 2015 году – 35 000,0 тыс. рублей.

Направляемые денежные средства могут использоваться только на проведение мероприятий, указанных в приложении к настоящей Программе.

1. **ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ**

* **КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ**

Организация и контроль реализации мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Федеральным законодательством, нормативно-правовыми актами органов власти Саратовской области и актами органов местного самоуправления Советского муниципального района. Мониторинг реализации Программы осуществляется отделом промышленности, теплоэнергетического комплекса, капитального строительства и архитектуры администрации Советского муниципального района. Исполнителями основных мероприятий Программы является администрация Советского муниципального района (отдел промышленности, ТЭК, капитального строительства и архитектуры).

1. **СИСТЕМА (ПЕРЕЧЕНЬ) ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

Система программных мероприятий предусматривает мероприятия, направленные на реализацию поставленных целей и задач (согласно приложению).

Для успешного осуществления намеченных программных мероприятий необходимо осуществлять финансирование объектов в соответствии с целевым назначением через заказчиков Программы.

1. **ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ, ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

* улучшение жилищных условий многодетных семей;
* социальная поддержка многодетных семей;
* увеличение количества земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой;
* строительство коммунальной инфраструктуры;
* развитие жилищного строительства.

Верно:

Начальник отдела

делопроизводства и контроля Н.В. Черникова

Приложение к муниципальной программе ««Обеспечение земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющих трех и более детей, инженерной инфраструктурой на 2014-2015 гг.»»

**Перечень**

**мероприятий муниципальной программы Советского района**

**«Обеспечение земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющих трех и более детей, инженерной инфраструктурой на 2014-2015 гг.»**

**Источники Объем финансирования по годам**

* **Мероприятия по реализации финансирования Всего (тыс.руб.) Ответственные за выполнение**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п Программы (тыс.руб.)** | **2014** | **2015** | **мероприятий** |  |
| 1 Разработка и проведение Средства бюджета |  |  |  |  |
| 2000,0 государственной экспертизы муниципального района | 2000,0 | 0,0 |  |  |
| проектной - сметной |  |  |  |  |
| Другие источники: |  |  | Отдел промышленности, ТЭК, |  |

документации

0,0

0,0

0,0

капитального строительства и

* Обеспечение земельных Средства бюджета

архитектуры администрация

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 35000,0 0,0 | Советского муниципального района |  |

участков инженерной

муниципального района

35000,0

инфраструктурой

Другие источники

**Итого, в т.ч.**

**Средства бюджета муниципального района**

**Другие источники:**

0,0

**37000,0 37000,0 0,0**

0,0

**2000,0 2000,0 0,0**

0,0

**35000,0 35000,0 0,0**

Верно: Начальник отдела

делопроизводства и контроля Н.В. Черникова