**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 15.01.2014 № 8

р.п. Степное

* **внесении изменений в постановление**

**администрации Советского муниципального**

**района от 05.10.2012 № 935**

Руководствуясь Уставом Советского муниципального района, администрация Советского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Советского муниципального рай- она от 05.10.2012 № 935 «Об утверждении среднесрочной муниципальной целевой программы «Информатизация администрации Советского муниципального района на 2013-2015 годы»» следующие изменения:
* в наименовании, по тексту постановления и в приложении к постановлению слова «среднесрочная муниципальная целевая программа» заменить словами «му- ниципальная программа» в соответствующих падежах;
* приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
1. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести- теля главы администрации Советского муниципального района О.В.Ивакина.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

**Глава администрации Советского**

**муниципального района** **С.В.Пименов**

Уразикова А.В.

* 00 42

 Приложение

* постановлению администрации Советского муниципального района

от 05.10. 2013 год № 8 «Приложение

* постановлению администрации Советского муниципального района

от 05.10.2012 год № 935

**Муниципальная программа «ИНФОРМАТИЗАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА на 2013-2015 годы»**

р.п. Степное

2013 год

 **ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

1. Наименование Программы
2. Основание для разработки Программы
3. Заказчик Программы
4. Разработчик Программы
5. Цель и задачи Про- граммы

1. Сроки реализации Программы 7.Основные меро- приятия Программы

1. Исполнители Программы
2. Объемы
* источники финансирования

Муниципальная программа «Информатизация администрации Советского муниципального района на 2013-2015 годы» (далее Про- грамма)

Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении дос- тупа к информации о деятельности государственных органов и ор- ганов местного самоуправления»

Администрация Советского муниципального района

Сектор информатизационных технологий и программного обес- печения

Основной целью Программы является:

обеспечение эффективного управления информационными ре- сурсами администрации Советского муниципального района. Указанная цель будет достигаться путем решения следующих за- дач:

1. Совершенствование информационно-технической инфра- структуры администрации Советского муниципального района.
2. Повышение квалификации муниципальных служащих в об- ласти использования информационных технологий.

2013–2015 годы

1.Развитие и обеспечение эксплуатации единой компьютерной сети Администрации района, внедрение телекоммуникационных сервисов.

2.Приобретение средств вычислительной техники и лицензиро- ванного программного обеспечения, обеспечение их функциониро- вания, приобретение расходного материала для функционирования оргтехники.

3.Внедрение и сопровождение систем электронного документо- оборота, управления муниципальными закупками, автоматизации учѐта муниципального задания и проведения многомерного анализа финансовой информации

Сектор информатизационных технологий и программного обес- печения;

Общий объем финансовых средств местного бюджета района, не- обходимых для реализации системы программных мероприятий, со-

ставляет **1608974**  рублей, в том числе:

* 2013 год – 118974 руб.;
* 2014 год – 50000 руб.;
* 2015 год – 1440000 руб.

Объемы финансирования, предусмотренные Программой, под- лежат ежегодной корректировке при формировании и утверждении местного бюджета района на соответствующий год

1. Ожидаемые результаты реализации Программы

1. Система контроля за исполнением Программы
2. Внедрение и использование информационных технологий, со- временной компьютерной техники и лицензионного программного обеспечения в администрации Советского муниципального района.
3. Повышение эффективности муниципального управления за счет более качественного использования компьютерной техники.
4. Повышение исполнительской дисциплины, производительно- сти и эффективности труда работников администрации Советского муниципального района

Общий контроль за исполнением Программы осуществляет сек- тор информатизационных технологий и программного обеспечения администрации Советского муниципального района.

Текущий контроль:

* представление сектором информатизационных технологий и программного обеспечения в отдел экономики, инвестиционной по- литики и муниципальных закупок информации о ходе реализации Программы и отчета об использовании бюджетных средств – еже- квартально (до 5 числа месяца квартала, следующего за отчетным). Промежуточный контроль:
* отчет о ходе реализации Программы на постоянно действующем совещании при главе администрации Советского муниципального района - один раз в год.

Итоговый контроль:

* отчет об итогах реализации Программы на заседании коллегии администрации Советского муниципального района - февраль 2016 года.

1. **Характеристика проблемы и необходимость ее решения программно-целевым методом**

Сфера информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в по- следние годы становится все более важной стратегической составляющей социаль- но-экономического развития общества. К числу основных задач развития инфор- мационного общества отнесены:

* формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий;
* совершенствование системы государственных гарантий конституционных прав человека и гражданина в информационной сфере;
* повышение эффективности местного самоуправления.
* настоящее время созданы необходимые технологические и организацион- ные предпосылки для совершенствования работы администрации Советского му- ниципального района (далее – Администрации района) на основе широкомасштаб- ного использования ИКТ.
* Администрации района создана единая компьютерная сеть, которая обеспечена доступом в сеть Интернет.

Создан и устойчиво функционирует официальный сайт Администрации рай- она, на котором размещена информация о деятельности органов местного само- управления района, о важнейших событиях и проводимых в районе мероприятиях. Функционирует Интернет-приемная, посредством которой граждане могут выска-

 зать свое мнение относительно районных проблем или обратиться с вопросом и получить квалифицированный ответ. Сайт становится одним из самых востребо- ванных Интернет-ресурсов района.

Отдельные органы Администрации района ведут работу по созданию муни- ципальных информационных систем, обеспечивающих сбор, обработку и хранение данных, необходимых для качественного и эффективного выполнения возложен- ных функций.

Вместе с тем, остаются нерешенные проблемы: сохраняющееся неравенство структурных подразделений Администрации района в техническом обеспечении, разнородность информационных систем и разрозненность информационных ресур- сов, отсутствие механизмов обеспечения взаимодействия, недостаточная квалифи- кация пользователей и специалистов в сфере информационных технологий. В на- стоящее время в Администрации района отсутствует координация действий и ком- плексный подход к развитию информационно-коммуникационных технологий. Ка- ждое структурное подразделение самостоятельно решает вопрос обеспечения ин- формационными ресурсами, аппаратным и программным обеспечением, формиро- вания информационных баз данных.

Современная тенденция значительного роста объемов информации, необхо- димой для принятия управленческих решений, приводит к значительному увеличе- нию трудозатрат на получение, обработку и хранение документов. В таких условиях традиционные методы работы с документами становятся малоэффективными. Для организации коллективной работы с бумажным документом необходимо его много- кратное копирование, доставка в различные структурные подразделения, проведе- ние специальных совещаний, согласований, что требует значительных временных затрат. Другая проблема связана с потерями рабочего времени на регистрацию и ор- ганизацию контроля исполнения документов.

* структурных подразделениях Администрации района обеспеченность му- ниципальных служащих средствами вычислительной техники составляет чуть бо- лее 87%. В отделе опеки и попечительства и комиссии по делам несовершеннолет- них и защите прав доля устаревших моделей компьютеров, со сроком службы бо- лее 6 лет, составляет 100%, в архивном секторе – 60%, в Управлении образования, управлении культуры, в отделе по назначению жилищно-комунальных субсидий – 50%. В целом по Администрации района доля устаревшей компьютерной техники составляет порядка 42%.

Необходимо также продолжить работу по обеспечению информационной безопасности и защите информационных ресурсов, предотвращению угроз исполь- зования ИКТ в качестве элементов негативного воздействия на общество, их ис- пользования в деструктивных целях.

Недостаточен уровень подготовки кадров Администрации района по исполь- зованию современных информационно-коммутационных технологий.

Все эти проблемы, препятствующие повышению эффективности использова- ния ИКТ в деятельности Администрации района, носят комплексный межведомст- венный характер. Минимизация воздействия указанных проблем требует значи- тельных ресурсов, скоординированного проведения организационных изменений и обеспечения согласованности действий.

Обеспечить решение всех поставленных задач в области развития и исполь- зования информационных технологий возможно только в рамках программно-

 целевого метода, который позволит обеспечить концентрацию средств, выде- ляемых из местного бюджета района на эти цели.

**2.Основные цели и задачи Программы, сроки и этапы реализации**

Основной целью исполнения Программы является обеспечение эффективного управления информационными ресурсами Администрации района.

Для достижения цели Программы необходимо обеспечить решение следую- щих задач:

1. Совершенствование информационно-технической инфраструктуры Адми- нистрации района.
2. Повышение квалификации муниципальных служащих в области использо- вания информационных технологий.
3. **Ресурсное обеспечение Программы**
* соответствии с организацией исполнения долгосрочных муниципальных це- левых программ Администрацией района, учитывая существующие тенденции раз- вития финансово-экономической ситуации на период реализации программы, разра- ботчик Программы считает обоснованным при изменениях в структуре и объемах планируемых расходов внутри Программы представлять уточненную и согласован- ную смету расходов на реализацию Программы на следующий финансовый год, корректировать соответствующий раздел Программы, уточненный план мероприя- тий в рамках утвержденного объема финансирования Программы на последующий финансовый год.

Финансовой основой реализации муниципальной Программы являются сред- ства местного бюджета района. Общий прогнозный объѐм ассигнований по реализа-

ции Программы составляет **1608974**  рублей, в том числе по годам реализации:

2013 год – 118974 руб.

2014 год - 50000 руб.

2015 год – 1440000 руб.

1. **Организация управления реализацией Программы и контроль за ходом е? выполнения**

Заказчиком Программы выступает Администрация района. Разработчиком Программы является Сектор информатизационных технологий

* программного обеспечения Администрации района.

Исполнителем Программы является: сектор информатизационных технологий

* программного обеспечения.

Исполнитель при необходимости может привлекать подрядные организации, отбор которых осуществляется в соответствии с действующим законодательством, регулирующим порядок размещения заказов на поставку товаров, выполнение ра- бот, оказание услуг для муниципальных нужд. Общий контроль за исполнением Программы осуществляет сектор информатизационных технологий и программного обеспечения Администрации района.

Текущий контроль:

-

представление

сектором тизационных технологий и программного

обеспечения в отдел экономики, инвестиционной политики и муниципальных заку- пок информации о ходе реализации Программы и отчета об использовании бюджет- ных средств – ежеквартально (до 5 числа месяца квартала, следующего за отчет- ным).

Промежуточный контроль:

* отчет о ходе реализации Программы на постоянно действующем совещании при главе Администрации района - один раз в год.

Итоговый контроль:

* отчет об итогах реализации Программы на заседании коллегии Администра-

ции района - февраль 2016 года.

1. **Система(перечень) программных мероприятий.**

Система программных мероприятий предусматривает мероприятия, направ- ленные на реализацию поставленных целей и задач.

Для успешного осуществления программных мероприятий необходимо осу- ществлять финансирование объектов в соответствии с целевым назначением через заказчиков программы.

1. **Прогноз ожидаемых социально-экономических, экологических результатов реализации программы.**

Выполнение мероприятий Программы позволит повысить информационную открытость и прозрачность механизмов управления, а также способствует повыше- нию эффективности управления за счет внедрения и использования информацион- ных технологий.

Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно в виде отчета, представляемого сектором информатизационных технологий и программно- го обеспечения Администрации района.

**Основные индикаторы и показатели реализации Программы**

Показатели по годам

Наименование целевого индикатора, Базовый

(единица измерения)

показатель (2012 год)

2013 год

2014 год

2015 год

**По 1 задаче «Совершенствование информационно-технической инфраструктуры Администрации района»**

Обеспеченность муниципальных служащих средствами вычислительной техники, %

87

96

100

100

 Показатели по годам

Наименование целевого индикатора, Базовый

(единица измерения)

показатель (2012 год)

2013 год

2014 год

2015 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень ежегодного обновления парка пер-сональных компьютеров, %  | 5  | 10  | 20  | 20  |   |
| Доля персональных компьютеров, подклю-ченных к единой компьютерной сети, %  | 70  | 80  | 80  | 80  |   |
| Доля персональных компьютеров, на кото-рых организован доступ в сеть Интернет че-рез сервер доступа Администрации района, %  | 70  | 80  | 80  | 80  |   |
| Доля рабочих мест, обеспеченных корпора-тивной электронной почтой, %  | 95  | 100  | 100  | 100  |   |
| Доля рабочих мест, подключенных к систе-ме электронного документооборота, %  | 0  | 0  | 10  | 30  |   |

**По 2 задаче «Повышение квалификации муниципальных служащих**

* **области информационных технологий»**

Доля муниципальных служащих Админист- рации района, прошедших углубленную

подготовку по использованию офисного

программного обеспечения, %

Количество специалистов ИКТ, прошедших обучение на специализированных курсах, чел.

0

0

2

2

5

2

10

2

1. **План мероприятий по реализации муниципальной программы**

**«Информатизация администрации Советского муниципального района на 2013-2015 годы»**

Сроки исполнения, Объем финан- Основные виды товаров

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия, Исполнители  | объемы финансирования,  | и работ, приобретение и  | Результат  |   |
| № источники мероприятия  | тыс. рублей  | сирования 2013-2015гг. тыс. руб.  | выполнение которых необходимо для осуще-ствления мероприятия  | выполнения мероприятия  |   |
| финансирования  |  |  |  |  |   |
| 2013 г.  | 2014 г. 2015 г.  |  |  |  |   |

1. **Задача «Совершенствование информационно-технической инфраструктуры Администрации района».**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Развитие и обеспече-ние эксплуатации единой компьютерной сети Администрации района, внедрение телекоммуникацион-ных сервисов  | Сектор инфор-матизационных технологий и программного обеспечения, организация (оператор связи), определяемая на договорной ос-нове  | 0  | 0  | 90  | 90  | Приобретение и монтаж сетевого оборудования, сер-вера резервного ко-пирования для структурных под-разделений, нахо-дящихся в отдель-ных зданиях. Оплата услуг связи за пре-доставление каналов передачи данных и доступа в сеть Ин-тернет. Реконструк-ция локальных ком-пьютерных сетей. Приобретение и монтаж мультиме-дийного и акустиче-ского оборудования для реконструкции зала заседания Ад-министрации рай-она.  | Создание теле-коммуникацион-ной инфраструк-туры для успеш-ной реализации проектов ИКТ  |   |

 10

Сроки исполнения, Объем финан- Основные виды товаров

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия, Исполнители  | объемы финансирования,  | и работ, приобретение и  | Результат  |   |
| № источники мероприятия  | тыс. рублей  | сирования 2013-2015гг. тыс. руб.  | выполнение которых необходимо для осуще-ствления мероприятия  | выполнения мероприятия  |   |
| финансирования  |  |  |  |  |   |
| 2013 г.  | 2014 г. 2015 г.  |  |  |  |   |
| 2. Разработка регламен-тов и методических материалов в сфере использования информационно-коммуникационных технологий в Адми-нистрации района  | Сектор инфор-матизационных технологий и программного обеспечения  | 0  | 0  | 0  | 0  |   | Обеспечение безопасной и эффективной ра-боты единой компьютерной сети и ее серви-сов  |   |
| 3. Приобретение средств вычислительной тех-ники и лицензионного программного обес-печения, обеспечение их функционирова-ния, приобретение расходного материала для функционирова-ния оргтехники  | Сектор инфор-матизационных технологий и программного обеспечения, ко-митет по дело-производству, организационной и контрольно-кадровой работе  | 118,9  | 45,0  | 500  | 663,9  | Приобретение ком-пьютерной техники и лицензионного программного обес-печения. Установка и настройка про-граммного обеспе-чения. Приобрете-ние расходного ма-териала для функ-ционирования орг-техники  | Обеспечение му-ниципальных служащих со-временной ком-пьютерной тех-никой и лицен-зионным про-граммным обес-печением  |   |
| 4. Сопровождение и раз-витие функциональ-ных возможностей официального сайта администрации рай-она  | Сектор инфор-матизационных технологий и программного обеспечения  | 0  | 0  | 20  | 20  | Услуги хостинга, аренда дискового пространства, при-обретение и внедре-ние дополнительно-го программного обеспечения, приоб-ретение комплекта фотооборудования, услуги по техниче- | Обеспечение ин-формационной открытости Ад-министрации района  |   |

 11

Сроки исполнения, Объем финан- Основные виды товаров

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия, Исполнители  | объемы финансирования,  | и работ, приобретение и  | Результат  |   |
| № источники мероприятия  | тыс. рублей  | сирования 2013-2015гг. тыс. руб.  | выполнение которых необходимо для осуще-ствления мероприятия  | выполнения мероприятия  |   |
| финансирования  |  |  |  |  |   |
| 2013 г.  | 2014 г. 2015 г.  |  |  |  |   |
|  |  |  | скому сопровожде-нию, программиро-ванию и информа-ционному наполне-нию сайта.  |  |   |
| 5. Создание инфра-структуры свободного доступа граждан к от-крытой информации о деятельности органов местного самоуправ-ления района  | Сектор инфор-матизационных технологий и программного обеспечения, ко-митет по дело-производству, организационной и контрольно-кадровой работе  | 0  | 0  | 0  | 0  | Приобретение и на-стройка терминала доступа к информа-ции, разработка про-граммного обеспе-чения для обеспече-ния доступа к ин-формации.  | Повышение уровня инфор-мирования насе-ления о деятель-ности органов местного само-управления, ока-зание части му-ниципальных ус-луг в электрон-ном виде  |   |
| 6. Внедрение и сопро-вождение систем электронного доку-ментооборота, управ-ления муниципаль-ными закупками, ав-томатизации учета муниципального за-дания и проведения многомерного анализа финансовой инфор-мации  | Сектор инфор-матизационных технологий и программного обеспечения, ко-митет по дело-производству, организационной и контрольно-кадровой работе  | 0  | 5,0  | 500  | 505  | Приобретение и разработка нового, доработка и сопро-вождение сущест-вующего программ-ного обеспечения  | Повышение эф-фективности ра-боты органов Администрации района  |   |
| 7. Внедрение элементов системы защиты ин- | Сектор инфор-матизационных  | 0  | 0  | 300  | 300  | Приобретение и монтаж аппаратно- | Защита муници-пальных данных  |   |

 12

Сроки исполнения, Объем финан- Основные виды товаров

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия, Исполнители  | объемы финансирования,  | и работ, приобретение и  | Результат  |   |
| № источники мероприятия  | тыс. рублей  | сирования 2013-2015гг. тыс. руб.  | выполнение которых необходимо для осуще-ствления мероприятия  | выполнения мероприятия  |   |
| финансирования  |  |  |  |  |   |
| 2013 г.  | 2014 г. 2015 г.  |  |  |  |   |
| формации в единой технологий и  |  |  | программных ком-плексов шифрова-ния  | от несанкциони-рованного ДОС тупа  |   |
| компьютерной сети программного обеспечения  |  |  |  |  |   |
| Итого финансирование по задаче 1,  **118,9**  | **50,0**  **1410**  | **1578,9**  |  |  |   |
| местный бюджет района  |  |  |  |  |   |

**Ожидаемые результаты:** Повышение информационной открытости органов местного самоуправления муниципального района, повышение

производительности труда муниципальных служащих за счет использования современной компьютерной техники и лицензионного программно- го обеспечения, защита муниципальных данных от внешнего воздействия.

1. **Задача «Повышение квалификации муниципальных служащих в области информационных технологий»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Повышение квалифи-кации муниципаль-ных служащих в об-ласти ИКТ на специа-лизированных курсах и курсах повышения квалификации  | Отдел организа-ционной и кад-ровой работы  | 0  | 0  | 20  | 20  | Обучение специа-листов ИКТ на спе-циализированных курсах  | Углубление зна-ний специали-стов в области ИКТ, повышение качества экс-плуатации и на-дежности функ-ционирования муниципальной информационной системы и ее сервисов  |   |
| 2. Участие в семинарах и научно-практических конфе-ренциях по пробле-мам развития ИКТ  |  | 0  | 0  | 10  | 10  | Оплата услуг за уча-стие в семинарах и конференциях  | Содействие раз-витию ИКТ в Администрации района  |   |

Итого финансирование по

задаче 2, из местного бюджета района

**0**

**0**

**30**

**30**

 13

Сроки исполнения, Объем финан- Основные виды товаров

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия, Исполнители  | объемы финансирования,  | и работ, приобретение и  | Результат  |   |
| № источники мероприятия  | тыс. рублей  | сирования 2013-2015гг. тыс. руб.  | выполнение которых необходимо для осуще-ствления мероприятия  | выполнения мероприятия  |   |
| финансирования  |  |  |  |  |   |
| 2013 г.  | 2014 г. 2015 г.  |  |  |  |   |

**Ожидаемые результаты:** Повышение эффективности муниципального управления за счет более грамотного использования компьютерной тех-

ники и современных информационных технологий.

**ВСЕГО, средств местного бюдже-**

1. **района**

**Верно:**

**118,9**

**50,0**

**1440**

**1608,9**

**Начальник отдела делопроизводства и контроля Н.В. Черникова**