#### АДМИНИСТРАЦИЯ

СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 06.10.2016 №  812

р.п. Степное

О внесении изменений в постановление

администрации Советского муниципального

района от 03.03.2014 № 208

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 30.12.2004 № 210 ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», приказом Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, руководствуясь Уставом Советского муниципального района, администрация Советского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского муниципального района от 03.03.2014 № 208 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Советского муниципального района на 2014-2024 годы»» (с изменениями от 23.07.2015 № 569, от 08.02.2016 № 61) следующие изменения:

1.1. Раздел паспорта «Объемы и источники финансирования» Программы изложить в новой редакции: «

| Объемы и источники финансирования | - общий объем финансового обеспечения Программы составит 478 740,6 тыс. рублей (прогнозно), из них: 1) 138856,3 тыс. рублей – средства федерального бюджета (прогнозно); 2) 98774,7 тыс. рублей – средства областного бюджета (прогнозно); 3) 68609,8 тыс. рублей – средства бюджета Советского муниципального района (прогнозно); 4) 172500,0 тыс. рублей – средства внебюджетных источников (прогнозно); - объем финансирования уточняется ежегодно. | ». |
| --- | --- | --- |

1.2. Приложение к Программе изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования  в установленном порядке.

Заместитель главы администрации

Советского муниципального района                                          Ф.В. Калмыков

Касимова И.В.

5-00-37

Приложение к постановлению администрации Советского муниципального района от ____________ № _______ «Приложение к муниципальной программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Советского муниципального района на 2014-2024 годы» от 03.03.2014 № 208

Перечень

мероприятий муниципальной целевой программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Советского муниципального района на 2014-2024 годы»

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Объем финансирования, всего, тыс.руб. | в том числе за счет средств |  |  |  | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федерального бюджета (прогнозно) | Областного бюджета (прогнозно) | Местного бюджета (прогнозно) | Внебюджетных источников (прогнозно) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Реконструкция котельной № 7 с перераспределением тепловой нагрузки от котельной № 8 и закрытием котельной № 2 в р.п. Степное | 2017 г. | 11000,0 | 10000,0 | - | 1000,0 | - | Отдел промышленности, ТЭК, капитального строительства и архитектуры администрации Советского муниципального района, главы администраций городских и главы сельских поселений (по согласованию), организации, оказывающие услуги по водоснабжению (по согласованию) |
|  |  | 2018 г. | 1000,0 | - | - | 1000,0 | - |  |
|  |  | 2019 г. | 1000,0 | - | - | 1000,0 | - |  |
| 2 | Техническое перевооружение котельной № 9 в р.п. Степное | 2020 г. | 5000,0 | - | - | - | 5000,0 |  |
| 3 | Проектирование и строительство индивидуальных источников теплоснабжения объектов социальной сферы | 2020-2024 гг. | 25000,0 | - | - | - | 25000,0 |  |
| 4 | Диагностика и реконструкция существующих водопроводных сетей с заменой изношенных участков и оборудования и увиличением диаметров труб | 2020-2024 гг. | 68000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 8000,0 | - |  |
| 5 | Прокладка водопроводных сетей в существующей и планируемой застройках с устройством колодцев из сборных ж/б элементов для установки пожарных гидрантов и запорной арматуры | 2020-2024 гг. | 40000,0 | - | - | 20000,0 | 20000,0 |  |
| 6 | Закольцовка распределительных сетей холодного водоснабжения | 2020-2024 гг. | 21000,0 | - | - | 19000,0 | 2000,0 |  |
| 7 | Диагностика и реконструкция насосной станции 2-го подъема, резервуаров питьевой воды существующей группы головных сооружений с ёмкостями | 2020-2024 гг. | 15000,0 | - | - | 10000,0 | 5000,0 |  |
| 8 | Объединение противопожарного водопровода с хозяйственно-питьевым водопроводом с установкой гидрантов в р.п. Степное и р.п. Пушкино | 2019-2021 гг. | 5000,0 | - | - | 4000,0 | 1000,0 |  |
| 9 | Строительство самотечных канализационных труб в планируемой многоэтажной застройке р.п. Степное | 2020 гг. | 1000,0 | - | - | - | 1000,0 | Застройщики (по согласованию) |
| 10 | Завершении реконструкции канализационных (биологических) очистных сооружений в р.п. Степное, в районе существующих канализационных очистных сооружениях | 2017-2019 гг. | 161240,6 | 98856,3 | 60774,7 | 1609,8 | - | Отдел промышленности, ТЭК, капитального строительства и архитектуры администрации Советского муниципального района |
| 11 | Строительство полигона ТБО | 2020-2024 гг. | 10000,0 | - | 8000,0 | 2000,0 | - |  |
| 12 | Организация сбора и вывоза отработанных ртутьсодержащих ламп и других приборов с ртутным заполнением | 2020-2024 гг. | 2000,0 | - | - | 1000,0 | 1000,0 |  |
| 13 | Реконструкция и капитальный ремонт газопроводов | 2020-2024 гг | 2500,0 | - | - | - | 2500,0 |  |
| 14 | Организация раздельного сбора твердых бытовых отходов | 2020-2024 гг. | 5000,0 | - | - | - | 5000,0 | Организации, оказывающие услуги по вывозу ТБО (по согласованию) |
| 15 | Обеспечение электроэнергией новых потребителей за счет расширения существующих сетевых мощностей | 2020-2024 гг. | 15000,0 | - | - | - | 15000,0 | Организации оказывающие услуги по электроснабжению ( по согласованию) |
| 16 | Замена электрических сетей и капитальный ремонт и реконструкция ТП | 2020-2024 гг. | 30000,0 | - | - | - | 30000,0 |  |
| 17 | Замена газопроводов | 2020-2024 гг. | 32000,0 | - | - | - | 32000,0 | Организации, оказывающие услуги по газоснабжению (по согласованию) |
| 18 | Диагностика и ремонт оборудования ГРП и ГРПШ | 2020-2024 гг. | 28000,0 | - | - | - | 28000,0 |  |
| Итого: |  |  | 478740,6 | 138856,3 | 98774,7 | 68609,8 | 172500,0 |  |

».

Верно:

Руководитель аппарата                                                                                                                                                                                        О.Л. Дябина