МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 28.09.2022 № 528

р.п. Степное

О ходе подготовки к отопительному сезону 2022-2023 годов

на территории Советского муниципального района

Заслушав и обсудив информацию администрации Советского муниципального района о ходе отопительного сезона 2022-2023 годов, Муниципальное Собрание Советского муниципального района РЕШИЛО:

1. Принять к сведению информацию администрации Советского муниципального района о ходе подготовки к отопительному сезону 2022-2023 годов (прилагается).

2. Рекомендовать администрации Советского муниципального района, главам администраций городских и главам сельских поселений взять под личный контроль выполнение мероприятий по подготовке жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплексов, объектов социальной сферы района к работе в осенне-зимний период 2022-2023 гг.

3. Рекомендовать МКП «ККС Советского муниципального района» провести своевременную подготовку теплоисточников, теплотрасс и других объектов коммунальной инфраструктуры к началу отопительного сезона.

4. Рекомендовать управляющим компаниям в рамках подготовки многоквартирных жилых домов к началу отопительного сезона завершить работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов в запланированных объемах.

Председатель

Муниципального Собрания

Советского муниципального района				           С.В. Чубарых

Приложение

к решению Муниципального Собрания

Советского муниципального района

от 28.09.2022 № 528

О ходе подготовки к отопительному сезону 2022-2023 годов

на территории Советского муниципального района

В целях подготовки жилищного фонда, предприятий жилищно-коммунального и топливно-энергетических комплексов, учреждений социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов администрацией Советского муниципального района разработаны и утверждены следующие нормативно-правовые документы:

- план-график подготовки объектов жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплексов, социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов;

- распоряжение администрации Советского муниципального района от 06.05.2022 № 182-р «О создании комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Советского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов»;

- программа проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии 2022-2023 годов.

Регулярно при первом заместителе главы администрации проходят совещания по подготовке жилищного фонда, предприятий жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплексов, социальной сферы.

Подготовка теплоисточников:

По состоянию на 23.09.2022 подготовлено 59 теплоисточников (100% готовности), в том числе:

11 котельных – МКП «ККС СМР»;

12 топочных – учреждений управления образования;

5 топочных – учреждений социального развития;

10 топочных – учреждений здравоохранения;

12 топочных – учреждений управления культуры и кино;

8 топочных – администраций муниципальных образований;

1 топочная – другого ведомства.

Подготовлено 25,56 км тепловых сетей (100%), проведена опрессовка 25,56 км тепловых сетей ГУЗ СО «Советская районная больница» и МКП «ККС СМР».

Подготовлено 80 объектов из 80 (100% готовности) социальной сферы, в том числе:

25 – учреждений управления образования;

5 – учреждений социального развития;

20 – учреждений управления культуры и кино;

9 – администраций муниципальных образований;

8 – учреждений других ведомств;

13 – учреждений здравоохранения.

Подготовка жилого фонда:

Подготовлено 8817 домов, из них 8683 – частное индивидуальное домостроение, 80 многоквартирных домов, находящихся в управлении управляющих компаний, 37 домов с непосредственным управлением и 1 многоквартирный дом, находящийся в управлении ТСЖ. Подписано 108 паспортов на многоквартирные дома, расположенные на территории района.

Управляющими компаниями произведен текущий ремонт многоквартирных домов на общую сумму 4847,4 тыс. руб., в том числе:

- ремонт инженерного оборудования – 1509,4 тыс. руб.;

- ремонт кровли (в том числе вентканалов) – 1856,0 тыс. руб.;

- выполнено остекление на сумму 160,0 тыс. руб.;

- прочие работы - 1322,0 тыс. руб.

Подготовка водоснабжения и водоотведения:

По состоянию на 23.09.2022 подготовлено 107 км водопроводных сетей из 107,0 (100% готовности).

Произведен капитальный ремонт 0,1 км водопроводных сетей, ремонт 2 пожарных гидрантов (100% готовности), отремонтировано 15 водопроводных колодцев (100% готовности), 4 канализационных насосных станций (100% готовности), произведен ремонт 21 канализационного колодца (100% готовности).

Администрацией Советского муниципального района приняты распоряжение от 15.09.2022 № 375-р «О начале отопительного сезона 2022-2023 годов на территории Советского муниципального района» и распоряжение от 15.09.2022 № 374-р «О проведении пробных топок на объектах жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Советского муниципального района».

По состоянию на 23.09.2022 на территории района подключены к отоплению теплоисточники – 15 (30 %), объекты социальной сферы – 21 (26%), жилые дома – 0 (0%).

Верно:

Секретарь

Муниципального Собрания 					        Н.Н. Варавкин