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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(пятого созыва)

РЕШЕНИЕ
от 30.08.2017 № 142

р.п. Степное

О ходе подготовки к отопительному сезону на 2017-2018 годы
на территории Советского муниципального района
Заслушав и обсудив информацию администрации муниципального района о ходе подготовки к отопительному сезону на 2017-2018 годы, Муниципальное Собрание Советского муниципального района РЕШИЛО:


1. Принять к сведению информацию администрации муниципального района о ходе подготовке к отопительному сезону на 2017-2018 годы (прилагается).


2. Рекомендовать администрации Советского муниципального района:
2.1. Усилить контроль за подготовкой жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплексов к работе в осеннее-зимний период 2017-2018 гг.
2.2. Обеспечить проведение мероприятий по текущему ремонту объектов социальной сферы в запланированных объемах.

3. Рекомендовать МУП Советского муниципального района «Жилищно-коммунальное хозяйство» провести своевременную подготовку теплоисточников, теплотрасс и других объектов коммунальной инфраструктуры к началу отопительного сезона.
4. Рекомендовать управляющим компаниям в рамках подготовки многоквартирных жилых домов к началу отопительного сезона провести работы по содержанию и  текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов в запланированных объемах.

Председатель

Муниципального Собрания

Советского муниципального района



            Р.М. Вальтер
Приложение 
к решению Муниципального Собрания

Советского муниципального района 

от 30.08.2017 № 142
ИНФОРМАЦИЯ

о ходе подготовки к отопительному сезону на 2017-2018 годы

на территории Советского муниципального района
В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов во исполнение распоряжения администрации Советского муниципального района создано распоряжение от 05.05.2017 № 185-р «Об итогах прохождения жилищно-коммунальным и топливно-энергетическим комплексами, объектами социальной сферы Советского муниципального района осенне-зимнего периода 2016-2017 годов и задачах по подготовке к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов» создана комиссия по оценке готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов.

Также разработаны и утверждены планы мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплексов, социальной сферы района к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов.

На территории Советского муниципального района услуги по теплоснабжению оказывает муниципальное унитарное предприятие Советского муниципального района «Жилищно-коммунальное хозяйство», эксплуатирующее 17 котельных.

В сфере теплоснабжения планируется подготовить  следующие объекты:

- 44 теплоисточника (17 котельных, 1 ведомственная котельная, 26 топочных) (выполнено 72,7 %);

- 40,2 км  теплотрассы (выполнено 62,18 %).

В настоящее время в котельных проводится ревизия запорной арматуры (задвижки, краны). В конце мая 2017 года были сняты приборы КИПиА и в июле 2017 года отправлены в Центр стандартизации и метрологии на поверку.

К подготовке к ОЗП 2017-2018 годов необходимо приобрести котельное оборудование на сумму 4175,0 тыс. рублей, в том числе:

- насосы в количестве 4 шт. на сумму 1200,0 тыс. рублей;

- котел – 1 шт. на сумму 450,0 тыс. рублей;

- автоматики безопасности – 10 шт. на сумму 2500,0 тыс. рублей;

- сигнализатор загазованности – 5 шт. на сумму 25,0 тыс. рублей.

Также необходимо выполнить работы по капитальному ремонту теплотрассы протяженностью 0,7 км на сумму 2942,8 тыс. рублей и теплоизоляционными работами на сумму 294,7 тыс. рублей.

В сфере водоснабжения и водоотведения планируется подготовить к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов на сумму 2963,9 тыс. рублей:

- водозаборы, насосные станции водопровода, очистные сооружения водопровода на сумму 1471,5 тыс. рублей;

- водопроводные сети протяженностью 110,3 км (выполнено 65,3%);

- ремонт пожарных гидрантов – 2 шт., на сумму 2,0 тыс. рублей, (данное мероприятие выполнено);

- ремонт и утепление водозаборных колонок – 9 шт. на сумму 45,9 тыс. рублей, (выполнено 33,3 %);

- ремонт водопроводных колодцев – 81 шт. на сумму 415,26 тыс. рублей, (выполнено 43,2%);

- ревизия запорной арматуры – 226 шт. на сумму 124,3 тыс. рублей (выполнено 49,1%);

- канализационные насосные станции, очистные сооружения канализации;

- канализационные сети протяженностью 10,2 км, (выполнено 57,8 %);

- профилактический ремонт канализационных сетей (промывка, прочистка) протяженностью 4,8 км на сумму 72,0 тыс. рублей, (выполнено 22,9%);

- ремонт канализационных колодцев – 129 шт. на сумму 833,0 тыс. рублей (выполнено 27,1%).

Также в целях улучшения качества питьевого водоснабжения в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Советского муниципального района на 2014-2024 годы» приобретен насос для насосной станции первого водоподъема, расположенного на левом берегу р. Волга у с. Орловское Марковского района Саратовской области, на сумму 419,8 тыс. рублей. 

В социальной сфере планируется подготовить 65 объектов, в том числе:

- 25 объектов образования, паспорта готовности подписаны по 19 объектам;

- 12 объектов здравоохранения (подготовлено 4 объекта, что составляет 33,3 %);

- 19 объектов культуры (выполнено 100%);

- 9 администраций городских и сельских поселений (выполнено 100%).

Также к работе в предстоящий ОЗП планируется подготовить 134 многоквартирных жилых дома (96-УК, 1-ТСЖ, 37 – непосредственный способ управления). В рамках подготовки к отопительному периоду управляющими компаниями запланировано провести работы по содержанию и текущему ремонту на сумму 11,7 млн. рублей (в том числе ремонт инженерного оборудования, ремонт кровли, отмостки, остекление и прочее). 

В настоящее время ООО «Жилищник»  выполнены работы на сумму 2,7 млн. рублей,  ООО «Заволжское»  выполнены работы на сумму 1,2 млн. рублей.  По Степновскому муниципальному образованию подписаны паспорта по 33 МКД, подготовлено еще на 24 МКД. По Советскому муниципальному образованию подготовлен паспорт на 16 МКД. По Наливнянскому муниципальному образованию подготовлен паспорт на 1 МКД. По Мечетненскому и Пушкинскому муниципальным образованиям паспорта подготавливаются. 

Верно:
Секретарь
Муниципального Собрания                                                             Н.Н. Варавкин









