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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(пятого созыва)

РЕШЕНИЕ
от 20.12.2017 № 197

р.п. Степное 

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Золотостепского муниципального образования Советского муниципального района на 2018-2022 годы
и на период до 2028 года» 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Генеральным планом Золотостепского муниципального образования Советского муниципального района и руководствуясь Уставом Советского муниципального района Муниципальное Собрание Советского муниципального района РЕШИЛО:

1.Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры Золотостепского муниципального образования Советского муниципального района на 2018-2022 годы и на период до 2028 года» согласно приложению. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Глава Советского  

муниципального района                                                                    С.В. Пименов

Председатель

Муниципального Собрания
Советского муниципального района                                               Р.М. Вальтер

Приложение

к решению Муниципального Собрания

Советского муниципального района

от 20.12.2017 № 197
Муниципальная программа

"Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Золотостепского муниципального образования Советского муниципального района 
на 2018-2022 годы и на период до 2028 года"

2017г.

Паспорт муниципальной программы
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Золотостепского муниципального образования Советского муниципального района  на 2018-2022 годы и на период до 2028 года»
	Наименование муниципальной программы
	Муниципальная программа "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Золотостепского муниципального образования Советского муниципального района  на 2018-2022 годы и на период до 2028 года" (далее Программа)

	Основания для разработки Программы
	Градостроительный кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»

	Заказчик и разработчик Программы
	Администрация Советского муниципального района

413210, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. 50 лет Победы, д.3

	Цели Программы
	Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем транспортной инфраструктуры на территории Золотостепского муниципального образования

	Задачи Программы
	Обеспечение сохранности и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения; повышение качества транспортного обслуживания населения  на территории Золотостепского муниципального образования

	Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
	Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, в перевозке пассажиров и грузов на территории Золотостепского муниципального образования; развитие сети дорог на территории Золотостепского муниципального образования; повышение безопасности дорожного движения; снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения

	Сроки реализации Программы
	2018-2022 годы и на период до 2028 года

	Объёмы финансового обеспечения (прогнозно) 
	Расходы (тыс.руб)

	
	Всего


	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023-2028

	
	13300,0
	0,0
	2700,0
	2700,0
	2700,0
	2700,0
	2500,0

	Местный бюджет

района (прогнозно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Бюджет области (прогнозно)
	800,0
	0,0
	200,0
	200,0
	200,0
	200,0
	0,0

	Внебюджетные

источники

 (прогнозно)
	12500,0
	0,0
	2500,0
	2500,0
	2500,0
	2500,0
	2500,0

	Целевые показатели Программы (индикаторы)
	Показатели спроса на развитие улично-дорожной сети (общая протяженность автодорог общего пользования местного значения); показатели степени охвата потребителей улично-дорожной сети (транспортная обеспеченность, безопасность дорожного движения); показатели надежности улично-дорожной сети (протяженность отремонтированных автодорог общего пользования местного значения)

	Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры (групп мероприятий, подпрограмм, инвестиционных проектов)


	- Ремонт улично-дорожной сети.

- Повышение качества транспортного обслуживания.

- Обустройство пешеходных переходов, установка дорожных знаков.


1. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры

Золотостепское муниципальное образование входит в состав Советского муниципального района Саратовской области РФ как самостоятельная административно-территориальная единица. Золотостепское муниципальное образование наделено статусом сельского поселения, с административным центром – село Золотая степь Законом Саратовской области от 29.12.2004 № 119-ЗСО «О муниципальных образованиях,  входящих в состав Советского муниципального района».

Золотостепское муниципальное образование расположено в левобережье Саратовской области, в южной части Советского района.

Золотая степь – село районного подчинения, центр одноименного муниципального образования, расположенный в 20 км от районного центра Степное на автодороге Саратов – Уральск. Железнодорожная станция на линии Саратов - Ершов.
Площадь муниципального образования (современное состояние) составляет примерно 105,3 км2. Население насчитывает 2423 человека на 01.10.2017год.

Транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных и экономических целей.

На территории Золотостепского муниципального образования транспортная инфраструктура представлена железнодорожным, автомобильным и трубопроводным транспортом. 

С запада на восток вдоль северной границы Золотостепского муниципального образования проходит участок железнодорожной линии Саратов – Оренбург. Дорога двухпутная, на тепловозной тяге. На территории Золотостепского МО находится промежуточная станция пятого класса Золотая Степь. 

Рост личной мобильности граждан, развитие малого и среднего бизнеса в рыночных условиях невозможны без высокого уровня автомобилизации страны и развития сети автомобильных дорог.

На исходный период внешняя дорожная сеть Золотостепского муниципального образования представлена автомобильными дорогами общего пользования регионального значения, по которым осуществляется транспортная связь Золотостепского сельского поселения с районным и областным центрами, смежными поселениями.

Автодорога Энгельс -  Ершов - Озинки - гр. Казахстана проходит вдоль северной границы Золотостепского муниципального образования и на перспективу переводится в дороги федерального значения (в соответствии с Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2008 г. N 1734-р).

Перечень автомобильных дорог регионального значения утвержден постановлением Правительства Саратовской области №175-П от 06.05.2008 г. «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального значения».

Улично-дорожная сеть с. Золотая Степь и с. Александровка имеет преимущественно прямоугольную схему. Территорию с. Золотая Степь в широтном направлении пересекает железнодорожная магистраль Саратов – Оренбург. Транспортная связь между северной и южной частями села осуществляется через железнодорожный переезд в восточной части населенного пункта.
Основу транспортной сети с. Золотая Степь составляют автодороги Автоподъезд от автодороги «Энгельс – Ершов – Озинки – гр. Казахстана» к с. Розовое,  Золотая степь – Александровка и основные улицы, к которым отнесены улицы Садовая, Октябрьская, Новая.

Основу транспортной сети с. Александровка составляют автодорога Золотая степь – Александровка и улицы Кольцевая, Молодежная. 

По этим улицам проходят основные потоки транспорта.

Сеть основных улиц дополняют второстепенные улицы и проезды.

Прохождение улиц и дорог показано в графических материалах проекта на Карте планируемого размещения объектов местного значения транспортной инфраструктуры с. Золотая Степь и с. Александровка.

По сведениям местной администрации общая протяженность улично-дорожной сети с. Золотая Степь составляет 16,91 км, в том числе с твердым покрытием — 9,3 км, то есть 55%.

Ширина в красных линиях большей части улиц колеблется от 10 до 20 м,  ширина проезжей части - от 2,5 до 6,0 м.

2. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов

Хозяйственный комплекс и предпосылки развития Золотостепского муниципального образования

Экономическая база развития Золотостепского муниципального образования
Современная структура производства в Золотостепском муниципальном образовании строилась с учетом исторически мощного потенциала Саратовской области, удобного географического расположения муниципального образования, наличия углеводородного сырья.

Экономика муниципального образования в настоящее время представлена тремя весьма неравноценными секторами хозяйственной деятельности:

первичный сектор - полноценным из его составляющих в муниципальном

образовании является сельское хозяйство;

- вторичный сектор  — не является основным в хозяйственном комплексе муниципального образования, в основном выполняет функции обслуживания других сфер хозяйственного комплекса муниципального образования, и значительно уступает им по стоимости произведенной продукции;

- третичный сектор — обеспечивает функционирование первичного и вторичного секторов экономики муниципального образования.

Планировочная организации территории Золотостепского муниципального образования включает в себя:

1. Развитие населенных пунктов, анализ и выявление площадок для организации жилых, общественно-деловых, зон и других площадок для строительства при необходимости увеличение территорий населенных пунктов;

2. Оптимизация внешней и внутренней сети автомобильных дорог;

3. Развитие рекреационных зон, 

4. Развитие инженерной инфраструктуры;

5. Освоение территорий комплексной жилой застройки;

Положительными факторами сложившегося функционального зонирования является:

- наличие свободных территорий для дальнейшего развития населенных пунктов;

Существующая застройка сохраняется на планируемый срок генплана с проведением необходимой модернизации инфраструктуры.

Жилая застройка территории села представлена индивидуальными домами усадебного типа. 

В пределах жилых зон расположены объекты повседневного и периодического социально-культурного и бытового обслуживания населения.

В целях повышения комфортности проживания населения проектом предлагается проведение мероприятий по благоустройству центральной части сёла.

Генеральным планом муниципального образования предусматривается капитальное строительство на свободных территориях индивидуальной жилой застройки с приквартирными участками. 

Существующая застройка сохраняется на планируемый срок утвержденного генплана с проведением необходимой модернизации инфраструктуры.

В отношении производственных территорий ставится задача получения более четкого функционального зонирования существующих производственных зон за счёт:

-
упорядочения существующих территорий с максимально возможным озеленением и оптимизацией использования территории;

Промышленная и коммунально-складская зоны выделены:

- в пределах сформировавшихся промышленных и коммунально-складских зон на территории поселения;

Дальнейшее развитие производственных территорий предусматривается за счет освоения произведённых отводов, уплотнения существующих территорий, перехода от экстенсивного использования территорий к интенсивному.

Размещение новых видов промышленного производства, малых предприятий, коммунальных предприятий, складов и баз материально-технического снабжения и т. д. рекомендуется за счет неиспользованных резервов производственных площадок существующих предприятий и организаций с учётом территорий, необходимых для формирования санитарно-защитных разрывов до жилой застройки.

Генеральным планом сохраняется вся система сложившихся озелененных территорий. 

Необходим комплекс мероприятий на последующих стадиях проектирования по упорядочению градостроительного освоения зон массового отдыха населения. 

Зона сельскохозяйственного назначения включает в себя земли сельхозугодий с разной степенью освоенности. 

Дальнейшее развитие зоны сельскохозяйственного назначения не предусматривает её расширения за счёт введения в сельскохозяйственный оборот новых земель. С целью сохранения плодородия почв и уменьшения выявленных эрозионных процессов необходимо проведение комплекса агротехнических, лесомелиоративных и инженерно-технических мероприятий. Режим использования территории зоны должен быть направлен на более интенсивное использование сельхозугодий, планомерное проведение агромелиоративных мероприятий и жесткое соблюдение технологических процессов в зоне орошаемого земледелия с целью повышения продуктивности земель и интенсификации сельхозпроизводства в целом.

С целью повышения комфортности проживания предлагается формирование автодорожной сети. К расчётному сроку все дороги должны быть с твёрдым покрытием.

С. Золотая Степь

Развитие С. Золотая Степь предполагает застройку свободных территорий  индивидуальной жилой застройкой, строительство детского сада на 40 мест, ФАПа, АГЗС, бани на 20 мест в коммунальной зоне.

Предусматривается размещение кладбища в Южной части населенного пункта.

Изменение границы населенного пункта не предусматривается.

с. Александровка

Развитие С. Александровка предполагает застройку свободных территорий  индивидуальной жилой застройкой, строительство кафе, пождепо на 2 машины, бани на 20 мест в коммунальной зоне.

3. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрепленная оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта

Моделирование функционирования транспортной инфраструктуры не проводилось.

Предлагаемые программные мероприятия указаны в таблице:

	Наименование мероприятий
	Конечные результаты
	Сроки реализации

	Ремонт улично-дорожной сети 
	Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние
	2018-2028 годы

	Повышение качества транспортного обслуживания 
	Безопасность дорожного движения. Создание благоприятных условий
	2022-2028 годы

	Обустройство пешеходных переходов, установка дорожных знаков
	Безопасность дорожного движения. Создание благоприятных условий для пешеходных прогулок
	2019-2028 годы


4. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

	Наименование мероприятий
	Сроки реализации

	Ремонт улично-дорожной сети 
	2018-2028 годы

	Повышение качества транспортного обслуживания 
	2022-2028 годы

	Обустройство пешеходных переходов, установка дорожных знаков
	2019-2028 годы


Финансирование мероприятий настоящего раздела осуществляется в объеме, предусмотренном в Приложении к настоящей Программе.

5. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Программа реализуется посредством осуществления мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры Золотостепского муниципального образования не разрывно связанной с транспортной инфраструктурой Саратовской области в целом и направлено на повышение качества жизни населения, обеспечение экономического роста района и социальной стабильности общества.

Достижение этой цели обеспечивается:

- развитием (реконструкцией) сетевой структуры автомобильных дорог и повышением качества их содержания;

- развитием транспортного обслуживания;

- строительством объектов дорожного сервиса;

- ликвидацией участков дорог, лишенных покрытия; повышения прочностных характеристик существующих автомобильных дорог.


Реализация Программы осуществляется в период с 2018 по 2022 годы и на период до 2028 года.

Общий объем финансирования Программы составляет (прогнозно) 13300,0 тыс.руб., в том числе:

на 2018 год – 0,0 тыс.руб.;

на 2019 год – 2700,0 тыс.руб., в том числе:

- 200,0 тыс.руб. - средства областного бюджета (прогнозно);

- 2500,0 тыс.руб. - средства внебюджетных источников (прогнозно);

на 2020 год – 2700,0. руб.:

- 200,0 тыс.руб. - средства областного бюджета (прогнозно);

- 2500,0 тыс.руб. - средства внебюджетных источников (прогнозно);

на 2021 год – 2700,0. руб.:

- 200,0 тыс.руб. - средства областного бюджета (прогнозно);

- 2500,0 тыс.руб. - средства внебюджетных источников (прогнозно);

на 2022 год – 2700,0. руб.:

- 200,0 тыс.руб. - средства областного бюджета (прогнозно);

- 2500,0 тыс.руб. - средства внебюджетных источников (прогнозно);

на 2023-2028 года  - 2500,0 тыс.руб., в том числе:

2500,0 тыс.руб. - средства внебюджетных источников (прогнозно).

6. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

В условиях социально-экономических преобразований значимость автомобильного транспорта в транспортной системе страны постоянно возрастает. Быстрыми темпами растет его вклад в обеспечение мобильности населения. Повседневное массовое использование личных автомобилей является одним из главных факторов формирования нового образа жизни. Развитие рынков товаров и услуг, малого и среднего бизнеса объективно расширяет сферу применения грузового автомобильного транспорта, что обусловлено его высокой адаптацией к рыночным условиям. Темпы наращивания парка личных и коммерческих автомобилей позволяют говорить о массовой автомобилизации, которая носит необратимый характер.

Процесс автомобилизации противоречив. Обеспечивая новое качество жизни людей и способствуя развитию рыночной экономики, автомобилизация сопровождается и негативными последствиями, связанными с ущербом от ДТП, загрязнением окружающей среды, перегрузкой дорог и городских улиц, проблемами развития городской среды, дестабилизацией работы наземного пассажирского общественного транспорта, проблемой утилизации автотранспортных средств и рядом других факторов.

С учетом тесной взаимосвязи сфер использования автомобиля для личных потребностей граждан и в коммерческих целях структурные преобразования на автомобильном транспорте должны носить комплексный характер.

Основной оценкой эффективности мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения является улучшение качества жизни населения; обеспечение сохранности и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения; повышение качества транспортного обслуживания и создание условий для выравнивания уровня транспортной обеспеченности населения; обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах.
Прогноз конечных результатов мероприятий
	Наименование мероприятий
	Конечные результаты
	Сроки реализации

	Ремонт улично-дорожной сети 
	Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние
	2018-2028 годы

	Повышение качества транспортного обслуживания 
	Безопасность дорожного движения. Создание благоприятных условий
	2022-2028 годы

	Обустройство пешеходных переходов
	Безопасность дорожного движения. Создание благоприятных условий для пешеходных прогулок
	2019-2028 годы


7. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения

Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры программой не предусмотрены.

Верно:

Секретарь

Муниципального Собрания                                                           Н.Н. Варавкин

Приложение к Программе

Перечень мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Золотостепского муниципального образования Советского муниципального района
на 2018-2022 годы и на период до 2028 года»
	№ п/п
	Наименование 

мероприятия
	Год
	Всего, тыс.руб.

(прогнозно)
	В том числе:

	
	
	
	
	За счет средств областного бюджета (прогнозно)
	За счет средств местного бюджета муниципального района (прогнозно)
	За счет средств внебюджетных источников (прогнозно)

	1
	Ремонт улично-дорожной                     сети
	2018
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2019
	2500,0
	0,0
	0,0
	2500,0

	
	
	2020
	2500,0
	0,0
	0,0
	2500,0

	
	
	2021
	2500,0
	0,0
	0,0
	2500,0

	
	
	2022
	2500,0
	0,0
	0,0
	2500,0

	
	
	2023-2028
	2500,0
	0,0
	0,0
	2500,0

	2
	Обустройство пешеходных переходов
	2019
	200,0
	200,0
	0,0
	0,0

	
	
	2020
	200,0
	200,0
	0,0
	0,0

	
	
	2021
	200,0
	200,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022
	200,0
	200,0
	0,0
	0,0

	
	ИТОГО:
	2018
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2019
	2700,0
	200,0
	0,0
	2500,0

	
	
	2020
	2700,0
	200,0
	0,0
	2500,0

	
	
	2021
	2700,0
	200,0
	0,0
	2500,0

	
	
	2022
	2700,0
	200,0
	0,0
	2500,0

	
	
	2023-2028
	2500,0
	0,0
	0,0
	2500,0

	
	ВСЕГО:
	2018-2028
	13300,0
	800,0
	0,0
	12500,0











