

#### АДМИНИСТРАЦИЯ

**СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 18.04.2016 № 168

р.п.Степное

**О внесении изменений в постановление администрации**

**Советского муниципального района от 24.09.2015 № 701**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257- ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и руководствуясь Уставом Советского муниципального района, администрация Советского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского муниципального района от 24.09.2015 № 701 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Степновском муниципальном образовании Советского муниципального района на 2016-2018 годы» (с изменениями от 11.01.2016 № 4) следующие изменения:

- приложение к Программе изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в установленном порядке.

**Глава администрации**

**Советского муниципального района** **С.В. Пименов**

|  |
| --- |
|  |

Исп. Котурай Н.В.

Тел.5-00-37

|  |
| --- |
| Приложение  к постановлению администрации Советского муниципального района от\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_  " Приложение  к муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения в Степновском муниципальном образовании Советского муниципального района на 2016-2018 годы» |

**Перечень**

**мероприятий и финансирование обеспечения муниципальной программы**

**«Повышение безопасности дорожного движения в Степновском муниципальном образовании Советского муниципального района на 2016-2018 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срок исполнения, годы** | **Объем финансирования, тыс. руб.** | **в том числе за счет средств** | | | **Ответственные за исполнение** | **Ожидаемые результаты** |
| **федерального бюджета (прогнозно)** | **областного бюджета (прогнозно)** | **местного бюджета (прогнозно)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |  |
| 1 | Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования, расположенных по адресу: Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Димитрова, ул. Ленина, ул. Октябрьская, ул. 50 лет Победы, ул. Кирова, ул. Рабочая от ул. Октябрьская до ул. К.Маркса), ул. К.Маркса (от ул. Кутузова до ул. Рабочая, от ул. Димитрова до ул. 50 лет Победы), центральная площадь | 2016 | 800,0 | 0,00 | 0,00 | 800,0 | отдел промышленности, теплоэнергетического комплекса, капитального строительства и архитектуры | Ямочный ремонт и ремонт общего пользования местного значения, приобретение и установка дорожных знаков, ремонт искусственных неровностей |
| 2 | Осуществление строительного контроля за проведением ямочного ремонта автомобильных дорог общего пользования, расположенных по адресу: Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Димитрова, ул. Ленина, ул. Октябрьская, ул. 50 лет Победы (от ул. К.Маркса до ул. Кирова), ул. Кирова, ул. Рабочая от ул. Октябрьская до ул. К.Маркса), ул. К.Маркса (от ул. Кутузова до ул. Рабочая, от ул. Димитрова до ул. 50 лет Победы), центральная площадь | 2016 | 14,0 | 0,00 | 0,00 | 14,0 |
| 3 | Приобретение дорожных знаков для их установки в р.п. Степное Советского района Саратовской области | 2016 | 120,0 | 0,00 | 0,00 | 120,0 |
| 4 | Установка дорожных знаков р.п. Степное | 2016 | 80,0 | 0,00 | 0,00 | 80,0 |
| 5 | Ремонт искусственных неровностей в р.п. Степное Советского муниципального района Саратовской области | 2016 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 6 | Нанесение линий дорожной разметки в р.п. Степное Советского муниципального района Саратовской области | 2016 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 7 | Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования, расположенных по адресу: Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Нефтяников, ул. Октябрьская, ул. Димитрова (в нижней части поселка) | 2016 | 94,8 | 0,0 | 0,0 | 94,8 |
| 8 | Осуществление строительного контроля за проведением ямочного ремонта автомобильных дорог общего пользования, расположенных по адресу: Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Нефтяников, ул. Октябрьская, ул. Димитрова (в нижней части поселка) | 2016 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 2,2 |
| 9 | Размещение социальной рекламы по обеспечению безопасности дорожного движения на территории р.п. Степное | 2016 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 |
| **Итого по 2016 году:** | |  | **1317,0** | **0,00** | **0,00** | **1317,0** |
| **1** | Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования, расположенных по адресу: Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Димитрова, ул. Ленина, ул. Октябрьская, ул. 50 лет Победы, ул. Кирова, ул. Рабочая (от ул. Октябрьская до ул. К.Маркса), ул. К.Маркса (от ул. Кутузова до ул. Рабочая, от ул. Димитрова до ул. 50 лет Победы), центральная площадь | 2017 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | отдел промышленности, теплоэнергетического комплекса, капитального строительства и архитектуры | Ямочный ремонт и ремонт общего пользования местного значения, приобретение и установка дорожных знаков, ремонт искусственных неровностей |
| **2** | Осуществление строительного контроля за проведением ямочного ремонта автомобильных дорог общего пользования, расположенных по адресу: Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Димитрова, ул. Ленина, ул. Октябрьская, ул. 50 лет Победы (от ул. К.Маркса до ул. Кирова), ул. Кирова, ул. Рабочая от ул. Октябрьская до ул. К.Маркса), ул. К.Маркса (от ул. Кутузова до ул. Рабочая, от ул. Димитрова до ул. 50 лет Победы), центральная площадь | 2017 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 |
| **3** | Приобретение дорожных знаков для их установки в р.п. Степное Советского района Саратовской области | 2017 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 |
| **4** | Установка дорожных знаков р.п. Степное | 2017 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| **5** | Ремонт искусственных неровностей в р.п. Степное Советского муниципального района Саратовской области | 2017 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
| **6** | Нанесение линий дорожной разметки в р.п. Степное Советского муниципального района Саратовской области | 2017 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
| **7** | Ремонт проезжей части к дворовой территории расположенной по адресу: Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, в районе жилого дома № 23 по ул. Димитрова | 2017 | 2275,0 | 0,00 | 0,00 | 2275,0 |
| **Итого по 2017 году:** | |  | **3410,0** | **0,0** | **0,0** | **3410,0** |
| **1** | Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования, расположенных по адресу: Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Димитрова, ул. Ленина, ул. Октябрьская, ул. 50 лет Победы, ул. Кирова, ул. Рабочая от ул. Октябрьская до ул. К.Маркса), ул. К.Маркса (от ул. Кутузова до ул. Рабочая, от ул. Димитрова до ул. 50 лет Победы), центральная площадь | 2018 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | отдел промышленности, теплоэнергетического комплекса, капитального строительства и архитектуры | Ямочный ремонт и ремонт общего пользования местного значения, приобретение и установка дорожных знаков, ремонт искусственных неровностей |
| **2** | Осуществление строительного контроля за проведением ямочного ремонта автомобильных дорог общего пользования, расположенных по адресу: Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Димитрова, ул. Ленена, ул. Октябрьская, ул. 50 лет Победы (от ул. К.Маркса до ул. Кирова), ул. Кирова, ул. Рабочая от ул. Октябрьская до ул. К.Маркса), ул. К.Маркса (от ул. Кутузова до ул. Рабочая, от ул. Димитрова до ул. 50 лет Победы), центральная площадь | 2018 | 12,00 | 0,0 | 0,0 | 12,0 |
| **3** | Приобретение дорожных знаков для их установки в р.п. Степное Советского района Саратовской области | 2018 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 |
| **4** | Установка дорожных знаков р.п. Степное | 2018 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 |
| **5** | Ремонт искусственных неровностей в р.п. Степное Советского муниципального района Саратовской области | 2018 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| **6** | Нанесение линий дорожной разметки в р.п. Степное Советского муниципального района Саратовской области | 2018 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
| **7** | Ремонт автомобильной дороги, расположенной по адресу: Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Рабочая | 2018 | 2178,0 | 0,0 | 0,0 | 2178,0 |
| **8** | Осуществление строительного контроля за ремонтом автомобильной дороги, расположенной по адресу: Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Рабочая | 2018 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 |
| **9** | Проведение проверки сметной документации: -на ремонт участка автомобильной дороги, расположенной по адресу: Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Рабочая | 2018 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
| **Итого 2018 году:** | |  | **3240,0** | **0,0** | **0,0** | **3240,0** |
| **ИТОГО** | |  | **7967,0** | **0,0** | **0,0** | **7967,0** |  |

**".**

**Верно:**

**Руководитель аппарата О.Л. Дябина**

**Ру**

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Проектпостановления «О внесении изменений в постановление администрации

Советского муниципального района от 24.09.2015 № 701» внесен отделом промышленности, теплоэнергетического комплекса, капитального строительства и архитектуры администрации Советского муниципального района 05.04.2016 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Должность | Дата согласования | Замечания по проекту документа | Подпись | Ф.И.О. |
| Председатель комитета по экономическим и финансовым вопросам |  |  |  | Т.А. Фролова |
| Руководитель аппарата |  |  |  | О.Л. Дябина |
| Начальник финансового управления |  |  |  | О.И. Овтина |
| Начальник отдела экономики, инвестиционной политики и муниципальных закупок |  |  |  | С.И. Богомолова |
| Начальник отдела по бухучету и отчетности |  |  |  | Е.А. Алешина |
| Начальник правового отдела |  |  |  | Л.В. Жигачева |
| Начальник отдела промышленности, ТЭК, капитального строительства и архитектуры |  |  |  | Н.В. Котурай |

Рассылка:

отдел промышленности, ТЭК, капитального строительства и архитектуры, бухгалтерия, финансовое управление, отдел экономики, правовой отдел,

Исполнитель: Абакумова О.А. 5-00-02