**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 18.03.2016 № 121

р.п. Степное

* **внесении изменений в постановление администрации Советского муниципального района от 14.12.2015 № 960**
* соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 31.12.2013 № 800-П «Об утверждении областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Саратовской области» (с изменениями от 10.02.2016) и руководствуясь Уставом Советского муниципального района, администрация Советского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложения № 1, № 2, № 3 постановления администрации Советского муниципального района от 14.12.2015 № 960 «Об утверждении краткосрочного плана реализации долгосрочной региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Советского муниципального района на 2016 год», изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в установленном порядке.

**Глава администрации**

**Советского муниципального района**  **С.В. Пименов**

Котурай Н.В.

5-00-37

Приложение № 1

* постановлению администрации Советского муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "Приложение № 1

* постановлению администрации Советского муниципального района от 14.12.2015 № 960"

**Перечень многоквартирных домов, которые включены в утвержденный субъектом Российской Федерации в соответствии с жилищным законодательством краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов**

Год

Площадь помещений МКД:

Стоимость капитального ремонта

* том числе:

п/п

№

Адрес МКД

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| кв.м кв.м | руб./кв |  |

кв.м

чел.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб./кв.м

.м

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Итого по Советский

муниципальный 11 850

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| район: | X | X | X | X | X 16 740,60 | 14 299,26 | 10 907,76 604 | 11 850 000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 000,00 776,26 0,00 | X |  |
| рп Пушкино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* ул Вокзальная Панельн д.7

1975

ые

2 3 1 078,00

1 078,00

742,60

48

800 000,00 0,00

0,00 0,00 800 000,00 742,12

10.2016

2

рп Советское

1. Урицкого

Деревян

3

1957

ные

2 2

393,10

393,10

245,30

15

1 250 000,00 0,00

0,00 0,00 1 250 000,00

179,85

10.2016

д.7

Каменны

рп Степное ул

е,

3

50 лет Победы д.18

1987

рп Степное ул

Октябрьская

кирпичн ые Каменны е, кирпичн

5 6 4 980,90

4 980,90

3 736,70 115

2 000 000,00 0,00

0,00 0,00 2 000 000,00 401,53

10.2016

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | д.11 | 1975 |  | ые | 5 4 5 405,40 | 3 313,96 | 3 227,16 158 | 3 100 000,00 0,00 | 0,00 0,00 3 100 000,00 678,95 | 10.2016 |  |
| 5 | рп Степное ул  Октябрьская  д.27 | 1965 |  | Каменны  е,  кирпичн  ые | 5 4 3 106,70 | 3 106,70 | 2 160,60 174 | 1 400 000,00 0,00 | 0,00 0,00 1 400 000,00 659,86 | 10.2016 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Каменны |  |  |  |  |  |  |  |

рп Степное ул е,

* Октябрьская кирпичн 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д.8 | 1962 |  | ые | 3 2 1 213,70 | 863,80 | 451,70 | 51 | 2 500 000,00 0,00 | 0,00 0,00 2 500 000,00 | 257,47 | 10.2016 |  |
| ст Наливная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* ул Школьная Деревян 1

д.10

1955

ные

2 1

562,80

562,80

343,70

43

800 000,00 0,00

0,00 0,00 800 000,00

421,46

10.2016

**Руководитель**

**аппарата**

**О.Л. Дябина**

Приложение № 2

* постановлению администрации Советского муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "Приложение №2

* постановлению администрации

Советского муниципального района от 14.12.2015 № 960"

**Планируемые показатели выполнения адресной программы**

**по проведению капитального ремонта многоквартирных домов**

Количество

жителей,

зарегистриро

в

анных в

МКД Количество МКД Стоимость капитального ремонта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| общая  площадь | на дату  утверждения | I  кварта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

№

Наименование

МКД, всего

программы

л

II квартал

III квартал

IV квартал

Всего :

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

Всего :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | МО | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 1 | **2016 год** | 16 740,60 | 604 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 850 000,00 | 11 850 000,00 |  |
|  | Советский  муниципальный  район | 16 740,60 | 604 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 850 000,00 | 11 850 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Руководитель**

**аппарата**

**О.Л. Дябина**

Приложение №3

* постановлению администрации Советского муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_ "Приложение №3

* постановлению администрации Советского муниципального района от 14.12.2015 № 960"

**Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, которым планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда, и которые включены в утвержденный субъектом Российской Федерации в соответствии с жилищным законодательством краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов, по видам ремонта**

виды работ, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ

виды работ, установленные нормативным правовым актом

субъекта РФ

ремо переустро

Стоимость

нт

йству невентили

установ

капитального

внутр руемой

ка

ремонта

идом

ремонт или ремонт

коллект

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п Адрес МКД | крыши на |  |  |  |

ВСЕГО

овых

замена ремонт крыши

утепление

ивных

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| инже лифтового | подвальных  помещений | ремонт фасада | ремонт фундамента фасадов | вентилиру (общедемую омовых | другие виды |  |
| нерн оборудования |  |  |  | крышу, |  |  |
| ых  систе  м |  |  |  | ) ПУ и устройств УУ у выходов  на кровлю |  |  |

руб. руб. ед. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. куб.м. руб. руб. руб. руб. руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Итого по

Советск

ий

муници пальны

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| й район | 11 850 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 4 394,39 | 9 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |  |
| рп Пушкино ул |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Вокзальная д.7 | 800 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 528,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| рп Советское ул |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Урицкого д.7 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 185,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| рп Степное ул 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 лет Победы д.18 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 1 095,49 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| рп Степное ул |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 Октябрьская д.11 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 900,90 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |  |

рп Степное ул

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Октябрьская д.27 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 842,50 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | рп Степное ул  Октябрьская д.8 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 512,50 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |  |
| 7 | ст Наливная ул  Школьная д.10 | 800 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 330,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

**Руководитель аппарата**

**О.Л. Дябина**