#### АДМИНИСТРАЦИЯ

#### СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

#### САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  09.10.2023 № 543

р.п. Степное

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение хозяйственно-питьевым водоснабжением Степновского муниципального образования Советского муниципального района»

# Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 29.12.2018 № 767-П «О государственной программе Саратовской области «Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры», постановлением администрации Советского муниципального района от 21.06.2017 № 328 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Советского муниципального района, Степновского муниципального образования», руководствуясь Уставом Советского муниципального района, администрация Советского  муниципального  района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение хозяйственно- питьевым водоснабжением Степновского муниципального образования Советского муниципального района» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Советского муниципального района от 19.10.2022 № 603 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение хозяйственно-питьевым водоснабжением Степновского муниципального образования Советского муниципального района».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Советского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2024 и подлежит официальному опубликованию.

Глава Советского

муниципального района		    			                    С.В. Пименов

Аверченко Э.О. 5-00-37

Приложение к постановлению администрации Советского муниципального района от 09.10.2023 № 543

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Обеспечение хозяйственно-питьевым водоснабжением Степновского муниципального образования Советского муниципального района»

р.п. Степное

2023 год

«Паспорт муниципальной программы

«Обеспечение хозяйственно - питьевым водоснабжением Степновского муниципального образования Советского муниципального района»

| Наименование муниципальной программы | «Обеспечение хозяйственно-питьевым водоснабжением Степновского муниципального образования Советского муниципального района» (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Цели муниципальной программы: | Обеспечение водой питьевого качества р.п. Степное и снижение уровня износа объектов водопроводного хозяйства р.п. Степное |
| Задачи муниципальной программы: | - обеспечение хозяйственно-питьевым водоснабжением р.п. Степное Советского муниципального района; - формирование комфортных и безопасных условий проживания для жителей р.п. Степное; - обеспечение экологической безопасности путем повышения качества предоставления услуг водоснабжения; - уменьшение износа оборудования; - обеспечение экономии энергоресурсов. |
| Сроки реализации муниципальной программы: | 2024-2026 годы |
| Перечень подпрограмм: | нет |
| Ответственный исполнитель: | отдел промышленности, теплоэнергетического комплекса, капитального строительства и архитектуры администрации Советского муниципального района. |
| Соисполнители программы: | нет |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. руб.): Всего 30,0 тыс. рублей, в том числе: бюджет муниципального образования – 30,0; областной бюджет (прогнозно) – 0,0; федеральный бюджет (прогнозно) – 0,0; внебюджетные средства (прогнозно) - 0,0. В 2024 году – 30,0 тыс. рублей, в том числе: бюджет муниципального образования – 30,0; областной бюджет (прогнозно) – 0,0; федеральный бюджет (прогнозно) – 0,0 внебюджетные средства (прогнозно) – 0,0. В 2025 году – 30,0 тыс. рублей, в том числе: бюджет муниципального образования – 30,0; областной бюджет (прогнозно) – 0,0; федеральный бюджет (прогнозно) – 0,0; внебюджетные средства (прогнозно) – 0,0. В 2026 году – 30,0 тыс. рублей, в том числе: бюджет муниципального образования – 30,0; областной бюджет (прогнозно) – 0,0; федеральный бюджет (прогнозно) – 0,0; внебюджетные средства (прогнозно) – 0,0 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы: | - формирование комфортных и безопасных условий проживания жителей р.п. Степное; - обеспечение экологической безопасности путем повышения качества предоставления услуг водоснабжения. |
| Система организации контроля за исполнением программы: | Заказчик Программы с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, состав исполнителей. Отдел промышленности, теплоэнергетического комплекса, капитального строительства и архитектуры администрации Советского муниципального района с участием заинтересованных органов организует проверку хода реализации Программы (целевое, эффективное использование средств, сроки реализации программных мероприятий, конечные результаты Программы). |

1. Общая характеристика текущего состояния социально-экономического развития муниципального района в сфере реализации муниципальной программы

Потребность разработки Программы обусловлена исполнением Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных образований».

Степновское муниципальное образование (р.п. Степное) расположено в Левобережье Саратовской области, в центральной части Советского муниципального района.

Площадь муниципального образования составляет примерно 125,67 км. По состоянию на 01.01.2023 численность населения 12 097 человек. Водоснабжение р.п. Степное осуществляется от одного источника – Волгоградского водохранилища. На территории р.п. Степное скважины отсутствуют.

Районный поселок Степное имеет централизованную систему водоснабжения хозяйственно-питьевого назначения. Подача воды к потребителю осуществляется по кольцевой сети.

Анализ состояния технического состояния системы водоснабжения в    р.п. Степное выявил ряд проблем, носящих системный характер и оказывающих решающее влияние как на обеспечение отдельных качественных и количественных параметров систем водоснабжения, так и на работоспособность системы в целом.

Принимаемые меры при отсутствии достаточных финансовых ресурсов не решают в полной мере возникших проблем по обеспечению хозяйственно- питьевым водоснабжением р.п. Степное.

- целях стабилизации водоснабжения населения р.п. Степное необходим системный программный подход.

2. Цели и задачи муниципальной программы

Основными целями программы являются обеспечение водой питьевого качества р.п. Степное и снижение уровня износа объектов водопроводного хозяйства р.п. Степное.

Основными задачами являются:

- обеспечение хозяйственно-питьевым водоснабжением р.п. Степное Советского муниципального района;

- формирование комфортных и безопасных условий проживания для жителей р.п. Степное;

- обеспечение экологической безопасности путем повышения качества предоставления услуг водоснабжения;

- уменьшение износа оборудования;

- обеспечение экономии энергоресурсов.

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Срок реализации программы составляет 3 года – 2024-2026 годы.

4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы и целевых индикаторов

Перечень основных мероприятий Программы отражен в приложении № 1 к Программе, целевых показателей в приложении № 3 к Программе.

5. Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения Программы отражены в приложении № 2 к Программе.

6. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

- повышение качества жизни населения р.п. Степное Советского муниципального образования;

- обеспечение населения р.п. Степное водой надлежащего качества и в необходимом объеме;

- обеспечение экологической безопасности путем повышения качества предоставления услуг водоснабжения.

7. Система управления реализацией муниципальной программой

Организация и контроль реализации мероприятий Программы осуществляется в соответствии с федеральным законодательством, нормативно- правовыми актами органов власти Саратовской области и актами органов местного самоуправления Советского муниципального района.

Мониторинг реализации Программы осуществляется отделом промышленности, теплоэнергетического комплекса, капитального строительства и архитектуры администрации Советского муниципального района.

В процессе реализации Программы ответственный исполнитель:

- организует исполнение Программы;

- несет ответственность за достижение показателей Программы, а также конечных результатов ее реализации;

- готовит предложения о внесении изменений в Программу.

Верно:

И.о. руководителя аппарата                                                          А.К. Долганова

Приложение № 1 к муниципальной программе «Обеспечение хозяйственно- питьевым водоснабжением Степновского муниципального образования Советского муниципального района»

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение хозяйственно-питьевым водоснабжением Степновского муниципального образования Советского муниципального района»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации | Окончания реализации |
| 1 | Ремонт водовода по ул. Колхозной р.п. Степное | отдел промышленности, теплоэнергетического комплекса, капитального строительства и архитектуры администрации Советского муниципального района | 2024 | 2026 |
| 2 | Ремонт водовода по ул. Набережной р.п. Степное | отдел промышленности, теплоэнергетического комплекса, капитального строительства и архитектуры администрации Советского муниципального района | 2024 | 2026 |
| 3 | Ремонт водовода по ул. Пионерской р.п. Степное | отдел промышленности, теплоэнергетического комплекса, капитального строительства и архитектуры администрации Советского муниципального района | 2024 | 2026 |

Приложение № 2 к муниципальной программе «Обеспечение хозяйственно- питьевым водоснабжением Степновского муниципального образования Советского муниципального района»

Сведения

об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы «Обеспечение хозяйственно- питьевым водоснабжением Степновского муниципального образования Советского муниципального района»

| № п/п | Наименование комплекса мероприятий программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источники финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджет | Итого | 2024 | 2025 | 2026 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт водовода по ул. Колхозной р.п. Степное | отдел промышленности, теплоэнергетического комплекса, капитального строительства и архитектуры администрации Советского муниципального района | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Ремонт водовода по ул. Набережной р.п. Степное | отдел промышленности, теплоэнергетического комплекса, капитального строительства и архитектуры администрации Советского муниципального района | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Ремонт водовода по ул. Пионерской р.п. Степное | отдел промышленности, теплоэнергетического комплекса, капитального строительства и архитектуры администрации Советского муниципального района | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по программе: |  |  | Итого | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  |  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 3 к муниципальной программе «Обеспечение хозяйственно- питьевым водоснабжением Степновского муниципального образования Советского муниципального района»

Сведения

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Обеспечение хозяйственно-питьевым водоснабжением Степновского муниципального образования Советского муниципального района»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) по итогам реализации программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Итого | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Протяженность сетей водовода р.п. Степное (ремонт, замена) | км | 1,5 | 0 | 0,5 | 1,5 |