|  |
| --- |
| Приложение № 1 к инициативному проекту |

Расчет и обоснование цены по инициативному проекту по ремонту дорожного покрытия улицы Пионерская р.п. Степное

(от ул. Димитрова до ул. Безымянная)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Количество | Стоимость,руб/ед. изм. | Общая сума, руб  |
| 1 | Исправление профиля щебеночных и гравийных оснований с добавлением нового материала | 1900 м2 | 103920,27за 1000м2 | 197448,51 |
| 1.1 | Щебень 20-40 мм М-600 | 95 м3 | 1200за м3 | 114000 |
| 1.2 | Розлив вяжущих материалов  | 1,52 т | 229,11за 1 т | 348,25 |
| Битум | 1,52 т | 16500за 1 т | 25080 |
| 2 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1900 м2 | 22832,12за 1000 м2 | 43381,02 |
|  | битум | 0,02 т | 16500за 1 т | 330 |
|  | Смесь асфальтобетонная | 183,5 т | 80502,55за 100 т | 147722,18 |
|  | Расценки для корректировки при изменении толщины покрытия на 0,5 см | 1900 м2 | 30,37 |  |
|  | битум | 0,02 т | 16500за 1 т | 330 |
|  | Смесь асфальтобетонная | 46 т | 80502,55за 100 т | 37031,18 |
| 3 | Приготовление материалов |
|  | Приготовление битумных вяжущих материалов без введения добавок | 1,52 т | 994,57за 1 т | 1511,75 |
| битум | 1,52 | 16500за 1 т | 19800 |
|  | Приготовление асфальтобетонной смеси для горячей укладки | 229,5 | 80502,55за 100 т | 184753,36 |
|  | битум | 5,61 | 16500За 1 т | 92565 |
|  | Песок строительный м куб | 22,8 | 400За 1 м3 | 9120 |
|  | Щебень м куб | 33,5 | 1200За 1 м3 | 40200 |
| 4 | Перевозка груза автомобилями самосвалами грузоподъемностью 10т работающих вне карьера | 229,5 | 138,16за 1 т | 31707,72 |
|  | Итого по смете |  |  | 945328,97 |
|  | Всего с НДС 20% |  |  | 1134394,77 |